衢州市人民政府办公室文件

衢政办发〔2023〕35号

衢州市人民政府办公室关于印发

“双柚”、油茶、茶叶“三大百亿产业”

高质量发展行动方案的通知

各县（市、区）人民政府，市政府各部门、直属各单位：

衢州市“双柚”、油茶、茶叶“三大百亿产业”高质量发展行动方案已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

衢州市人民政府办公室

2023年7月27日

（此件公开发布）

衢州市“双柚”产业高质量发展三年行动方案（2023—2025年）

为贯彻落实市委、市政府《关于开展农业农村十大专项行动 加快建设全域和美乡村的实施意见》精神，加快发展乡村“地瓜经济”，培育壮大“双柚”（胡柚、香柚）百亿产业，推动农业产业转型升级，制定本行动方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省委农村工作会议精神，深入推进“一县一链”建设，以扶持农业龙头企业做大做强、发展现代农业产业为主线，着力构建高标准的种植体系、高水平的加工体系、高融合的产业体系、高附加值的产品体系，全面推动“双柚”产业高质量发展，为加快农业农村现代化提供重要支撑。

（二）发展目标。围绕三年“双柚”全产业链产值突破百亿目标，构建现代化的种植基地，培大育强“双柚”龙头企业，延伸“双柚”农文旅经济，打响“双柚”产品品牌，全市“双柚”全产业链产值2023年达到45亿元，2024年超过60亿元，2025年突破100亿元，一二三产占比1:7:2。

1．规模更大。有序推广“双柚”种植规模，构建绿色、安全、稳定的“双柚”精深加工原料供给体系。到2025年，“双柚”种植面积达17万亩，其中香柚4万亩、胡柚13万亩。

2．实力更强。培育扶持涵盖种植、加工、冷链、营销等全产业链“双柚”龙头企业。到2025年，“双柚”果汁饮料等深加工产品年加工产能超70万吨，年加工总产值超60亿元；培育农业龙头企业8家以上，其中产值50亿元以上的1家以上、10—50亿元的2家以上、1—10亿元的5家以上；力争主板上市企业1家以上，国家级农业龙头企业1家以上。

3．影响更广。培育“双柚”产业特色产品、爆款产品，打造一系列享誉国内外的“双柚”企业品牌，推动“双柚”产品从衢州走向华东六省一市，市场占有率达80%以上。举办“双柚”产业论坛、组织展会推介活动，组建“双柚”研究院，汇聚一批具有较大规模、品牌优势的“双柚”企业，成为全国“双柚”产业高地。

4．共富更好。培育涵盖一二三产“双柚”全产业链企业，支持建设“双柚”旅游度假区项目，增强“双柚”联农带农效应，“双柚”全产业链每年带动10万农户人均增收1万元以上，形成具有衢州辨识度的标志性农业产业“地瓜经济”。

二、主要举措

（一）实施“双柚”提质扩面行动。以常山、江山、柯城、衢江等地为重点，布局建设“双柚”种植基地。鼓励“双柚”龙头企业通过直接投资、参股经营、签订长期合同等方式，带动建设一批标准化、专业化、规模化“双柚”种植基地。通过种植结构调整、品种改良等方式改造提升，积极推广香柚种植，2023年全市新增香柚基地面积1.05万亩，其中常山8500亩、江山2000亩；到2025年新增3万亩，其中常山1.5万亩、江山1万亩、柯城1500亩、衢江3500亩。鼓励“双柚”龙头企业在四省边际地区（市外）适度布设一批“双柚”标准化种植基地。支持龙头企业加强“双柚”产业基地宜机化改造和数字化运用，力争建设集核心种植区、智能化育苗温室、研学体验等为一体的核心示范园区5个以上。

（二）实施现代加工提升行动。引导大型农业企业发展“双柚”产品精深加工，积极引进国内外先进技术和设备，深加工率达到55%以上。统筹规划建设农产品加工园区，引导“双柚”加工企业向园区集聚，鼓励优势乡镇、村布局初加工基地。支持常山在县工业园区新都区块规划打造省级农产品加工园区，引导“双柚”产业研发、生产、销售等中心、总部向园区聚拢，推进企业集聚、功能互补、资源共享，形成百亿级“双柚”产业集群。

（三）实施科技创新赋能行动。鼓励“双柚”龙头企业顺应市场和企业需求，围绕八大体系（饮、食、健、美、药、香、料、茶）产品开发，加大研发投入，开展技术创新与攻关，力争一批科研新成果迅速转化为市场占有率高、竞争力强的新产品。支持“双柚”龙头企业申报省高新技术企业研发中心、企业研究院、重点实验室、企业技术中心等创新平台，开展标准制定，创新数字技术应用，建设单品种全产业链数字化管理系统，打造产业互联网等生产性服务共享平台。鼓励“双柚”规模主体联合科研院所、农机先进制造企业，开展“双柚”采摘机器人的研发制造、试验熟化和示范应用。推进有实力的龙头企业与农业科研院所共同组建香柚研究院，开展品种选育、产品研发等方面合作。

（四）实施冷链物流建设行动。加快各地农产品批发市场改造或新建农产品共享型冷库、冷链物流中心，围绕“双柚”产地布局建设冷链仓储中心和物流骨干基地。支持“双柚”龙头企业建设通风贮藏库、气调贮藏库、机械冷库、预冷库等“双柚”产品产地仓储保鲜设施，承担收储业务。鼓励农业企业和村集体合作，配套建设集中储藏冷库、零售网点冷柜和冷链物流设施，扩大服务范围。

（五）实施龙头企业培大育强行动。重点围绕“双柚”产业链头部企业、核心技术和特色产品开展精准招商，引进一批行业头部企业、知名品牌来衢发展。到2025年，新增智能化生产线10条以上，总产能达55万吨（饮料50万吨、食品3.5万吨、美妆0.5万吨、中药1万吨）。支持企业做大做强，培育一批具有主导力的“链主”企业。到2025年，培育50亿元企业1家，超10亿元企业2家以上，力争主板上市企业1家以上。每年推动实施固定资产投资2000万元以上产业链项目5个以上。建立国家级、省级、市级和县级农业龙头企业培育库，力争新培育市级龙头企业10家以上，省级龙头企业2家以上，国家级龙头企业1家以上。

（六）实施品牌营销拓市行动。推进“‘钱江源’农产品区域公用品牌+企业品牌”品牌体系建设，组织香柚申报国家农产品地理标志产品，严格落实统一品质标准、统一产品包装、统一品牌标识等措施，提高公用品牌影响力。鼓励“双柚”龙头企业实施品牌战略，创新经营品类、提升产品品质、创建自主品牌，培育“品字标浙江农产”品牌企业3家以上。适时举办“双柚”产业论坛，借助省农博会、行业协会或结合农事节庆活动，每年开展“双柚”产品品牌推介活动2次以上。创新运用抖音等网络直播平台销售“双柚”产品，推出饮料、酒类、个护美妆、糖果休食等名品、爆品。

（七）实施产业融合发展行动。推动“双柚”产业、文旅产业融合发展，突出产业文化赋能，支持农业企业依托千亩级、万亩级“双柚”产业基地生态资源优势，沿“衢州有礼”诗画风光带建设一批以“双柚”为主题文化的主题公园、休闲度假区、田园综合体，推出一批精品农文旅休闲游线路。精心谋划举办“音乐节”“美食节”“赏花节”“采摘节”等活动，每年推出吸引万名游客级活动1场以上，建成一批“农旅+”“文旅+”“运动+”等休闲旅游产业新标杆，每年带动三产创收20亿元以上。

（八）实施联农带农共富行动。鼓励农业龙头企业每年发布一批共富合伙人项目，带动家庭农场主、种植大户、农创客、大学生等参与合伙投资发展“双柚”产业项目。引导龙头企业带动本地“双柚”产品销售，创造就业岗位，新增吸纳和带动5000名农民人均增收1万元。支持”双柚”企业与村集体、农户建立利益共同体，每年打造单个柚园面积不少于200亩的共富柚园10个以上。引导村集体、农户以土地经营权、劳动力、资金、设施等要素，直接或间接入股农业企业，建立风险共担、利益共享的合作机制，实现年股份分红收入2000万元以上。支持农业企业与农业专业合作示范社合作，组建农业产业化联合体5个以上，推行统一标准、统一植保、统一施肥、统一采摘、统一仓储，为农户提供服务。

三、保障措施

（一）强化组织领导。市“双柚”百亿产业发展服务工作组负责统筹推进“双柚”产业培育工作，全面协调与推动政策落实，及时解决企业发展遇到的困难和问题。市级相关部门和各县（市、区）要将各项工作任务转化为具体的工作清单、项目清单、责任清单，定期性会商、清单化推进、闭环式管理。

（二）加强政策支持。市“大三农”专项每年安排一定资金对“双柚”产业发展进行扶持。各县（市、区）要根据实际，针对良种选育、土地（园地）流转、苗木种植、产品加工、科技研发、品牌建设、宣介销售等全产业链各环节制定出台配套政策，并积极帮助申报上级相关补助。发挥各级政府产业基金带动作用，对符合推荐条件的农业企业项目，加大支持力度。强化用地支持，各地在安排年度新增保障农业企业扩建、新建项目建设用地时，给予用地支持；对种植基地及初加工点，依法全面落实设施农业用地政策。

（三）优化营商环境。深化“双柚”产业“投资一件事+明白纸”集成改革，研究制定政策实施细则，规范政策流程，提高可操作性，通过建立“政策找人”“无形认证”等机制，让企业第一时间享受政策。建立重大项目投资激励机制，制定发布招商指引，建立产业项目库，储备一批夯基础、补短板、强链条的重大产业项目，切实为“双柚”产业发展营造良好营商环境。

衢州市“双柚”产业高质量发展重点项目清单

（2023年）

| 序号 | 区块 | 项目名称 | 项目目标 | 节点安排 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢江区 | 2023年香柚种植基地 | 计划投资3000万元，谋划新建香柚基地1030亩，由香柚加工企业直接投资。加快推进万吨果柚汁加工线项目，并制订出台相关扶持政策。 | 一季度完成开展适种地块摸底、启动万吨果汁加工项目；二季度启动土地流转，果汁加工线项目基本建成；三季度启动种植，万吨果汁加工线项目完成验收，并投产；四季度完成项目并验收。 | 2023年 |
| 2 | 江山市 | 香柚种植推广 | 计划投资1000万元，选点旧果园基地约2000亩，推动规模户土地再次流转；做好香柚种植技术学习与储备，引进常山香柚产业成功经验，协调与推动香柚相关政策落地。 | ①10月底，协助常山柚香谷公司与规模主体签订土地流转协议； ②争取12月底前种植香柚。 | 2023年 |
| 3 | 常山县 | 柚香谷万亩香柚标准化基地建设 | 计划总投资1亿元以上，扩大香柚基地规模，计划新增流转香柚基地8500亩，开展土地平整、清理，安装云轨、水肥一体化灌溉设施、监控系统等，购置山地搬运机、割草机等设备，完道路、沟渠、水电等配套设施，推广应用有机肥及绿色防控技术。 | 1—6月清理弄坞等地基地流转地块并开展香柚定植；7—12月持续开展地块流转平整。 | 2023年 |
| 4 | 柯城区 | 年产5万吨柑橘（双柚）全果综合高效利用加工建设项目 | 计划总投资5000万元，通过购置柑橘分级机、柑橘烫漂机、柑橘皮罐头生产线、速冻柑橘皮生产线等国内外先进设备，实现年产5万吨柑橘全果综合高效利用加工的生产能力。 | 1—9月完成土地摘牌及前期设计等工作，10—11月项目全面开工建设。预计2025年初建成并投产。 | 2023— 2025年 |
| 5 | 常山县 | 甄柚复合果汁饮料开发建设 | 计划投资500万元，改造提升生产车间厂房设施，建冷冻库1000立方米、保鲜冷藏库1000立方米，购置纯水生产、混料、储存、输送设备、搅拌锅、灌装机、均质机、旋盖机、贴标机、杀菌机等设备，配套相关生产设施设备，建立复合果汁加工生产线。 | 1—6月完成厂房设施改造提升、设施设备采购等；7—8月完成设备调试与试生产。 | 2023年 |
| 6 | 常山县 | 柚香谷年产值45亿元智能灌装生产线扩建项目 | 计划总投资2.6亿元，新建一栋占地面积约6000平方米、总建筑面积约3万平方米、楼层5层的生产大楼，增加玻璃瓶、含气易拉罐等产品生产流水线，主要生产果汁、气泡果酒、汽水、苏打水、精酿啤酒等各类酒水饮料。项目建成后，年产能可达30万吨、年产值可达30亿元，加上现有产能，年产值超45亿元。 | 年底完成项目主体工程建设，设备进场并进行试生产。 | 2023年 |
| 7 | 常山县 | 常山胡柚药用资源综合利用关键技术研究与产业化示范 | 计划总投资1500万元，开展胡柚药用资源研究，对药用胡柚资源进行全时空组分鉴定，建立药用胡柚指纹图谱数据库；建立药用胡柚资源中药饮片炮制工艺并阐明其药效；建立药用胡柚资源功能成分靶向制备技术并阐明其构效机制，开发系列高端健康功能食品并建立规模化的药用胡柚资源产品示范生产线。 | 根据工作需要，稳步推进。 | 2023— 2025年 |
| 8 | 常山县 | 常山胡柚（衢枳壳）产业发展核心关键技术研究 | 计划总投资1300万元，实施胡柚（衢枳壳）新品种选育工程，开展全产业链条技术研发，完善标准化技术体系，建立新产品成果转化、科技成果示范基地，推动衢枳壳、枳实的药用功能研究，加快衢枳壳加入中国药典。 | 根据工作需要，稳步推进。 | 2023— 2025年 |
| 9 | 柯城区 | 柯城区石梁镇农产品冷藏保鲜共富项目 | 计划投资1800万元，新建通风库1座，占地面积4305平方米，建筑面积4935平方米，新建冷库6671立方米及消控室、门卫、电力及道路等配套工程。 | 1—4月完成初设，5—12月全面开工建设，预计于2024年初完成项目建设并验收。 | 2023— 2024年 |
| 10 | 常山县 | 东案乡农业特色强镇胡柚冷链仓储中心项目 | 计划投资1亿元以上，规划范围内用地面积为50000平方米（约75亩）。本项目建设冷库4栋，建筑层数1层，层高8米，总建筑面积13000平方米，冷库内设置管理用房、配套用房、冷冻室、保鲜室；云电子商务运营中心，建筑层数为3层，层高为5米，总建筑面积为7000平方米，云电子商务运营中心1楼设置为农产品展示交易大厅，其他商务配套用房，建筑层数1层，层高8米，总建筑面积5000平方米，设置农产品仓储用房。 | 2023年完成投资额4500万元，2024年完成项目建设。 | 2023— 2024年 |
| 11 | 柯城区 | 柯城香橙文化音乐节、柑橘采摘节 | 在诗画风光带沿线打造香橙主题文化音乐节，并于柑橘采摘季开展柑橘采摘节，打造“农旅+”香橙旅游新业态。 | 按照时间节点适时开展。 | 2023年 |
| 12 | 常山县 | 常山双柚品牌与文化宣传 | 计划投资1000万元以上，举办全省“一县一链”现场会、全国首届乡村振兴品牌大会、赏花问柚、UU音乐节，参加省农博会，开展常山胡柚、“一份常礼”品牌宣传推介、展示展销等。培育电商销售网络、网上农博平台等，拓宽网络销售途径。强化常山胡柚、香柚品牌管理，打响常山“双柚”品牌。 | 按照时间节点适时开展，3月份召开全省“一县一链”现场会、4月份召开全国首届乡村振兴品牌大会、赏花问柚等活动，11—12月份完成网上农博、省农博会等展示展销活动。 | 2023年 |
| 13 | 常山县 | 共富庭院创建项目 | 计划投资230万元，开展“共富庭院”低收入农户一棵树创建项目，向低收入农户免费发放胡柚树，并通过帮购农资、帮送技术、帮销产品等全链条“帮促”服务，让农户的“小庭院”变身“致富园”，预计可带动全县1270户低收入农户每年增收近200万元。 | 1—3月开展共富庭院项目招投标等前期准备，4月份完成70%的胡柚树定植计划，12月底前完成项目建设。 | 2023年 |
| 14 | 常山县 | 柚香谷年产100万吨“双柚”系列饮品建设项目 | 计划投资659210万元，围绕年产100万吨产品生产目标，扩大、新增饮料生产车间以及配套生产线设备等；新增瓶盖智能生产车间；新增饮料容器玻璃瓶及纸质包装箱生产车间；新增4个种植基地就近配套鲜果常温/冷库厂房及设备设施；配套增加香柚苗木繁育中心；新增香柚种植基地2万亩；建造4项综合循环农业、生态种植、农业观光、农事体验、度假休闲、特色餐饮、新零售购物为一体的“田园式”综合体项目。 | 整个项目分三期实施；2023年4月—2023年12月实施一期项目；2023年8月—2025年11月实施二期项目；2025年3月—2027年11月实施三期项目。 | 2023— 2027年 |

衢州市“双柚”产业高质量发展重点项目清单

（2024—2025年）

| 序号 | 区块 | 项目名称 | 项目目标 | 节点安排 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柯城区 | 香柚标准化基地建设 | 计划投资3000万元，力争新增香柚基地1000亩以上，开展土地平整、清理，建设管理仓储房等设施，安装水肥一体化灌溉设施、监控系统等，完善道路、沟渠、水电等配套设施，推广应用有机肥及绿色防控技术。 | 2024年新增香柚基地300亩，2025年新增香柚基地700亩。 | 2024— 2025年 |
| 2 | 衢江区 | 香柚种植基地 | 计划投资4000万元，建成香柚种植基地3500亩，加快推进万吨果柚汁加工线项目。 | 2024年完成1500亩、2025年完成2000亩。 | 2025年底 |
| 3 | 江山市 | 推广香柚种植 | 计划投资3000万元，积极推广香柚种植，开展适宜种植土地调研摸排，推动规模户土地流转约8000亩，做好产业发展服务，协调与推动政策落实。 | 按季节推进，年终统计。 | 2025年 |
| 4 | 常山县 | 柚香谷万亩香柚标准化基地扩建项目 | 计划总投资1亿元以上，力争新增香柚基地5000亩以上，开展土地平整、清理，建设管理仓储房、景观台等设施，安装云轨、水肥一体化灌溉设施、监控系统等，购置山地搬运机、割草机等设备，完善道路、沟渠、水电等配套设施，修建标识标牌、门厅等以及休闲农业观光设施，推广应用有机肥及绿色防控技术。 | 2024年新增香柚基地2500亩，2025年新增香柚基地2500亩。 | 2024— 2025年 |
| 5 | 常山县 | “双柚”产业园·柚香谷同弓香柚三产融合基地 | 计划总投资2.1亿元，在同弓乡规划用地面积约2000亩，计划建设柚香谷综合大楼2000平方米、香柚中试工坊20000平方米、香柚冷链仓储2000平方米、精品民宿3000平方米、钢结构玻璃大棚3000平方米，大棚及露地苗床400亩，种植基地1500亩。年产香柚苗木100万株，生产香柚系列产品5万吨，年产值5亿元，利税5000万元。 | 本项目分二期建设，实施期限2年。2024年完成土地流转、平整，玻璃大棚、育苗车间、普通大棚及露地苗床建设；2025年完成柚香谷综合大楼、香柚中试工坊及仓储冷库、配套公用设施以及露营基地、亲子乐园及精品民宿建设。 | 2024— 2025年 |
| 6 | 常山县 | “双柚”产业园·艾佳胡柚三产融合基地 | 计划总投资7200万元。规划面积2000亩，建设集有机胡柚种植、胡柚深加工、胡柚文化园区于一体的一二三产融合基地。开发建设胡柚宜机化种植基地1750亩；有机农产品加工区30亩，配套建设胡柚基地仓储、胡柚数字化分选和机械套袋保鲜系统、建设胡柚果汁加工生产线及农产品加工废料循环利用系统；建设胡柚主题文化园区3000平方米，配套建设胡柚特色商店、胡柚观光休闲区、停车场等配套设施。 | 本项目分二期建设，实施期限2年。2024年完成有机胡柚种植园区建设；2025年完成有机农产品加工区、胡柚主题农旅项目及配套设施建设。 | 2024— 2025年 |

衢州市油茶产业高质量发展五年行动方案

（2023—2027年）

为贯彻落实市委、市政府《关于开展农业农村十大专项行动 加快建设全域和美乡村的实施意见》精神，做深做好乡村“土特产”文章，加快推进油茶全产业链高质量发展，聚力打造油茶百亿产业，促进山区经济发展和农民持续增收。现结合产业实际，制定本行动方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入践行绿水青山就是金山银山理念，以保粮油安全促增收为目标，以完成油茶保供生产工作为基础，以建立一二三产深度融合发展的现代油茶产业体系为核心，以营造最优林业营商环境为保障，着力构建衢州特色的现代油茶全产业链发展模式，推动山区农民增收，助力共同富裕，为加快建立现代林业产业体系提供重要支撑。

（二）发展目标。2023年全市油茶总产值达到30亿元，2027年力争达到100亿元，一二三产占比为1:5:4。

1．一产方面：油茶种植面积突破80万亩，新造高质量油茶林12万亩，改造抚育11万亩，建成高标准油茶林基地20个以上，老油茶林改造示范基地30个以上，一产产值达到10亿元以上。

2．二产方面：新培育省级以上龙头企业4家，其中国家级龙头企业1家，全市茶油年产量达2万吨以上，成功创建省级现代农业园区1个，二产产值突破50亿元。

3．三产方面：建成全国油茶产品交易市场和中国油茶博物馆，打造“文旅融合”富裕示范带6条、油茶特色村16个以上，三产产值达40亿元。

二、主要举措

（一）基地示范强保供。深入挖掘灌木林地、松材线虫病疫区等生产用地，有效利用天然针叶林、天然竹林等其他林地，合理统筹造林等方式，拓展油茶造林用地，完成新造林12万亩，改造抚育11万亩，全市油茶面积达到80万亩。结合造林绿化、森林质量提升等项目实施，通过良种良艺良法，更新改造技术，配套基础设施建设，建设相对集中连片200亩以上高标准油茶林基地20个以上，其中500亩以上基地6个以上。支持鼓励龙头企业规模化流转老油茶林，推广更新改造技术，每年重点实施6个老油茶林低改工程，高标准改造50亩以上老油茶林示范基地30个以上。大力开展油茶新品种育种，提高油茶种苗产量和质量，建设现代化油茶苗圃基地，全市实现年育苗能力1000万株以上。

（二）产业集聚强龙头。大力引育扶持“链主”型油茶龙头企业，新培育省级以上龙头企业4家，其中国家级龙头企业1家。鼓励支持油茶企业抱团集群发展，组建油茶集团。加大企业招商引资力度，招引国企、上市公司来衢投资或对本市企业实施兼并重组。完善龙头企业利益联结机制，稳定供应链、产业链，申报创建省级现代农业（林业）园区1个。拓展全国油茶交易中心功能，建设全国第一个油茶全产业链产品交易市场，吸引全国油茶产业主体集聚、资本集聚、市场集聚。依托市区农贸市场，立足四省边际区位优势，规划建设运行规范的油茶专业市场。

（三）标准引领强质量。编制《衢州市油茶产业全产业链发展规划》，规范油茶国标、团标、地标三级标准体系应用，制定山茶油调和油、精制油等级分级省级地方标准，增强引领力和吸引力。以省级山茶油质量检验中心为依托，设立辐射全行业的指定油茶检测中心，争创国家级山茶油质检中心。

（四）科技支撑强效率。鼓励油茶企业申报省级以上重大科技研发项目，聚焦采摘、加工等重点环节，强化与科研单位、机器人制造厂家合作，重点开展油茶机器翻耕、采摘等良机研究，以“机器换人”模式，实现油茶种植、采摘智能化，提升油茶生产效率。支持龙头企业提升油茶精深加工能力，推动产品由食用领域向化妆品、保健品、药品等领域拓展，延伸高附加值产值5亿元以上。依托中国油茶智慧云平台，打造油茶“产业大脑”，建成油茶云服务生态体系。

（五）品牌创建强市场。市域一体打造“钱江源”区域公用品牌，建立健全油茶产品溯源体系、品牌标准体系、准入体系和营销体系，构建“市级公用品牌+县级区域品牌+企业自主品牌”的品牌体系。鼓励油茶企业与国企、上市公司等知名粮油、食品、中药等厂商开展品牌合作，充分发挥省、市山茶油产业协会的作用，精准锚定不同层次市场定位，依托“衢州山茶油”地理标志品牌，统一包装，打造精制油、调和油等多档食用油产品，逐步形成全市油茶籽油一个公共品牌、一套管理制度、一套标准体系、多个经营主体和产品的品牌经营格局。

（六）文旅迭代强文化。深挖世界、中国油茶历史文化，规划建设集油茶文化收集、科普研学、展示展销于一体的中国油茶博物馆。在重点油茶产区，挖掘一批油茶古道、传统榨油作坊，6个县（市、区）各打造1条“文旅融合”油茶产业共同富裕示范带，建设油茶特色村16个以上、油茶碳汇科普教育基地1个。

（七）利益联结强共富。大力推行以股份合作为主导的林地经营权规模化流转，鼓励国有企业、强村公司等主体建立流转收储平台。采取“公司+集体+农户”“企业+基地+农户”等合作方式，探索双向入股、按股分红与二次利润返还等模式，整村或整片流转分散经营的油茶园，推动实施油茶林地规模化经营。建立“林权变股权、农民变股东、收益有分红”的利益联结机制，提高油茶生产组织化水平和抗风险能力。

三、保障措施

（一）强化组织领导。市油茶百亿产业发展服务工作组负责统筹推进油茶产业培育工作，各县（市、区）政府负责辖区内各项工作任务落实，相关责任单位要各司其职，紧密配合，切实增强工作合力，确保工作有效推进。

（二）强化要素保障。市级相关部门、各县（市、区）要切实做好用地、资金、科研及金融等要素保障。强化重大项目、重点企业用地支持。建立重大项目投资激励机制，打造优质的营商环境。安排油茶产业专项扶持资金，制定结合油茶产业发展特点和需求的金融服务。

（三）强化考核评价。建立健全绩效考核制度，明确部门责任，将油茶产业发展相关工作推进情况纳入“林长制”督查考核，建立双月例会、一月一督查一通报等制度，常态化开展调查研究、分析研判、技术服务等工作，及时发现、协调、解决问题。

（四）强化宣传引导。充分发挥新闻媒介作用，围绕油茶产业发展历史、综合效益、发展潜力等方面有计划、有重点地组织策划专题宣传活动，切实提高大众的油茶文化内涵认知度，营造油茶产业发展全社会关注、支持和参与的良好氛围。

衢州市油茶产业高质量发展重点项目清单

（2023年）

| 序号 | 区块 | 项目名称 | 项目目标 | 节点安排 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢江区 | “共富山林”项目 | 计划投资400万元，在上方镇、峡川镇、莲花镇、黄坛口乡等乡镇新建油茶种植基地1000亩，并制订出台相关扶持政策。 | 一季度完成适种地块摸底；二季度启动土地流转；三季度进行林地整理；四季度启动种植，完成项目并验收。 | 2023年 |
| 2 | 龙游县 | 龙游县林场油茶采穗圃 | 计划投资60万元，建设油茶采穗圃100亩，种植包括长林4号、40号、53号和浙林2号、6号、8号、10号浙江省主推油茶良种品系，保障全省油茶嫁接育苗穗条供应。结合龙游县林场油茶良种繁育基地的油茶培育技术底蕴和项目建设地点的地势优势，建设高标准采穗示范基地。 | 一季度完成项目计划方案和林地采伐设计；二季度完成项目采伐审批，开展林地采伐；三季度完成林地整理，做好基础设施建设；四季度完成示范种植并验收。 | 2023年 |
| 3 | 江山市 | 石门油茶共富基地建设 | 计划投资370万元，建成500亩高标准油茶园，基地建设区块位于江山市石门镇与张村乡交界的金炉村区块，配套建设林区作业道、单轨运输道，配备灌溉、排水、供电等基础设施。 | 一季度完成基地建设规划设计和山场流转工作；二季度完成山场林木的审批、采伐等工作；三季度完成基地的林地整理等工作；四季度完成基地种植工作和配套设施建设。 | 2023年 |
| 4 | 江山市 | 油茶良种育苗基地建设 | 计划投资36万元，培育长林系列油茶良种嫁接容器苗30万株。 | 2023年11月准备油茶种子。2024年1月初播种，5月上旬嫁接，12月至2025年4月前上大杯10*12大容器中。2025年11月下旬至2026年4月初苗木出圃。 | 2023— 2026年 |
| 5 | 常山县 | 油茶产业扩面提质建设项目 | 计划总投资1000万元，培育油茶良种苗木100万株，发展油茶林下复合经营示范基地1500亩，完成全县油茶保供造林1.35万亩。 | 11月底前落实分解任务，开展育苗、造林等。12月底前开展项目验收。 | 2023年 |
| 6 | 常山县 | “共富U乡”—常山县新昌乡油茶 林业共同富裕综合体建设项目 | 计划总投资2000万元，依托万亩油茶资源，实施“个十百千万”工程，改造提升油茶基地1000亩，建设共富油茶园、共富油茶工坊、共富油茶科教基地等。 | 1—4月完成方案细化和项目分解，开展立项、招投标等前期工作。5—12月实施项目建设，完成共富油茶园、共富油茶工坊等部分项目验收。 | 2023年 |
| 7 | 常山县 | 常山县油茶产业大脑建设项目 | 计划投资200万元，迭代升级“油茶产业大脑”，搭建“1+6+N”管理服务架构，建立油茶林资源动态监测一张图、“常山山茶油”品牌管理一张图、油茶要素保障一张图。 | 5月底前完成验收，6月开始正式投入使用。 | 2023年 |
| 8 | 常山县 | 推进油茶集团实质化运营 | 成立中林油茶（常山）集团有限公司，收并购1家油茶企业，新建或扩建百亩油茶加工产业园区，争取实现首年上规。 | 6月底前公司成立，启动并购程序，12月底前工厂投产，争取实现产值2000万元。 | 2023年 |
| 9 | 衢江区 | “共富山林”项目 | 计划投资400万元，在上方镇、峡川镇、莲花镇、黄坛口乡等乡镇新建油茶种植基地1000亩，并制订出台相关扶持政策。 | 一季度完成适种地块摸底；二季度启动土地流转；三季度进行林地整理；四季度启动种植，完成项目并验收。 | 2023年 |

衢州市油茶产业高质量发展重点项目清单

（2024—2027年）

| 序号 | 区块 | 项目名称 | 项目目标 | 节点安排 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常山县 | 油茶博物馆建设项目 | 计划投资3000万元。在全国范围内收集产业相关文物、文献，绘制全国油茶产业全景图。结合国家级油茶种质资源库、红花物种科技园和园林式油茶数字工厂建设，构建一条“工业+文化”游览路线，打造集自然、人文资源为一体的国家级油茶博物馆，占地面积30亩。 | 本项目分二期建设，实施期限2年。2024年完成设计方案、土地报批及土建工程，2025年完成博物馆资料收集及内部布展等工作。 | 2024— 2025年 |
| 2 | 常山县 | 油茶共富基地建设项目 | 探索建立“集团+两山合作社+基地+农户”共建共富模式，打造万亩油茶共富示范基地，创造1000个就业岗位，带动农户增收。谋划争取2024年全省林业共同富裕试点县及全省或全国油茶现场会落户常山。 | 本项目分二期建设，实施期限2年。2024年完成油茶林流转等工作，2025年建成共富模式。 | 2024— 2025年 |
| 3 | 衢江区 | 油茶新产品研发项目 | 计划投资5000万元，建设规范化基地及油茶籽处理和恒温储存中心，建立产品直播体验物流中心（博物馆），扩大加工技改新产品研发，建立省级研究院，预计期末产值5亿元。 | 本项目分三期建设，实施期限4年。2024年开展新基地规划工作，开展产品研发，2027年企业规模再上一台阶。 | 2024— 2027年 |
| 4 | 常山县 | 油茶数字生产线，产品研发、新销售创新模式，文旅推广项目 | 计划投资5000万元，建设数字化高产高标准种植基地；建设油茶全端透明化数字生产线；研发5—10个高附加值产品（非食用油领域）；形成一套创新型营销模式，打造共同富裕典型案例；以文旅产品全方位推广品牌；预计期末产值突破10亿元。 | 做好企业新产品研发，发展产业链延伸，开发高端透明化生产线1条 ，期末研发5—10个高附加值产品（非食用油领域）。产值达10亿元。 | 2024— 2027年 |

衢州市茶叶产业高质量发展五年行动方案（2023—2027年）

为贯彻落实市委、市政府《关于开展农业农村十大专项行动 加快建设全域和美乡村的实施意见》精神，做优做精乡村产业“土特产”文章，加快培育茶叶百亿产业，制定本行动方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于“三茶统筹”的重要指示精神，以工业化理念抓茶叶产业，坚持“双强”赋能、文化赋魂、品牌赋值，坚持三产融合、多元发展、跨界拓展，加快全季利用、全品探索、全链提升，全面推动茶叶产业高质量发展，促进茶园增产、茶农增收、茶企增效，为建设农业强市提供有力的产业支撑。

（二）发展目标。2023年，茶叶产业实现全产业链产值40亿元，2027年力争达到100亿元，一二三产占比3:3:4。

1．一产方面：茶园面积稳定在22万亩，茶园良种覆盖率达90%以上，标准化机械化茶园占比达80%以上，夏秋茶利用率达80%以上，茶园亩均产值达1.5万元以上，一产产值达到30亿元以上。

2．二产方面：引进培育茶叶精深加工、贸易出口企业10家以上，争创省级以上重点龙头企业5家以上，茶机产值占全国同类产品市场份额的80%以上，年加工总产值力争突破30亿元。

3．三产方面：重点培育茶叶专业交易市场1个，打造茶文旅精品线路5条，科普研学基地5个以上，三产产值力争突破40亿元。

二、主要举措

（一）稳定茶园面积。利用国土“三调”和“三区三线”划定成果，鼓励村集体经济组织、茶叶经营主体等挖掘茶园发展空间，积极开发新茶园。切实采取有效措施遏制优质茶园缩减势头，2023年起，各县（市、区）利用现有茶园垦造耕地的，需报市政府审批同意后方可实施。

（二）提升茶园质量。稳步推进茶园认证制度，探索茶园标准地改革，强化硬件配套，降低非生产性因素影响，提振主体投资信心。有序推进3万余亩低效茶园改造，争取2025年前全面完成改造。切实优化茶园品种结构，重点推广龙井 43、白化系列、黄化系列、春雨系列等省内主推的无性系良种，筛选推广不同采摘期、不同品类的无性系良种，鼓励开展开化龙顶、钱江源开门红等专用品种选育，2023年茶园良种覆盖率达70%。加快推进茶园宜机化改造，启动“1+N”（1个引领性智慧茶园、N个全程机械化标杆茶园）茶园建设，鼓励全域开展小型或微型机械作业改造，促进农机农艺深度融合。

（三）规范茶叶生产。推进全域生态茶园建设，推出生态低碳举措，推广绿色防控技术，推行统采统管模式，全面深化茶园标准化生产，确保实现化肥农药使用量零增长、农药残留超标零检出，茶叶质量安全事故零发生，每年评选示范性生态茶园10个。总结推广一批名优茶、香茶、红茶、订制茶、认领茶以及全程机械化、半机械化等高质高效生产模式，强化配套技术、配套工艺总结、集成、推广。推动茶叶生产领域碳账户建设，形成一个标准体系、提炼一套技术规范、打造一个应用场景。

（四）调优茶叶品类。坚持市场导向，找准市场定位，注重“红绿并进、多茶共舞”，推进名优茶向优质茶转变，名优茶产值与非名优茶产值比例缩小到2:1，稳步拓展市场空间和容量。加大夏秋茶综合利用，每年提高利用率10%。因地制宜开发香茶、红茶，鼓励发展龙游黄茶、柑普茶等特色品类。引导茶叶深加工企业加强产学研合作，加大茶饮品、茶食品、茶日用品、茶工艺品、食品配料、保健品以及原料茶产品等衍生性、功能性精深加工产品的研发，打造爆款茶产品。

（五）升级茶业装备。加大适用茶园机采、修剪、运输等先进装备的引进推广力度，推广乘用式采茶机10台以上。引导茶企开展SC认证，扶持建设10个食品级茶叶加工厂，支持应用智能化制茶装备，推广智能化制茶流水线10条以上，推动茶叶加工从师傅经验做茶向机器参数制茶转变，切实提高干茶稳质稳产水平。鼓励茶叶深加工企业加大技改力度，加快装备数字化改造，推动精深加工水平提档升级。

（六）壮大茶业龙头。坚持内培外引，通过股份制改革、资本植入、项目支撑、挂牌上市等形式，壮大龙头企业数量，提升龙头企业能级，推动集群发展、抱团发展。积极开展茶业头部企业招引培育，对重大引领性项目，在建设用地指标、亩均税收、土地流转等环节给予支持。引导支持浙江龙顶公司、浙江云翠、江山十罗洋、丽群农业等主体切实提升制茶工艺水平，龙游茗皇、开化易晓等主体切实提高精深加工水平，砚池茶叶、宝纳制茶等主体切实提高出口贸易水平。创设茶业龙头企业上台阶奖。完善龙头企业利益联结机制，稳定供应链、产业链，力争培育省级以上龙头企业5家、市级龙头企业20家。

（七）拓展茶机产业。依托“中国茶机之都”品牌，深化茶机领域产学研合作，鼓励创设茶机研究院、茶机重点实验室，制定行业标准，加大产品研发攻关，加强市场营销拓展，引领茶机数字化智能化改造，推动由制茶机械为主向制茶机械生产机械并重，茶机产值突破5亿元。

（八）提升茶叶品牌。加强茶叶区域公用品牌顶层设计，构建区域公用品牌培育体系，探索“钱江源+”系列的茶叶品牌运行机制。利用各种农博会、茶博会全力宣传推介，创设衢州茶叶公用品牌“中国茶学奖学金”。谋划举办“中国茶技大会”，策划推出中国茶机论坛、全国制茶类职业技能大赛、四省边际茶产业沙龙等系列活动，配套举办衢州斗茶大赛、开化龙顶茶文化节、江山绿牡丹开采节及全民饮茶日活动，以品牌茶事活动提升茶叶品牌。

（九）培育茶叶市场。依托市区农贸市场，立足四省边际，引导规模批发商入驻，规划建设一个区块合理、功能齐全、配套完备、运行规范的茶叶专业交易市场。充分利用新电子商务全景式呈现、引流带货、实时互动等特点，聚焦供应链要求，配套场货人要素，做大做强茶叶电商市场。

（十）推进茶文旅融合。因地制宜打造一批茶庄园、茶公园、茶叶特色小镇，申报认定一批茶业研学基地、茶业科普基地、主题茶馆，挖掘一批茶故事、茶民俗、茶作品，优化组合、串珠成链、强化推介，筛选推出茶文旅融合精品线路5条以上，科普研学基地5个以上，一体推动卖茶叶卖风景卖创意卖文化。

三、保障措施

（一）强化组织保障。市茶叶百亿产业发展服务工作组负责统筹推进茶叶产业培育工作，积极推动政策落实、问题协调。构建清单化落实、定期性会商、闭环式管理工作推进机制。建立重点企业“一企一策”、重大项目“一事一议”重点事项解决机制。相关县（市、区）要细化实施方案，建立工作机制，强化工作落实。

（二）强化要素支撑。市“大三农”专项中每年安排资金对茶产业发展进行扶持，相关县（市、区）根据产业实际每年安排茶产业专项扶持资金。金融、保险机构要创新产品、创优服务，鼓励采用市场化方式探索设立支持茶产业发展基金，强化茶产业的金融保险保障。各地要强化重大项目、重点企业用地支持。注重“新茶人”引进培育，不断强化人才支撑。

（三）强化行业监管。组建涵盖生产、加工、销售以及科研、管理、文化等领域人员的衢州市茶叶产业协会，构建协会规范化运行机制，推动茶叶产业质量监管规范、企业经营规范、品牌使用规范。通过组织十佳制茶大师、茶业新秀、风云茶商、共富茶主播、来衢茶创客、茶文化大使、茗优茶馆、美丽茶园、茶包装、最具人气茶产品等“茶十佳”评选活动，引领茶叶产业规范化高质量发展。

衢州市茶叶产业高质量发展重点项目清单

（2023年）

| 序号 | 区块 （单位） | 项目名称 | 项目目标 | 节点安排 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢江区 | 全程机械化标杆基地建设 | 计划投资400万元以上。改造基地150亩以上，建成全程机械化标杆基地200亩以上，配套智能水肥一体化系统300亩以上，同时配备耕作机械、植保机械、乘用式采茶机械、修剪机械等，完善道路、水电等设施。 | 4月下旬动工，实施老茶树挖除清理工作；10—11月，新品种苗木定植；水肥一体化配套建设。 | 2023年 |
| 2 | 衢江区 | 标准化机械化示范基地改造提升建设 | 计划总投资500万元，建设提升标准化机械化示范基地4个。 | 10—11月完成。 | 2023— 2025年 |
| 3 | 江山市 | 生态茶园建设项目 | 计划投资125万元，新建生态茶园2个，总面积约250亩。 | 10—11月完成。 | 2023年 |
| 4 | 江山市 | 大湖顶基地江山绿牡丹茶复兴项目 | 总投资6000万元，其中一期1500万元，主要建设内容：茶园全程自动监控智能管理建设；1500平方左右的厂房和1000平方的宿舍楼建设；张柘线到厂房处的道路硬化；蓄水山塘改造；全自动数智化江山绿牡丹加工生产线建设；江山绿牡丹专家工作室建设；衢州江山绿牡丹形象体验店建设。二期投资将以扩大江山绿牡丹基地和全国品牌连锁店为主，结合基地茶旅和康养进行投资。 | 9月份启动。 | 2023年 |
| 5 | 龙游县 | 龙游黄茶质量发展区域协调资金项目 | 项目三年计划总投资1.6亿元，其中省补资金0.83亿元；主要建设内容为：扩种“中黄3号”9000亩；建设示范基地30个以上；建设示范性茶厂10个以上；黄茶速溶厂搬迁扩建；建设茶叶加工集聚区2个以上；建设龙游黄茶产业信息化管理服务平台；创建龙游黄茶区域公共品牌；建设龙游黄茶茶青交易市场1个；建设龙游黄茶市场茶叶直播中心等。 | 6—7月份制定项目申报指南或政策；7—8月确定具体子项目；8—12月项目实施。 | 2023— 2025年 |
| 6 | 常山县 | 丘陵山地宜机化改造和农艺农机融合示范试验基地建设 | 计划投资320万元，其中园区道路宜机化改造平整200米，茶叶冷库150立方米，茶园蓄水池10个，茶园喷灌系统500亩，茶叶连续化加工生产线2条，山地轨道运输机3000米，农机仓储库200平米。 |  | 2023年 |
| 7 | 开化县 | 茶园宜机化改造 | 计划投资620万元，实施宜机化改造茶园3个，总面积780亩。 | 根据项目政策，实行申报落实。 | 2023年 |
| 8 | 各县（市、区） | 食品级茶叶加工厂建设 | 引进智能化制茶生产流水线制茶装备1—2台（套）；实施技改或新增精深加工生产线1—2条。 | 12月底。 | 2023年 |
| 9 | 市农业农村局 | 浙江森伴园茶叶智慧工厂建设项目 | 计划投资2.56亿元，开展茶叶精深加工。 | 3—4月，启动对接； 6—7月，力争达成投资意向。 | 2023年 |

衢州市茶叶产业高质量发展重点项目清单

（2024—2027年）

| 序号 | 区块 | 项目名称 | 项目目标 | 节点安排 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢江区 | 衢州四省边际中药材 茶叶交易市场 | 计划投资1600万元，其中省补资金800万；建设四省边际中药材茶叶交易市场3100平方米，配套建设综合服务中心1处、气调库10000立方米、改建仓库5000平方米等。依托衢州新农都四省九地农副产品批发集散功能，建设衢州市首个中药材茶叶交易市场。 | 根据工作实际，稳步推进。 | 2024— 2027年 |
| 2 | 江山市 | 浙闽赣皖四省边际茶叶集散中心项目 | 总投资约1800万。项目建设总面积为30亩，总建筑面积15420平方米。项目建设主要为交易市场，改建加工车间和冷藏车间。 | 根据工作实际，稳步推进。 | 2024— 2027年 |
| 3 | 开化县 | 开化龙顶全产业链高质量发展项目 | 计划投资1亿元。①基地建设。全县域新建茶园、提升改造2000余亩；保护古树茶园1000亩余，开展齐溪开化龙顶茶发源地保护开发项目；新建高标准全域绿色生态茶园1000余亩。②品质提升。建设丘陵山地宜机化和喷滴灌一体化示范基地1000亩；成立5个高标准、专业化茶事服务中心；在产茶重点乡镇新建10座标准化茶厂；持续更新高标准茶厂设施设备20余套；持续推进茶产业品质管控及检测监测，每年抽检批次不少于150余次；持续推进茶树优良品种繁育、茶园良种推广1000余亩、推广普及“开化龙顶一件事”应用系统等。③品牌打造。在长三角、珠三角、京津冀等核心区新开设开化龙顶直营店、专卖店15个；每年举办开茶节及茶王争霸赛等茶事活动，深入挖掘龙顶故事、编写龙顶系列丛书，开展茶艺等培训10批次覆盖1000余人，各大中心城市宣传推介10场；保护、申报“开化龙顶”传统手工加工技艺非遗项目。④强链延链。新开发乌龙茶、茶饮料、茶点等特色产品项目1个。 | 根据工作实际，稳步推进。 | 2024— 2027年 |

抄送：市委各部门，市人大常委会、市政协办公室，衢州军分区，市监委，市法院，市检察院，巨化集团公司，各群众团体。

衢州市人民政府办公室 2023年7月27日印发