附件1

成都市建设工程项目人工费

拨付金额计算标准

一、计算方式

最低拨付总金额＝计算基数*最低拨付比例。

最低拨付总金额≤∑每月拨付金额。

二、计算基数

（一）以施工总承包单位与建设单位签订的施工合同中约定的造价金额为计算基数。

（二）采用EPC模式（工程总承包）组织建设的项目，应在工程总承包价格中扣除勘察、设计等非施工部分费用，以建设、施工双方核定的施工造价为计算基数。

三、最低拨付比例

（一）房屋建筑总承包项目最低拨付比例应不低于20%。根据施工计划及用工需求，在10%~35%的区间内分月度进行分配。

（二）市政公用总承包及其他专业承包项目最低拨付比例应不低于10%。根据施工计划及用工需求，在5%~25%的区间内分月度进行分配。

四、管理要求

（一）建设单位、施工总承包单位应在施工合同中明确项目各建设阶段的人工费占该阶段造价金额的比例及每月应当拨付的金额，形成人工费拨付计划，并在系统中提交。

（二）项目施工总承包单位信用等级达到A++的，在编制项目人工费拨付计划时，建设单位、施工总承包单位可根据实际情况在合理范围内调整该项目的农民工工资代发专户最低拨付比例。其中，房屋建筑总承包项目下浮比例不超过3%；市政设施等其他类别项目不超过2%。