自贡市推动老工业城市工业遗产保护利用

打造“生活秀带”工作方案

目  录

第一章 总 论	3

第一节 编制背景	3

第二节 实施范围	5

第三节 实施期限	5

第四节 编制依据	6

第二章 自贡工业发展历史和工业遗产现状	7

第一节 发展历史	7

第二节 保护利用的必要性和可行性	9

第三章 总体思路	11

第一节 指导思想	11

第二节 基本原则	12

第三节 发展目标	13

第四章 总体布局	14

第一节 布局思路	14

第二节 空间布局	14

第五章 主要任务	17

第一节 任务内容	17

第二节 重点建设任务	19

第三节 工业遗产保护利用区环境污染配套治理	26

第六章 保障措施	27

第一节 强化规划引领	27

第二节 推动保护利用	27

第三节 加强要素保障	28

第四节 建立评价机制	28

第五节 营造良好氛围	29

附件 “工业锈带”向“生活秀带”转化重点项目表	30

# 第一章 总 论

第一节 编制背景

一、工业遗产定义和保护利用方式

工业遗产指承载了技术价值、历史价值、文化价值的文化遗产。工业遗产主要包括作坊、车间、仓库、码头等不可移动文物，设备、工具等可移动文物，契约合同、产品样品等记录档案。工业遗产是人类文明和历史发展的见证，其所具有的历史文化价值、科学技术价值、经济价值已经在世界范围内受到普遍重视。

目前国内工业遗产保护利用方式主要有三种：

（一）建设工业博物馆。借鉴国外经验，以博物馆形式收集和保存相关文物，并通过高科技手段如语音、图像、AR等形式呈现给观众。

（二）建设供公众休息游览的服务区。借助工业遗产进行功能改造，建设城市公园或集游览观光、科普实践及探险于一体的主题公园。国内较为成功的保护利用项目有广东中山岐江公园、上海杨浦公共空间，分别将见证中国造船工业发展历程的粤中造船厂和昔日辉煌的杨浦两岸“工业锈带”改建为主题公园。

（三）建设社区活动场所。结合城市更新工作，把握完整社区、韧性社区理念，加大社区基层治理，就近低成本植入便民服务功能，拓展文化生活空间，建设为社区服务中心、阅览中心等，满足15分钟生活圈要求，让工业文化进入寻常百姓生活。

二、工业遗产保护利用工作方案编制背景

（一）中央领导高度重视。2019年11月，习近平总书记赴上海杨浦滨江公共空间考察指出：无论是城市规划还是城市建设，无论是新城区建设还是老城区改造，都要坚持以人民为中心，聚焦人民群众的需求，合理安排生产、生活、生态空间，走内涵式、集约式、绿色化的高质量发展路子，努力创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境，让人民有更多获得感，为人民创造更加幸福的美好生活。2020年6月，为贯彻落实习近平总书记在上海杨浦滨江公共空间考察时关于“生活秀带”的重要讲话精神，国家发展改革委、工业和信息化部等五部委印发了《推动老工业城市工业遗产保护利用实施方案》。省发展改革委要求我省成都市、自贡市、攀枝花市、泸州市等8市，切实做好推动工业遗产保护利用、打造“生活秀带”工作，研究提出工作方案。

（二）国家战略大力支持。随着成渝地区双城经济圈建设上升为国家战略，对共建巴蜀文化旅游走廊，建设高品质生活宜居地提出更高要求。成渝地区双城经济圈建设规划纲要提出“充分挖掘文化旅游资源，以文促旅、以文彰旅，讲好巴蜀故事，打造国际范、中国味、巴蜀韵的世界级休闲旅游胜地。打造贯通四川、重庆的文化遗产探秘、自然生态体验、红色文化体验等一批精品旅游线路”“研究将闲置厂房、办公用房等改为商业用途的支持政策”。成渝地区双城经济圈建设国家战略的深入实施，为推动工业遗产保护利用提供了有力的政策支持。

（三）发展规划引领带动。国家“十四五”规划纲要和四川省“十四五”规划纲要均提出要加快推进城市更新、改造提升老旧厂区、改善提升人居环境质量等任务。四川省“十四五”特殊类型地区振兴发展规划将工业遗产保护利用作为老工业城市“十四五”期一项重点工作，提出“加强工业遗产保护和利用，推动加快建立、完善工业遗产保护和利用管理机制，大力弘扬工业遗产当代价值，积极探索借助新业态新模式高效开发利用工业遗产，依托部分重点工业遗产打造都市文化生活新空间，塑造新时代老工业城市新形象”，为推动工业遗产保护利用明确了工作目标、重点方向和具体任务。

第二节 实施范围

本次纳入工业遗产保护利用、打造“生活秀带”的实施范围为自贡市全域，其主体范围东起大山铺，西至艾叶，北至黄桷坪，南到舒平，总面积16.503平方公里。同时也包括富顺县、荣县的部分工业遗产。

第三节  实施期限

本方案实施期限为2020年至2030年。分为两个阶段实施：

2020—2022年：调查评估和规划设计，启动部分项目；

2023—2030年：全面实施，建成“生活秀带”。

第四节  编制依据

一、《国家发展和改革委员会 工业和信息化部 国务院国有资产监督管理委员会 国家文物局 国家开发银行关于印发〈推动老工业城市工业遗产保护利用实施方案〉的通知》（发改振兴〔2020〕839号）

二、《四川省发展和改革委员会转发〈关于印发推动老工业城市工业遗产保护利用实施方案的通知〉的通知》（川发改产业〔2020〕325号）

三、《全国老工业基地调整改造规划（2013—2022年）》

四、《自贡市老工业基地调整改造规划（2013—2022年）》

五、《自贡市城市总体规划（2011—2030年）》

六、《自贡市土地利用总体规划（2006—2020年）》

七、《自贡市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

八、《中共自贡市委 自贡市人民政府关于实施创新驱动推动工业转型发展的意见》（自委发〔2016〕22号）

九、《自贡市人民政府办公室印发自贡市国土资源政策助推老工业城市产业转型升级实施方案的通知》（自府办发〔2018〕5号）

十、《自贡市人民政府关于印发自贡市鼓励城区工业企业向园区集中实施办法的通知》（自府函〔2018〕141号）

十一、《自贡市产业转型升级建设办公室关于印发自贡老工业城市产业转型升级示范区建设2021年工作要点的通知》（自转型办发〔2021〕1号）

十二、国家、省、市出台相关专项规划和政策文件

# 第二章 自贡工业发展历史和工业遗产现状

第一节 发展历史

一、工业发展历史沿革

自贡工业萌芽较早，秦汉时期（公元前221—公元220年），荣县已形成土陶规模化生产。东汉章帝时期（公元76—88年），自贡地区已出现盐业生产。西晋时期（公元266—317年），富顺县就有了著名的富世盐井。南北朝北周武帝时期（公元561—578年），贡井设立公井镇。北宋庆历、皇佑年间（公元1041—1054年），自贡地区成为四川“卓筒井”——小口深井的发祥地，深井钻凿法技术十一世纪传入西欧，推动了世界钻井技术发展。

清道光年间，自贡盐业初具规模，进入手工工场阶段。道光二十三年（公元1843年），自贡有制盐煎锅2000口左右，年产量达6万吨，在自贡以盐业为生者“以数十万计”。鸦片战争前后，自贡已形成一个以盐业为中心，人口数十万的手工工场区。清末至民初，自贡盐业年产量稳定在20万吨左右，约占全省盐产量的60%、盐税的70%。除行销四川40多个州、县外，还远销湘、鄂、滇、黔4省100多个州县，其产量约占全国所需的20%。

自贡以盐为主的传统工业发展几度兴衰，解放前夕自贡盐场运销停滞，盐场壅积、井灶停歇、生产瘫痪。

建国后，为迅速改变工业的落后局面，自贡有计划地开展了大规模的经济建设，新中国成立后的30多年时间，国家对自贡市工业基本建设投资占全市基建投资的72%，特别是从“三五”时期开始，国家“三线”建设相继迁入一大批工业企业落户自贡，有力推动了自贡工业经济结构调整和生产的迅速发展。

改革开放以来，自贡工业取得了长足发展。至2005年，自贡工业化水平达到40%，高于全省同期近10个百分点，工业对全市地区生产总值（GDP）的贡献率达到60%以上，高于全省同期7.6个百分点，工业对财政增长的贡献率达到55.2%，成为中国西部和川南重要的工业城市。

2014年以来，自贡全面启动老工业基地调整改造。2017年获批为全国首批、四川唯一老工业城市产业转型升级示范区，有力推动自贡产业加快转型升级向更高形态迈进。通过全市上下不懈努力，自贡老工业基地调整改造成效明显，于2016年、2018年、2020年获国务院真抓实干激励表扬，2017—2019连续3年在全国产业转型升级示范区年度评估中获评优秀。

2020年，自贡GDP实现1458.44亿元，比上年增长3.9%，其中，第一产业增加值231.35亿元，比上年增长5.6%；第二产业增加值567.94亿元，比上年增长4.8%；第三产业增加值659.15亿元，比上年增长2.4%。三次产业结构从2016年的14.2:46.3:39.5调整到2020年15.9:38.9:45.2。

二、工业遗产现状

自贡工业遗产见证了自贡工业的发展兴衰，现存的工业遗产主要集中在传统的盐业、化工、机械领域。截至目前，有一定老工业历史遗迹的企业主要为自贡鸿鹤化工厂、张家坝制盐化工厂、自贡市工业泵厂、四川久大盐业公司、四川长征机床厂、自贡东新电碳厂、自贡市机一厂等147户工业企业。其中，自流井区49户、贡井区34户、大安区57户、沿滩区7户。已搬迁企业30户。大部分企业原厂房破旧、设备陈旧，保留了上世纪80年代的传统工艺水平和生产模式。

2019年12月，第三批国家工业遗产名录公布，“自贡井盐——大安盐厂、东源井、燊海井”，成为全市首个入选国家工业遗产项目。

（注：本文中涉及的企业名称均为原企业简称。）

第二节 保护利用的必要性和可行性

一、必要性

（一）有利于展现前人智慧，坚定文化自信。千年盐业的发展、近现代工业的崛起与产业发展的跌宕起伏，蕴含了极其丰富的历史文化价值。但自贡工业遗产保护利用工作相对薄弱，部分工业遗产遭到破坏、损毁甚至消失，亟需采取措施加以有效保护和合理利用。自贡作为老工业城市产业转型升级示范区，应当不断加强对工业遗产保护利用重要性的认识，通过集中反映各历史时期工业发展的阶段性特征和突出成果，充分展示自贡工业文明发展历程，大力弘扬盐都儿女百折不挠的进取精神，增强全市人民的文化自信。

（二）有利于培育发展新动能，满足群众新期待。挖掘工业遗产的物质和精神特质，将工业遗产的历史信息和文化特质与现代科技、艺术、文化相结合，能够更好地统筹产业发展和消费升级，培育发展新动能，不断满足人民群众对美好生活的新期待。

（三）有利于提升城市功能，彰显城市魅力。自贡工业遗产的保护利用，能够更好地提升城市功能、丰富城市内涵、彰显城市特色，实现从“工业锈带”向“生活秀带”的转变。

二、可行性

（一）国家政策支持。2020年6月，国家发展改革委等五部委出台了《推动老工业城市工业遗产保护利用实施方案》，明确了推动工业遗产资源认定管理、重点文物展示、工业体系博物馆建设、新业态新模式繁荣、文化生活新空间拓展、城市文明新形象塑造六项主要任务，提出了制定工业遗产清单、建设工业遗产数据库、实施遗产保护重点工程等系列举措，国家开发银行也将有针对性地利用开发性金融加大对重点项目的支持。自贡作为国务院表扬激励的老工业城市产业转型升级示范区，更具有先行先试的基础条件。

（二）市区两级政府高度重视。工业遗产的保护利用是历史文化名城保护不可或缺的有机组成部分，在市委、市政府的领导下，自贡市先后编制《自贡市历史文化名城保护规划》《自贡市海绵城市专项规划》等。2021年，自贡在全省率先启动自贡市历史文化名城保护立法工作，从立法层面加强历史文化名城的保护，为推动自贡工业遗产的保护利用奠定了坚实的法律基础。

（三）一批工业遗产保护利用项目具备开展前期工作条件。我市编制完成了《自贡市老工业基地调整改造规划（2013—2022年）》《自贡市国际文化旅游目的地发展规划（2018—2030）》，工业遗产富集的大安区、贡井区也完成了全域旅游发展规划编制，相关规划储备了一批工业遗产保护利用项目。近年来，随着自贡高压阀门厂、四川长征机床厂、四川大西洋焊条厂等企业相继完成搬迁改造、退城入园，以自贡鸿鹤化工厂为代表的一批企业停产、破产和工业遗产清理，为我市新上一批工业遗产保护利用项目奠定了基础。

为此，我市编制《自贡市推动老工业城市工业遗产保护利用打造“生活秀带”工作方案》，努力在工业遗产保护利用、“工业锈带”向“生活秀带”转化方面实现突破，推动老工业基地调整改造和转型升级，力促自贡老工业城市超常跨越和高质量发展。

# 第三章 总体思路

第一节 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持把工业遗产保护利用作为推动老工业城市高质量发展的重要内容，加快发展新时代中国特色工业文化，推动工业遗产保护利用与文化传承、产业创新发展、城市功能提升协同互进，围绕“千年盐业”“三线”建设等重点领域，打造一批集城市记忆、科普宣传、创意文化、休闲体验于一体的“生活秀带”，延续城市历史文脉，为加快国家文化出口基地建设、打造特色消费聚集区，推动老工业城市高质量发展增添新动力。

第二节 基本原则

（一）完善体系，形成合力。强化顶层设计和分级分类管理，形成能够彰显自贡工业发展历程和文化特色的保护利用体系。加强政策协同，强化部门合作、市区联动，形成工作合力，有力有序推进实施。

（二）保护优先，以用促保。自贡工业遗产既有盐业、化工、机械等产业物质形态，还有劳动人民创新创造，契约精神、工匠精神等精神形态，具有区别于其他自然文化遗存的特殊性。保护方式必须适度强调灵活性、针对性，寓保护于利用之中，让工业文化融入群众生活，真正实现在发展中保护、在保护中发展。

（三）全面推进，突出重点。积极融入成渝地区双城经济圈战略，加强各类工业遗产保护利用工作，注重运用现代科技手段，提高燊海井、东源井、大安盐厂等国家级工业遗产的保护利用水平，主动对接巴蜀文旅走廊，打造工业旅游、研学游、传统文化旅游等精品旅游路线，不断探索老工业城市转型发展新路径。

（四）明确路径，多方参与。因地制宜探索工业遗产科学保护与合理利用的有效途径。发挥政府投资引导作用，有效汇聚社会资源，营造各类主体共同参与的良好氛围。

第三节 发展目标

一、总体目标

到2025年，成功申报国家级工业遗产1处、省级工业遗产3处，提高燊海井、东源井、大安盐厂等国家级工业遗产保护利用水平，使工业遗产地成为群众生活休憩的集聚地和外来游客的重要游览景点。

到2030年，成功申报国家级工业遗产2处、省级工业遗产6处，重点工业遗产实现集约化、规范化保护利用，将自贡“工业锈带”打造成为集传承文脉、科普宣传、创意文化、休闲体验等功能于一体的“生活秀带”。

二、阶段建设任务

到2025年，加快国家级工业遗产燊海井、东源井、大安盐厂保护利用，完成燊海井盐史文化博览园、东源井遗址保护利用、大安盐厂老盐场二期等工程建设任务；依托四川长征机床厂，建成中国机床博物馆（暂定名）；完成久大涵院、四川长征机床厂、吉成井盐作坊、太源井晒醋厂等国家、省级工业遗产申报。

到2030年，依托张家坝制盐化工厂，建成自贡近现代基础化工博览园；依托自张铁路、鸿鹤铁路专线，建成自贡“三线”建设铁路公园；依托艾叶滩码头众多的盐文化遗存，建设古盐运水道；完成自贡大公井古城保护建设任务；完成自贡高压阀门厂、四川大西洋焊条厂和荣县五四陶厂等国家、省级工业遗产申报。

# 第四章 总体布局

第一节 布局思路

坚持原址保护利用与完善城市功能相结合，坚持后工业化文化景观构建与公园城市建设相结合，结合国土空间规划和历史文化名城保护规划，重点打造大安工业遗址保护利用和贡井大公井、艾叶码头井盐工业遗址保护利用两大片区，加快建成科学合理、功能完善、产城相融、保护和开发并重的空间体系。

第二节 空间布局

一、布局构架

主要按照“两线两片多点支撑”整体构架布局。

（一）“两线”，即依托古法制盐——现代真空制盐发展脉络，展示千年盐业文化传承；依托“三线”建设工业遗存，彰显创新创业、艰苦奋斗的奉献精神。

（二）“两片”，即打造大安工业遗址保护利用片区和贡井大公井、艾叶码头井盐工业遗址保护利用片区。

（三）“多点支撑”，即依托现有开发保护利用价值大的工业遗存，以项目为载体，循序渐进实施多点开发。

1.以燊海井、东源井、吉成井为核心的古代盐业遗存节点；

2.以大安盐厂为核心的近现代盐业遗存节点；

3.以四川长征机床厂为核心的“三线”建设遗存节点；

4.以张家坝制盐化工厂为核心的近代化工遗存节点；

5.以“三线”建设铁路公园为核心的工业轨道交通遗存节点；

6.以自贡高压阀门厂为核心的“三线”建设遗存节点；

7.太源井晒醋产业遗存节点；

8.以荣县铁炉嘴冶铁遗址为代表的古代手工制造业遗存节点。

二、建设模式

（一）建立工业博物馆模式。

建立工业博物馆通常适用于工业厂房或厂区，对技术或工艺有较高要求的行业，并在当时行业中具有技术上的绝对优势和代表性的工业遗产。参考样板为重庆工业博物馆，四川长征机床厂可采用该模式。

（二）建立供公众休息游览的服务区模式。

依托工业遗存部分场地和建筑，对工业废弃的各类自然和人工要素进行统一规划设计，并进行翻新、利用和艺术改造，使工业景观得以转换和延续，与城市规划发展协调一致，达到在保护工业文化遗产的同时又能有效推动城市环境的改善和经济发展的目标。参考样板为上海杨浦两岸，自贡大公井可采用该模式。

（三）建立典型工业遗址整体升级改造模式。

以典型工业遗址为依托，将原有的工业老厂房进行设计和改造，吸引大量艺术工作者及创意产业从业者入驻，同时也吸引市民和游客驻足观光，使工业锈带成为一片独特的艺术聚集地，并形成有效的文化创意产业链。参考样板为纽约高线铁路，自张铁路、鸿鹤铁路专线可采用该模式。

（四）建立红色工业文化宣传教育基地模式。

深挖工业遗址中的红色资源，打造红色旅游教育基地，使其成为弘扬革命传统、传播红色文化的主阵地。参考样板为鞍钢红色教育基地，张家坝制盐化工厂可采用该模式。

（五）建立社区便民功能场所模式。

将工业原址的历史建筑进行再利用，同时保留包括景观、企业家属区等社区在内的整个区域。居民社区开发摒弃传统旧城改造、棚户区改造模式，也不同于一般商品房开发。建设模式引发关于工人阶级、工业时代、城市记忆的社会讨论，其建成效果远超商业开发本身。大安盐厂就是以该模式建设的典型。

（六）建立吸引创作人才短居模式和居民认同长居模式。

将工业遗产与现代生活方式整合，按照“保留为主，新旧协调，品质至上，创意时尚，注重现实，多样呈现”的原则进行打造，实现工业文明与现代文明相结合。通过自贡产业转型升级，再次带动区域的活力与创造力，引得进人才、留得住居民。参考样板为嘉兴工业遗产保护利用，艾叶码头井盐工业遗址可采用该模式。

# 第五章 主要任务

第一节 任务内容

一、开展资源申报认定

依据国家工业遗产评价标准，全面开展工业遗产的调查、推荐工作，摸清工业遗产底数，明确工业遗产构成，评估工业遗产价值，建立工业遗产数据库。加强国家、省级工业遗产申报，切实提高我市工业遗产保护级别。及时公布已认定的工业遗产清单、建立保护标识标牌。具有重要价值的工业遗产及时核定公布为文物保护单位和珍贵可移动文物。加快甄别和抢救濒危工业遗产。建立监测评估制度，开展工业遗产动态监测和保护利用效益评估。

二、推进重点保护展示

切实加强重点工业遗产本体保护和周边环境治理，实施以“两线两片多点支撑”为重点的示范性、带动性工程项目，消除工业遗产安全隐患。依托价值突出、内涵丰富的燊海井、东源井、大安盐厂等国家级工业遗产，特别是核定为全国和省级重点文物保护单位的工业遗产，开展工业遗产价值挖掘，弘扬工业遗产当代价值。

三、完善工业博物馆体系

依托自贡市丰富的工业遗产资源，推动国家级、省级工业遗产博物馆、专业性工业技术博物馆、传统行业博物馆等的建设和申报工作。借鉴携手功夫动漫联合制作3D动画《时空龙骑士》模式，运用现代数字技术开发利用盐业、化工、机械等工业遗产资源，建设智慧博物馆。

四、繁荣新业态新模式

对“卓筒井”、真空制盐、火电锅炉等传统工业技艺和“鹤”牌、“长城”等工业产品标识，进行创作生产、创意设计，利用新型光影技术、VR/AR技术等推动跨媒体内容制作与呈现，孕育新型文化业态。重点发展以“两线两片多点支撑”为核心的工业遗产体验式旅游、研学旅行、休闲旅游精品线路，形成生产、旅游、教育、休闲一体化的工业文化旅游新模式。促进老城区工业遗产与现代商务融合，改造利用老厂区、老厂房、老设施发展文化创意产业。

五、拓展文化生活新空间

加快传统工业区的转型升级，修复釜溪河沿岸厂房、仓库和其他历史遗迹，推动以自流井、贡井老街为代表的盐业生产岸线转型为生活岸线。强化自贡盐业历史博物馆、中国机床博物馆（暂定名）等公共文化服务功能，推动工业遗产保护利用工程对公众开放，提升城市公共文化服务能力。依托工业遗产建设一批主题突出的工业遗址公园（“三线”建设铁路公园）等，形成融入现代设计观念、适应当代生活方式的城市人文景观和公共开放空间。

六、塑造城市文明新形象

注重工业遗产保护与城市形象提升融合，将盐晶体、井架等能够凸显工业文化特色的景观标记纳入城市建筑规划、城市重要建筑。坚持工业遗产保护利用与自贡文化节庆、博览会、体育竞赛等交流活动相结合，定期举办工业遗产主题研讨会、工业文物交流展，拓展工业遗产的价值普及和传播推广渠道，弘扬新时期中国特色工业文化。实施自贡市工业遗产品牌培育推广提升活动，形成国家级、省级工业遗产文化产品和服务品牌，提升城市品质，彰显千年盐都城市特色。

第二节 重点建设任务

依据国家工业遗产评价标准，结合自贡工业遗产实际，筛选和储备一批有可行性、可优先实施的重点项目，推进工业遗产保护利用。

一、加快推进一批国家级工业遗产保护利用项目

（一）燊海井工业遗产保护利用。

历史及文化价值：燊海井凿成于清道光十五年（公元1835年），井深1001.42米，是世界上第一口人工钻凿的超千米深井，采用中国传统的冲击式顿钻凿井法（人力机械绳式顿钻凿井技术）凿成，是迄今保存最完整的自贡井盐生产遗址。

2006年，以全国重点文物保护单位燊海井为主要载体的“自贡井盐深钻汲制技艺”被国务院公布为全国首批国家非物质文化遗产名录保护项目。2018年，燊海井被评为国家AAAA级景区。

保护利用情况：2006年，实施了“燊海井盐文化遗址保护工程”一期工程，景区扩建约500平方米，其中新建近300平方米的游客服务中心，于2007年1月正式投入使用。2013年，先后实施了燊海井文物保护维修一、二期工程，工程实施后，景区面积扩大到近6000平方米。

重点建设任务：规划建设燊海井游客接待中心、停车场等，启动再造盐场胜景区、盐工之家景区、“盐业市隆”休闲街和旅游接待服务区的规划建设工作，启动修缮吉成井遗址等。

建设年限：2022年—2025年。

责任单位：大安区政府，市经济和信息化局、市文化广电旅游局、市住房城乡建设局、市自然资源和规划局。

（二）东源井工业遗产保护利用。

历史及文化价值：东源井始建于清咸丰八年（公元1858年），采用古代冲击式顿钻工艺锉井，古盆采气工艺。迄今已累计开采气6.92亿立方米，现产气1.59万立方米/天，采盐卤12立方米/天。东源井是自贡低压采气工艺的典型代表，䆲盆采气技术是自贡古代盐业工人的创造发明。现存较完整的晚清盐井实物，有古木质天车碓房、大车（牛拉车）、古木质机车房、过江房、古车心（卷扬提升）、石输气沟道、柜房等，是研究盐业科技历史文化不可多得的实物资料。

保护利用情况：2016年，成立了四川久大东源井旅游开发有限公司，迅速恢复了部分平锅制盐展示和生产场景。

重点建设任务：规划建设东源井遗址保护利用工程及配套设施，主要包括本体维修，新建文物管理中心、传统制盐工艺展示体验区、游客接待中心及停车场等。

建设年限：2022年—2025年。

责任单位：贡井区政府，市经济和信息化局、市文化广电旅游局、市住房城乡建设局、市自然资源和规划局。

（三）大安盐厂工业遗产保护利用。

历史及文化价值：大安盐厂始建于1957年，生产工艺遗存完整，现存年产 30 万吨真空制盐装置，包含冷却水塔、热力发电塔、输送煤炭和卤水的栈桥等。这些难以复制的工业符号，是工业时代完整的空间记忆。大安盐厂的技术革新和科学创造是新中国成立后自贡盐业发展的缩影，是盐都人民孜孜以求创新创造的见证。

保护利用情况：2018年被认定为省级工业遗产，2019年成功申报自贡市科普基地，2019年被工业和信息化部评为“全国十大精品工业旅游线路”，2019年被列为第三批国家工业遗产名录。

2017年，采用“工业遗存+现代艺术+地域文化”模式建成老盐场1957一期工程，以7处保留下来的工业厂房、廊道为载体，规划建设展示大厅、创意工作室、酒吧、咖啡馆、婚庆大厅、画廊等不同功能场所，配套绿化草坪、广场、灯饰、雕塑等。截至目前举办了盐都嘉年华、“世界杯啤酒节”、中国围棋甲级联赛、“盐都觅爱节”、四川国际文化旅游节暨自贡国际恐龙灯光节—老挝啤酒节、自贡非遗文创节等。

重点建设任务：建设老盐场1957二期工程。采用“工业遗存+现代艺术+地域文化”模式，工业遗址厂房与后工业文化相结合，融入现代生活休闲元素，打造以工业流程为载体的展示大厅。

建设年限：2022年—2025年。

责任单位：大安区政府，市经济和信息化局、市文化广电旅游局、市住房城乡建设局、市自然资源和规划局。

二、加快实施一批“三线”建设遗产保护利用项目

（一）四川长征机床厂工业保护利用。

历史及文化价值：四川长征机床厂属国家“三线”建设时期由北京第一机床厂内迁组建，创造了自贡工业跨越式发展的奇迹。北京机床厂老一辈开创者落户自贡，展现了我国工人阶级艰苦创业、无私奉献、团结协作、创新创造的“三线”精神。“三线”建设者们留下的历史文化遗产，是推动改革发展的宝贵财富。2015年，四川长征机床厂停产。

保护利用情况：部分“三线”建设遗迹及工具车间、装配四车间、外购车间、专家楼、员工宿舍和相关设备处于封闭状态。

重点建设任务：规划建设中国机床博物馆（暂定名）。建设机床博物馆展示区、文化创意区、文化生活区，打造党建基地、研学基地、科技体验基地等。

建设年限：2022年—2030年。

责任单位：市国资委、贡井区政府，市经济和信息化局、市文化广电旅游局、市住房城乡建设局、市自然资源和规划局。

三、加快谋划储备一批工业遗产保护利用项目

（一）张家坝制盐化工厂工业遗产保护利用。

历史及文化价值：抗日战争时期，中国近现代化工之父范旭东将原在天津塘沽的久大精盐公司内迁落户自贡。1958—1960年间，邓小平、刘少奇、胡耀邦、贺龙、聂荣臻、陈毅、吴玉章、董必武等中央领导曾先后亲临企业考察。现存有较完整的氯化钡等主要化工产品生产装置和附属设施、苏联专家楼、“跨上千里马 奔向化工城”等实物资料以及党和国家领导人、中央和省有关部委局负责人，莅临自贡视察、检查指导工作的珍贵史料。

保护利用情况：部分老厂房、生产设施实施了封闭保存。企业生产遗留的工业废渣完成了治理。

重点建设任务：对现有遗存进行评估后实施利用。规划筹建近现代基础化工博览园。建设“超英赶美”展示区、“跨上千里马 奔向化工城”展示区、餐饮民宿酒店服务区和绿地广场、停车场等。

责任单位：大安区政府，市经济和信息化局、市文化广电旅游局、市住房城乡建设局、市自然资源和规划局。

（二）“三线”建设铁路公园。

历史及文化价值：“三线”建设时期，自贡市新建了自张铁路、鸿鹤铁路专线，沿线集聚串联了大安盐厂、四川大西洋焊条厂、张家坝制盐化工厂、东方锅炉厂、四川玻璃厂、自贡鸿鹤化工厂等重点企业。自张铁路建于1957年，全长7.61公里。鸿鹤铁路专线建于1964年，全长5.5公里，跨越自流井区、大安区10多个街（社）区，见证了自贡市工业的发展兴衰。两条铁路沿线桥梁、隧道兼备，有观光打造价值。

保护利用情况：自张铁路每月开行一列低速货运列车。鸿鹤铁路专线目前停运。

重点建设任务：规划建设“三线”建设铁路公园，打造成网红式城市开放公园。组串大安盐厂、四川大西洋焊条厂、张家坝制盐化工厂、东方锅炉厂、四川玻璃厂、自贡鸿鹤化工厂等企业和盐业、化工、三线建设重大工业遗址，形成规模可观、内涵丰富、体验深入的文旅观光铁路专线旅游。主要建设内容为铁路线保存改造、火车观光、平台观景、长廊游览、广场休闲等，为市民提供开放性、互动性强的城市公共场所。

责任单位：自流井区政府、大安区政府，市经济和信息化局、市文化广电旅游局、市住房城乡建设局、市自然资源和规划局、市国资委。

（三）自贡高压阀门厂工业遗产保护利用。

历史及文化价值：自贡高压阀门厂属国家“三线”建设时期由上海内迁组建，是自贡“泵阀之乡”的发源地，现存大量工业遗迹展示了泵阀产业发展历程和“三线”建设者勇挑重担的奉献精神。

保护利用情况：“三线”建设部分生产老厂房、职工宿舍、老设备等封闭保存。

重点建设内容：规划筹建自贡“阀门之乡”遗址保护工程。建设阀门机械科普厅、“西气东输”能源走廊、酒店民宿休闲服务区、游客广场、停车场等。

责任单位：沿滩区政府，市经济和信息化局、市文化广电旅游局、市住房城乡建设局、市自然资源和规划局。

（四）太源井晒醋厂工业遗产保护利用。

历史及文化价值：太源井晒醋始创于清道光二十八年（1848年），根据“太源古井”水源及特殊发酵方式生产，至今已有170余年历史。2006年获得商务部“中华老字号”称号，2011年入选《四川省非物质文化遗产名录》，2013年经国家质检总局批准为国家地理标志保护产品。

保护利用情况：公司生产区保留有“太源古井”，现存较完整的传统工艺、生产场景。

重点建设任务：规划筹建太源井晒醋工业旅游示范基地。主要建设内容为工业遗存保护区，蒸煮、发酵、日晒陈酿等20多道工序展示区，品鉴区等。

责任单位：沿滩区政府，市经济和信息化局、市文化广电旅游局、市住房城乡建设局、市自然资源和规划局。

（五）荣县铁炉嘴冶铁遗址保护工程。

历史及文化价值：铁炉嘴冶铁遗址距今两千多年，是自贡目前发现的年代最久远、规模最大、保存完好的古代冶铁遗址。冶铁遗址与汉代自贡盐业经济的发展有着密不可分的联系，对研究汉代自贡地区盐业生产和冶炼技术具有重要意义。

保护利用情况：2009年，该遗址被列为市级文物保护单位，并采取了保护措施。

重点建设任务：规划筹建荣县铁炉嘴冶铁遗址保护工程。主要建设内容为文物修缮保护区、冶铁炉恢复展示区、古兵工厂遗址展示区、铁匠之家文化体验区等。

责任单位：荣县政府，市经济和信息化局、市文化广电旅游局、市住房城乡建设局、市自然资源和规划局。

第三节 工业遗产保护利用区环境污染配套治理

自贡老工业区企业在原生产过程中存在着一定的土壤污染，产生的锅炉渣、钡渣、浸取渣等废渣在厂区旁大量堆积，经雨水冲涮，污染物进入水环境。加之，由于老工业区内厂房与居民住宅犬牙交错，居民生活污水无法集中收集处理，仅通过化粪池简易处理后就直排釜溪河，严重影响地表水水质。

一、加强绿地系统建设

围绕工业遗产保护利用重点项目，配套建设城市公园、湿地公园、生态氧吧、水系廊道等绿色项目，涵养水源、保持水土、修复生态，优化提升遗址保护利用项目品质，提高城市园林绿化水平和人居环境质量。

二、推动水环境治理

工业遗产保护利用区域水质较差，受城乡生活污水、工业废水影响，邻近的釜溪河、旭水河、威远河水质分别为Ⅴ类、Ⅴ类、IV类。把工业遗址保护利用区域纳入海绵城市建设，实行雨污分流，完善垃圾收集、污水处理设施，进一步改善水环境质量。

三、控制环境噪声污染

工业遗产保护利用区域大多位于城市中心区，对区域周边道路交通、经营性场所、建筑工地等噪声污染加强管控，并采取物理隔离和生态防护方式降低噪声影响，提高声环境质量。

# 第六章 保障措施

# 第一节 强化规划引领

将工业遗产保护利用工作纳入全市“十四五”相关专项规划，统筹谋划土地利用、城市更新、产业发展、生态保护和历史文化传承，推动各类规划在工业遗产保护利用领域实现“多规合一”，形成定位准确、边界清晰、功能互补、统一衔接的规划体系。在保护项目名录的基础上，各区县和市级有关部门要结合实际，认真研究，编制细化各项目的保护利用实施方案，真正推动项目的实施。（责任单位：市发展改革委、市住房城乡建设局、市自然资源和规划局、市文化广电旅游局、各区县政府）

第二节 推动保护利用

把工业遗产保护利用纳入自贡历史文化名城保护立法范围，有力有序推进工业遗产保护利用。建立部门会商决策机制，涉及本方案内工业遗产保护利用的项目，相关部门均应会商达成整体保护利用共识后再行实施。（责任单位：市住房城乡建设局、市经济和信息化局、市发展改革委、市文化广电旅游局）

第三节 加强要素保障

按照政府引导、市场主体、多元投资的建设思路，推进工业遗产保护利用建设和运营管理工作。鼓励社会资本参与“生活秀带”打造，支持政府投融资平台参与工业遗产保护利用建设。加强对上争取，申报的专项债券、中省预算内投资资金，重点向工业遗产保护利用项目倾斜。结合市县国土空间总体规划编制，全面落实主体功能区战略，以生态优先和资源管护为导向，充分考虑工业遗产的重要功能，对工业遗产保护利用项目建设用地指标适度倾斜。（责任单位：各区县政府，市财政局、市金融工作局、市自然资源和规划局、市经济和信息化局、市发展改革委、市文化广电旅游局、市住房城乡建设局）

第四节 建立评价机制

探索建立自贡市工业遗产保护利用动态评价机制，确立管理监督主体控制整体保护利用的底线，根据我市相关规划和项目成熟度，优先考虑工业遗存项目申报、保护利用。对工业遗产项目实行动态管理，跟踪项目评价考核情况，形成申报、认定、建设、运营的工业遗产保护利用评价体系。（责任单位：市经济和信息化局、市住房城乡建设局、市文化广电旅游局、市发展改革委）

第五节 营造良好氛围

实施老工业基地搬迁改造，推动老工业企业退城入园，提前研判防范化解工业遗产保护利用项目社会风险和安全风险。结合工业遗产资源调查、申报认定，切实加大工业遗产保护利用的宣传力度，提高公众对工业遗产的兴趣以及对其价值的认同，不定期组织研讨、宣传、推介、展览等相关活动，推动工业遗产保护利用成果进社区、进校园、进企业等，以多种形式讲好“自贡工业故事”，传承和弘扬工业文化。（责任单位：市委宣传部、市委政法委、市应急管理局、市发展改革委、市经济和信息化局、市自然资源和规划局，各区县政府）

# 附件

“工业锈带”向“生活秀带”转化重点项目表

| 序号 |  | 项目名称 | 建设地址 | 主要建设内容 | 建设年限 | 总投资（万元） | 项目类别 | 项目业主 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目合计（17个） |  |  |  |  |  | 698000 |  |  |  |
| 盐业（8个） |  |  |  |  |  | 486000 |  |  |  |
| 1 | 中国燊海井盐史文化博览园 |  | 大安燊海井 | 规划建设燊海井游客接待中心、停车场等，启动再造盐场胜景区、盐工之家景区、“盐业市隆”休闲街和旅游接待服务区的规划建设工作，启动修缮吉成井遗址等。 | 2022—2025 | 60000 | 加快前期 | 待定 | 大安区政府 |
| 2 | 自贡东源井遗址保护利用工程 |  | 贡井东源井 | 东源井本体维修。新建文物管理中心、传统制盐工艺展示体验区、游客接待中心及停车场等。 | 2022—2025 | 26000 | 加快前期 | 四川久大东源井旅游开发有限公司 | 贡井区政府 |
| 3 | 老盐场工业遗址广场（中国盐业文明遗址博物馆） |  | 原大安盐厂 | 在大安盐厂内，修复性建设盐业文明遗址博物馆。 | 2022—2025 | 40000 | 加快前期 | 市文旅投公司 | 市文化广电旅游局 大安区政府 |
| 4 | 自贡釜溪河沿岸井盐历史文化保护开发项目 |  | 釜溪河城区段沿岸 | 修复自流井老街遗址、盐运码头、王爷庙、桓侯宫、炎帝宫、川主庙等，整治周边环境，配套建设各类基础设施，建成井盐史人文风物展示区。 | 2021—2030 | 90000 | 续建 | 待定 | 自流井区政府 |
| 5 | 自贡老工业区文化遗产抢救保护工程 |  | 相关区县 | 重点实施古盐场天车群修缮保护、千年盐道抢救、大盐商宅院修缮保护、石牌坊群修缮保护、近现代典型工业建筑修缮保护等系列工程。 | 2022—2025 | 120000 | 加快前期 | 待定 | 市文化广电旅游局 |
| 6 | 自贡大公井古城保护项目 |  | 贡井大公井 | 打造特色街区，修复盐商会所、宗庙祠堂，开发利用盐商民居院落、盐卤康疗等；配套建设基础设施。 | 2022—2025 | 50000 | 加快前期 | 自贡西城建设有限公司 | 贡井区政府 |
| 7 | 自贡古盐运水道保护利用工程 |  | 贡井艾叶镇 | 实施从艾叶滩至五皇洞，沿线8公里古盐运水路的保护整治和利用。 | 2022—2025 | 20000 | 加快前期 | 待定 | 贡井区政府 |
| 8 | 自贡市井盐工业遗址保护项目 |  | 贡井艾叶镇 | 沿艾叶古镇-八里画廊-老街河街-金流井，恢复部分井盐生产、商贸场景，对古盐道、码头、盐商生活圈进行原址修复及景观打造并配套相应基础设施。 | 2022—2025 | 80000 | 加快前期 | 待定 | 贡井区政府 |
| 化工（1个） |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |
| 9 |  | 自贡近现代基础化工博览园 | 原张家坝化工厂 | 规划筹建近现代基础化工博览园。建设“超英赶美”展示区、“跨上千里马 奔向化工城”展示区、餐饮民宿酒店服务区和绿地广场、停车场等。 | 2025—2030 | 30000 | 加快前期 | 待定 | 大安区政府 |
| 机械（3个） |  |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |
| 10 |  | 中国机床博物馆（暂定名） | 原四川长征机床厂 | 规划建设中国机床发展历史博物馆。建设机床博物馆展示区、文化创意区、文化生活区，打造党建基地、研学基地、科技体验基地等。 | 2022—2030 | 42000 | 加快前期 | 市国投集团公司 | 市国资委 贡井区政府 |
| 11 |  | 自贡“阀门之乡”遗址保护工程 | 原自贡高压阀门厂 | 建设阀门机械科普厅、“西气东输”能源走廊、酒店民宿休闲服务区、游客广场、停车场等。 | 2025—2030 | 20000 | 加快前期 | 待定 | 沿滩区政府 |
| 12 |  | 国投汽车服务产业园 | 原自贡南华锯条厂 | 对原厂区厂房进行维修加固，改造原厂区道路，盘活存量资产，引进汽车相关企业，建成汽车服务产业园。 | 2021—2022 | 3000 | 新开工 | 市国投集团公司 | 市国资委 贡井区政府 |
| 其他（5个） |  |  |  |  |  | 117000 |  |  |  |
| 13 |  | 自贡“三线”建设铁路公园 | 自张铁路、鸿鹤铁路沿线 | 建设打造网红式城市开放公园。主要建设内容为铁路线保存改造、火车观光、平台观景、长廊游览、广场休闲等，为市民提供开放性、互动性强的城市公共场所。 | 2022—2030 | 50000 | 加快前期 | 待定 | 自流井区 政府 大安区政府 |
| 14 |  | 自贡太源井晒醋工业旅游示范基地 | 太源井晒醋厂 | 建设工业遗存保护区，蒸煮、发酵、日晒陈酿等20多道工序展示区，品鉴区等。 | 2025—2030 | 3000 | 加快前期 | 待定 | 沿滩区政府 |
| 15 |  | 荣县铁炉嘴冶铁遗址保护区 | 荣县铁厂镇 | 建设冶炼遗址文物修缮保护区、冶铁炉恢复展示区、古兵工厂遗址展示区、铁匠之家文化体验区等。 | 2023—2030 | 4000 | 加快前期 | 待定 | 荣县政府 |
| 16 |  | 荣县制陶工艺保护项目 | 荣县铁厂镇 | 围绕五四陶厂生产遗址及周边中小微陶企，规划建设集陶艺体验、民俗文化、陶产品展示、产品销售、乡村旅游为一体的陶产业集聚区。 | 2023—2030 | 50000 | 加快前期 | 待定 | 荣县政府 |
| 17 |  | 荣县旭水酒作坊遗址保护利用项目 | 荣县旭阳镇 | 修缮旭水酒作坊遗址，整治周边环境。 | 2023—2030 | 10000 | 加快前期 | 待定 | 荣县政府 |