安徽省地质调查与矿产勘查预算标准

（2016年版）

安徽省国土资源厅

说　　　　明

一、为加强省级地质勘查专项资金管理，提高资金使用效益，保证地质勘查工作的顺利实施，根据国家和本省有关制度、办法及规定，结合《安徽省地质勘查基金管理办法》（财建〔2015〕26号）等要求，安徽省财政厅会同省国土资源厅组织制定了《安徽省地质调查与矿产勘查预算标准(2016年版)》(以下简称预算标准)。

二、本预算标准仅适用于省内财政经费安排的地质矿产勘查和公益性地质工作项目的预算编制、审查及管理。

三、本预算标准是在《安徽省地质调查与矿产勘查预算标准(暂行 )》（2008)的基础上，根据安徽省地质勘查工作特点，运用地质勘查定额资料和物价水平调整等进行修订。按照《安徽省地质勘查基金管理办法》（财建〔2015〕26号）的成本管理原则，工作方法预算标准中不含职工福利费、公积金、利润、税额以及依据工资额为基数计提的社会性统筹养老金、年金等。

四、本预算标准由地质矿产勘查施工预算标准、地质综合研究与科学研究预算标准和地区调整系数三部分组成：

1、地质矿产勘查施工预算标准包括：地形测绘、地质测量、遥感地质、物探、化探、钻探、山地工程、岩矿试验、其它地质工作、工地建筑等。

2、地质综合研究与科学研究预算标准包括：人员费、专用仪器设备费、专用燃料和材料费、委托业务费、管理费等。

3、野外工作地区调整系数：考虑到区内地理环境、经济条件对野外施工形成的差异，主要是野外施工期、运输条件、施工难易程度等，划分了调整系数部分。调整系数仅适用于野外施工作业部分，所有的室内工作均不适用。

五、本预算标准中暂缺的工作手段内容，可参考使用相关行业预算（费用）标准。没有可参考使用的行业标准时，可按照相关规定，根据实际情况和有关资料自行测算确定，但应说明其测算的依据。

六、商业性地质工作可参考本标准执行，并相应增加利润、税及有关费用。

七、本预算标准将根据社会经济、地质调查工作的发展和新技术、新方法、新工艺的应用以及其他有关情况应及时修订。

八、本预算标准由安徽省财政厅会同省国土资源厅负责解释。

目     录

第一章  地形测绘	1

第一节  地形测量	1

第二节  制  图	2

第三节  地质工程测量	4

第二章  地质测量	6

第一节  区域地质调查	6

第二节  专项地质测量	6

第三节  区域水文地质、生态环境地质调查	7

第四节  专项水文地质、生态环境地质测量	8

第五节  区域工程地质、环境地质调查	9

第六节  专项工程地质、环境地质、地质灾害测量	10

第三章  遥感地质	11

第一节  航空遥感彩色摄影	11

第二节  遥感地质解译	11

第三节  遥感地质野外验证	12

第四章  物化探	12

第一节  地形等级划分	12

第二节  物  探	13

第三节  化  探	22

第四节  航空物探	25

第五章  钻  探	28

第一节  矿产地质钻探	28

第二节  水文地质钻探	30

第三节  工程地质钻探	32

第四节  原位测试	33

第六章  山地工程	36

第一节  坑  探	36

第二节  浅  井	37

第三节  槽  探	38

第七章  岩矿试验	38

第一节  岩矿分析	38

第二节  化探分析	42

第三节  土壤分析	45

第四节  水质分析	48

第五节  光谱半定量分析	50

第六节  非金属矿物性测试	51

第七节  煤质分析	53

第八节  页岩气测试	55

第九节  岩矿鉴定与试验	56

第十节  选冶试验	60

第八章  其他地质工作	61

第九章  工地建筑	63

第一节  工地建筑	63

第二节  青苗赔偿	63

第十章 地质综合研究与科学研究	66

第十一章 野外工作地区调整系数	67

- 第一章  地形测绘

- 第一节  地形测量

一、控制测量

（一）工作内容

踏勘、选点、埋石、造标、量距、观测、计算、资料整理等全部工作。

（二）困难类别

| 困难 类别 | 特 征 说 明 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 1.平地或比高在100m以内的丘陵区，地貌基本完整 2.地物较少的地区，建筑物20％以内，行人车辆较少的城镇工厂区 3.通视条件好 4.交通比较方便 |
| Ⅱ | 1.比高在100m～200m之间，有少量冲沟雨裂，挖掘开采区 2.人工建筑物较多的地区，建筑物在30％以内，行人车辆较多的城镇工矿区 3.20％面积有高杆作物、林地 4.通行有困难的水网、沼泽、梯田区 |
| Ⅲ | 1.比高在200m～300m之间，地貌较复杂 2.农村居民地密集地区，人工建筑物较多、较乱的工矿区，一般等待可持续作业的城镇工矿区 3.蒿草、高杆作物大面积连片、林木覆盖面积在40％以内 4.测区内存在车辆难以通行的水网地区 |
| Ⅳ | 1.比高在300m～400m之间，挖掘开采区、冲沟雨裂密集区、地貌破碎的山区 2.中等发达城镇，行人车辆来往频繁，街巷深窄，影响正常作业的城市工矿区 3.蒿草、高杆作物、森林覆盖面积在60％以内 4.测区内车辆不能到达，通行完全靠步行的地区 |
| Ⅴ | 1.比高在400m以上，地貌特别破碎的山区、冲沟雨裂特别密集的地区、特别复杂的石林、石峰地区等 2.发达城市区，管线纵横交错，行人车辆密度高，严重影响正常作业的城市工矿区 3.通视极困难，灌木林、高杆作物、森林覆盖面积在60％以上 4.交通特别困难的悬崖陡壁，石林、石山较多地区，密集的带刺灌木林、多层植被密集区，极难通行的喀斯特区 |

注：困难特征符合其中一条的，即可执行相应类别。

（三）控制测量预算标准

单位：元

| 测量方法 | 技术条件 | 计量 单位 | 困 难 类 别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 导线测量 | 一级导线 | km | 1139 | 1460 | 1619 | 2030 | 2473 |
|  | 二级导线 | km | 797 | 1022 | 1133 | 1421 | 1731 |
| 水准测量 | 二等 | km | 1035 | 1239 | 1385 | 1655 | 1993 |
|  | 三等 | km | 518 | 620 | 693 | 828 | 997 |
|  | 四等 | km | 259 | 310 | 346 | 414 | 498 |
|  | 图根 | km | 129 | 155 | 173 | 207 | 249 |
| GPS | C级网 | 点 | 3346 | 4035 | 4900 | 5717 | 6860 |
|  | D级网 | 点 | 2878 | 3470 | 4214 | 4917 | 5900 |
|  | E级网 | 点 | 2342 | 2825 | 3430 | 4002 | 4802 |

注：该标准用于不以测图为目的的控制测量。当工程远景需要明确控制面积大于测图正常布网的，测图范围以外的控制工作量可按上述标准执行。

二、地形测量

（一）工作内容

基本控制测量、图根测量、测图、计算、资料整理、绘图并提供100份以内印刷纸图。

（二）困难类别

困难类别特征说明同控制测量。

（三）地形测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 困 难 类 别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:10000 | 2314 | 3217 | 4948 | 6938 | 10721 |
| 1:5000 | 4003 | 5565 | 8560 | 11794 | 18226 |
| 1:2000 | 11339 | 15763 | 24221 | 33518 | 51460 |
| 1:1000 | 18119 | 25189 | 38347 | 53422 | 77191 |
| 1:500 | 28763 | 39987 | 59376 | 79787 | 120075 |

注：  1.数字化测图，按以上标准提高30％计算。

2.采用航测方法时，以上标准包括摄影资料费。

3.地形图草测按以上标准的65％计算。

- 第二节  制  图

一、地形图编绘

（一）工作内容

资料搜集、展点、拼贴、编绘、图形矢量化、输入编辑，整饰、校验、印刷全过程。

（二）困难类别

| 困难 类别 | 特 征 说 明 |
| --- | --- |
| Ⅰ | （1）地形平坦、等高线图形简单、土壤植被单一、符号简单的地区，或有大片沼泽、森林的平坦地区 （2）有少量简单图形的居民地、线状地物稀少、有零星独立地物的地区，或有少量坎子、河流的大片水田地区 |
| Ⅱ | （1）平缓的丘陵区，山脚或居民地与线状地物稀疏、有少量独立地物或勘探工程的地区 （2）水网中有稀疏的河滩、沙地、沼泽 |
| Ⅲ | （1）轮廓简单的街区及少量散列房屋的居民地，道路网中等密度，有少量路堤、路堑的丘陵地区 （2）地貌切割中等，有部分断崖雨裂，并有轮廓较简单的土壤、植被分布的中山区 （3）水网密度中等且有少量围堤、水工建筑物且有其它独立地物的平坦地区，或居民地、道路网较稠密的平坦地区 （4）中等密度的沼泽、芦苇地区或勘探工程较多的山地或田坎较多的平地 |
| Ⅳ | （1）居民地面积较大的城镇和工矿区，独立地物较多、线状地物较密的地区 （2）地物切割剧烈，断崖、雨裂多，水系稠密的地区 （3）水网交错复杂、水工建筑细小且多，或有大量的河流叉道、牛轭湖及小湖泊、池塘密布的丘陵地区 （4）道路网发达、田坎稠密的丘陵地区或勘探工程密布的山地，或居民地、道路网稠密、沟渠呈网状分布的平坦地区 |
| Ⅴ | （1）居民地、水系很密，道路网发达的人烟稠密区或城市地区 （2）地貌切割很剧烈，地形破碎、水网发达地区，或山坡陡峻、多岩石的山脊断崖的高山地区 （3）支流很多的大河三角洲，水网稠密复杂、水工建筑密集的地区 （4）农村居民地密布，独立地物很多，田坎密集的山区丘陵区 （5）勘探工程密布，并有大量采掘地、矿渣堆的山地丘陵区 （6）铁路、双线道路、路堤、路堑密集，并有很多独立地物或复杂植被的地区 |

（三）地形图编绘预算标准

单位：元/幅

|  | 比例尺 | 困 难 类 别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 地形图 编 绘 | 1:5000 | 4530 | 5404 | 6542 | 8021 | 10264 |
|  | 1:10000 | 5992 | 7296 | 8996 | 11205 | 14553 |
|  | 1:25000 | 8678 | 10782 | 13527 | 17092 | 22494 |
| 地 理 底 图 编 绘 | 1:5000 | 979 | 1329 | 1867 | 2479 | 3409 |
|  | 1:10000 | 1416 | 1988 | 2784 | 3711 | 5015 |
|  | 1:25000 | 2378 | 3236 | 4664 | 6408 | 8723 |
|  | 1:50000 | 2926 | 3865 | 5678 | 7778 | 10101 |
|  | 1:100000 | 3731 | 5291 | 7507 | 10088 | 13168 |
|  | 1:250000 | 3958 | 5831 | 8293 | 11596 | 15310 |
|  | 1:500000 | 3997 | 6419 | 9141 | 12474 | 16269 |
|  | 1:1000000 | 4507 | 8372 | 12205 | 16368 | 21960 |

二、地形图数字化

（一）困难类别

特征说明同地形图编绘。

（二）地形图数字化预算标准

单位：元/幅

| 比例尺 | 困 难 类 别 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅲ | Ⅳ～Ⅴ |
| 1:500～1000 | 508 | 1015 |
| 1:2000 | 1181 | 2210 |
| 1:5000 | 1867 | 3276 |
| 1:10000 | 3326 | 5835 |
| 1:25000 | 4545 | 7637 |
| 1:50000 | 5805 | 9777 |
| 1:100000 | 7084 | 11947 |
| 1:250000 | 9157 | 15185 |
| 1:1000000 | 13388 | 22792 |

三、地质图数字化

（一）困难类别

| 困难 类别 | 特 征 说 明 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 地质界线稀疏，构造线、产状符号、花纹符号很少，地质点、勘探工程、井、泉等分布很稀 |
| Ⅱ | 地质界线密度中等，分布明显，构造线、产状符号、花纹符号、地质点、勘探工程等较多 |
| Ⅲ | 地质界线较多，各种构造线、产状符号、花纹符号、勘探工程等分布较广、较多 |
| Ⅳ | 地质界线密度大，地质内容复杂，各种构造线、花纹符号、勘探工程符号等分布广、密度大 |
| Ⅴ | 地质界线密度很大，地质内容复杂，各种构造线、花纹符号、勘探工程符号等分布广且密度大 |

（二）地质图数字化预算标准

单位：元/幅

| 比 例 尺 | 困 难 类 别 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅲ | Ⅳ～Ⅴ |
| 1:5万-1:25万 | 17290 | 29260 |
| 1:50万-1:250万 | 15960 | 26600 |

四、地质图计算机成图

（一）困难类别

| 困难 类别 | 特 征 说 明 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 地质界线稀疏，构造线、产状符号、花纹符号很少，地质点、勘探工程、井、泉等分布很稀 |
| Ⅱ | 地质界线密度中等，弯曲不大，分布明显，构造线、产状符号、花纹符号、地质点、勘探工程等较多 |
| Ⅲ | 地质界线密而不明显，各种构造线、产状符号、花纹符号、勘探工程等分布较广、较多 |
| Ⅳ | 地质界线密度大，曲折、复杂破碎，各种构造线、花纹符号、勘探工程符号等分布广、密度大 |
| Ⅴ | 地质界线密度很大，分布不明显，曲折、复杂、破碎，各种构造线、花纹符号、勘探工程符号等分布广且密度大 |

（二）地质图计算机成图预算标准

单位：元

| 比 例 尺 | 计算 单位 | 困 难 类 别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 平面地质图（全开） | 幅 | 1599 | 2304 | 2821 | 4184 |  |
| 平面地质图（对开） | 幅 | 956 | 1379 | 1692 | 2539 |  |
| 区域地质图 1:50000～1:1000000 | 幅 | 3290 | 4607 | 7286 | 13006 | 20370 |
| 剖面图 | cm | 3 | 5 | 7 | 8 |  |
| 槽探、浅井、坑道图、 柱状图 | cm | 5 | 7 | 8 |  |  |

- 第三节  地质工程测量

一、物化探测网与剖面布设

（一）工作内容

生产准备（根据控制、连测的起始点等，进行定点测量），安置仪器，跑标尺，观测记录，取下仪器，留标志（包括埋设固定标志），转站搬迁，检查观测结果，计算，复算观测结果，绘图，检查验收，提交原始资料，编写测绘工作结果。

（二）困难类别

困难类别同地形测量。

（三）测网布设预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 网度 （m×m） | 地形等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:25000 | 250×50 | 544 | 678 | 901 | 1801 | 3201 |
| 1:10000 | 100×40 | 1486 | 1871 | 2484 | 4972 | 9013 |
| 1:10000 | 100×20 | 2100 | 2658 | 3697 | 7092 | 13082 |
| 1:5000 | 50×20 | 4178 | 5243 | 7036 | 13750 | 24062 |
| 1:5000 | 50×10 | 5734 | 7206 | 9590 | 19249 | 33687 |
| 1:2000 | 20×10 | 13475 | 17966 | 24062 | 44915 | 89831 |
| 1:1000 | 10×5 | 23434 | 37429 | 67373 | 92928 | 179662 |

（四）剖面布设预算标准

单位：元/km

| 比例尺 | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:10000 | 40 | 217 | 268 | 357 | 737 | 1241 |
| 1:5000 | 20 | 288 | 380 | 502 | 1051 | 1800 |
| 1:2000 | 10 | 382 | 477 | 637 | 1271 | 2289 |

（五）测网等外水准测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 网度 （m×m） | 地形等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:25000 | 250×50 | 630 | 794 | 1156 | 2015 | 3467 |
| 1:10000 | 100×40 | 1789 | 2255 | 3237 | 5642 | 9707 |
| 1:10000 | 100×20 | 2148 | 2708 | 3930 | 6851 | 11788 |
| 1:5000 | 50×20 | 4927 | 6209 | 9017 | 15717 | 27043 |
| 1:5000 | 50×10 | 6073 | 7654 | 11098 | 19143 | 32937 |
| 1:2000 | 20×10 | 14049 | 17706 | 25432 | 44330 | 76274 |

注：剖面性工作按本标准提高20％。

二、其他工程测量

（一）工作内容

生产准备（根据控制、连测的起始点等，进行定点测量），安置仪器，跑标尺，观测记录，取下仪器，留标志（包括埋设固定标志），转站搬迁，检查观测结果，计算，复算观测结果，绘图，检查验收，提交原始资料和测量成果，编写测绘工作总结。

（二）预算标准

| 项目 | 单位 | 预算标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.勘探基线测量 | Km | 1194 |  |
| 2.剖面线测量 | Km | 1020 |  |
| 3.工程点测量 | 点 | 1109 | 仅用于钻探井口及坑探坑口，每个为一点 |

注：工程点测量为采用静态GPS仪进行测网连测预算标准，手持GPS不计算费用。

- 第二章  地质测量

- 第一节  区域地质调查

一、工作内容

标定地质点、路线调查、观测记录、样品及标本采集、野外资料整理、野外检查验收与补课等全部野外工作和相应室内整理，编制实际材料图和区域地质图等，提交区域地质测量工作总结。

二、地质复杂程度分类

| 类 别 | 特 征 说 明 |
| --- | --- |
| Ⅰ （简单区） | 沉积岩地区，岩层产状平缓，岩相稳定，标志层明显或岩层轻度变质（面积小于5％），褶皱构造较简单，断裂不发育，矿化标志少 |
| Ⅱ （中常区） | 岩层轻度变质，面积约占测区5－25％，岩相不稳定，标志层不甚明显，褶皱、断裂较发育，矿化标志较明显 |
| Ⅲ （复杂区） | 岩层具中深程度变质，岩性复杂，岩相变化较大，褶皱、断裂十分发育，并有多期次、多成份的侵入岩、混合岩、脉岩出露，矿化（矿床）标志广泛分布 |

三、区域地质调查预算标准

单位：元/km2

| 比 例 尺 | 地质复杂程度 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 1:250000 |  |  |  |  |
| 实测 | 120 | 158 | 212 |  |
| 修测 | 77 | 101 | 136 |  |
| 1:50000 | 759 | 1027 | 1367 | 实测 |

注：1. 1:250000实测标准用于图幅中的空白区部分；修测标准用于图幅中已做过1:20万或1:5万区调（未做片区总结）的部分，须按面积分别计算费用。已做过片区总结的部分不计算野外工作费用。

- 第二节  专项地质测量

一、工作内容

根据1:5万区调或前人工作资料，有目的开展某矿种和远景评价工作，进行相应比例尺的地质填图及综合研究工作。标定地质点、路线调查、观测记录、样品及标本采集、野外资料整理、野外检查验收等全部野外工作和相应室内整理，提交专项地质测量工作总结和相应附图。

二、地质复杂程度分类

地质复杂程度同区域地质调查。

三、专项地质测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 地质复杂程度 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 1:50000 | 589 | 719 | 924 | 本标准为正测，简测为正测的77％，草测为正测的65％，修测为正测的40%。 |
| 1:25000 | 1226 | 1498 | 1685 |  |
| 1:10000 | 4149 | 5393 | 6742 |  |
| 1:5000 | 8989 | 10787 | 13484 |  |
| 1:2000 | 38254 | 44945 | 49031 |  |
| 1:1000 | 77049 | 89890 | 107869 |  |

四、地质剖面测量预算标准

单位：元/km

| 比例尺 | 地质复杂程度 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 1:10000 | 1226 | 1415 | 1914 | 草测剖面按本标准的65％计算。 |
| 1:5000 | 1993 | 2283 | 3740 |  |
| 1:2000 | 3721 | 4651 | 6993 |  |
| 1:1000 | 5676 | 6977 | 13105 |  |
| 1:500 | 7974 | 13954 | 26210 |  |

- 第三节  区域水文地质、生态环境地质调查

一、工作内容

通过调查区域地形地貌景观及形成原因，调查地表水系分布与成因，地下水资源状态，调查区域地层岩性、地质构造，尤其是第四纪地质时代、成因、岩性、分布特征，新构造运动的性质及成因，调查生态环境地质状况。概略查明含水岩组（系）岩性、结构、厚度、分布、水质、水量、地下水埋藏条件及运动规律，计算地下水天然资源，查明生态环境地质状况。

生产准备，标定地质点、路线调查、观测记录、样品及标本采集、野外资料整理、野外检查验收等全部野外工作和相应室内整理，编制实际材料图和水文地质、生态环境地质图，提交区域水文地质、生态环境地质测量工作总结。

二、地质复杂程度分类

| 类别 | 特征说明 |
| --- | --- |
| Ⅰ （简单区） | 地质地貌条件变化不大，构造单一，没有或很少有断裂和褶皱，地层简单，岩相稳定，岩石成分均一，标志层清楚，很少明显的地质作用现象。含水层是层状，厚度较稳定，地下水化学成分均一，人工对地下水的流场和水质等无大改变，气象水文条件好，交通方便。 |
| Ⅱ （中常区） | 区域地形地貌起伏变化，有显著的断裂和褶皱构造，地层复杂但有一定研究，岩相不稳定，岩石成分不均匀，有一定标志层，存在明显的地质作用现象，含水层的深度厚度有变化，地下水化学成分较复杂，地下水流场和化学成分受到人为活动影响，气象水文条件较复杂，交通条件较差。 |
| Ⅲ （复杂区） | 区域地形地貌起伏变化剧烈，具有多次和巨大的褶皱和断裂构造，地层复杂且缺少研究，岩相极不稳定，岩石成分极不均匀，无明显标志层，剧烈的地质作用现象广泛存在。含水层的深度厚度变化极大，地下水化学成分复杂，地下水流场和化学成分受人为影响极大。气象水文条件复杂，交通极不方便。 |

三、区域水文地质调查预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 地质复杂程度 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 1:250000 | 56 | 61 | 68 | 本标准为实测，修测为正测的77％，编测为正测的50％。 |
| 1:200000 | 83 | 95 | 115 |  |
| 1:100000 | 184 | 228 | 290 |  |

四、区域生态环境地质调查预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 地质复杂程度 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 1:250000 | 72 | 83 | 95 | 本标准为实测，修测为正测的77％，编测为正测的50％。 |
| 1:200000 | 125 | 143 | 165 |  |
| 1:100000 | 277 | 319 | 366 |  |

- 第四节  专项水文地质、生态环境地质测量

一、工作内容

研究地下水露头及其来源，对已有供水井、钻孔和水源地以及对区域的地表水位进行研究，记录描述测绘与地下水活动有关的自然地质现象，选取水样，描述地貌因素及自然地质作用，测量地质点的位置高程，绘制地质图、水文地质图、地貌图、野外素描及剖面图，对典型地质现象拍照，记好工作日记。

生产准备，标定地质点、路线调查、观测记录、样品及标本采集、野外资料整理、野外检查验收等全部野外工作和相应室内整理，编制实际材料图和水文地质、生态环境地质图，提交专项水文地质、生态环境地质测量工作总结。

二、地质复杂程度分类

| 类别 | 特征说明 |
| --- | --- |
| Ⅰ （简单区） | 水平的或倾斜很缓的地层，构造简单，岩性稳定均一，第四纪地层均匀分布，风蚀或风成地形，以及宽广的河谷平原地区，含水层稳定，交通方便 |
| Ⅱ （中常区） | 褶皱及断裂较发育，有过一些研究，但不够，标志层不清楚，岩相、岩性不稳定，第四纪沉积物不均匀，有多级阶地显示不清，岩性岩相变化较大，岩溶地形较发育，交通不够方便，山区地形约占50％左右，含水层不太稳定 |
| Ⅲ （复杂区） | 构造复杂，褶皱及断裂发育，变质岩有多期多次的侵入岩，大量分布，地层复杂，岩性岩相变化极大，第四纪沉积物不均匀错综复杂的地区，复杂的堆积的山间盆地和岩溶发育地区，交通极不方便，山区地形占70％～80％，地貌难以鉴别，含水层不稳定，规模和边界不易判定 |

三、专项水文地质测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 地质复杂程度 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 1:50000 | 322 | 401 | 508 | 本标准为正测，简测为正测的77％，草测为正测的65％。 |
| 1:25000 | 580 | 722 | 914 |  |
| 1:10000 | 1481 | 1845 | 2337 |  |
| 1:5000 | 3349 | 7509 | 5283 |  |
| 1:2000 | 14039 | 17484 | 22149 |  |

注：1. 对于1:50000水文地质调查、环境地质调查、地质灾害调查在同一项目、同时开展工作的，如其中两项共做的，按两项预算合计的80%预算，如三项共做的，按三项预算合计的65%计算。

四、专项生态环境地质测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 地质复杂程度 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 1:50000 | 509 | 586 | 673 | 本标准为正测，简测为正测的77％，草测为正测的65％。 |
| 1:25000 | 1043 | 1201 | 1380 |  |
| 1:10000 | 2962 | 3411 | 3917 |  |
| 1:5000 | 6851 | 7888 | 9059 |  |
| 1:2000 | 30937 | 35617 | 40904 |  |

- 第五节  区域工程地质、环境地质调查

一、工作内容

调查区域岩土体工程地质特征，地质构造，特别是新构造活动，构造现今活动性、活动断裂、地震活动、现今应力场、现今地壳运动方式及强度等规律性，地貌及水文地质特征，外动力地质现象分布的规律性，主要环境工程地质问题，尤其是自然地质灾害的分布和发育规律，天然建筑材料和主要景观资源的分布状况。

生产准备，标定地质点、路线调查、观测记录、样品及标本采集、野外资料整理、野外检查验收等全部野外工作和相应室内整理，编制实际材料图和水文地质、生态环境地质图，提交区域工程地质、环境环境地质测量工作总结。

二、地质复杂程度分类

| 类别 | 特征说明 |
| --- | --- |
| Ⅰ （简单区） | 地形简单，地貌类型单一，地质结构简单，岩性单一产状水平或缓倾，岩性岩相变化不大，岩、土工程地质性质良好，区域性地下水位基本稳定，现代动力地质作用和现象及地质灾害不发育，无建筑物变形或其它“病害”现象 |
| Ⅱ （中常区） | 地形简单，地貌类型单一，地质结构较复杂，岩性岩相不稳定，层数较多，产状常呈倾斜或尖灭，岩土工程地质性质较差，区域性地下水波动较大，现代动力地质作用和现象及地质灾害中等发育，已有建筑物变形或其它“病害”现象不多见 |
| Ⅲ （复杂区） | 地形复杂，地貌类型复杂，地质结构复杂，岩性岩相变化大，层数多，产状多变，岩、土工程地质性质不良，各种类型地下水相互关系复杂，现代动力地质作用和现象及地质灾害广泛发育，已有建筑物变形或其它“病害”现象多见 |

三、区域工程地质调查预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 地质复杂程度 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 1:250000 | 35 | 38 | 48 | 本标准为实测，修测为正测的77％，编测为正测的50％。 |
| 1:200000 | 60 | 68 | 82 |  |
| 1:100000 | 132 | 165 | 208 |  |

四、区域环境地质调查预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 地质复杂程度 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 1:500000 | 20 | 24 | 27 | 本标准为实测，修测为正测的77％，编测为正测的50％。 |
| 1:250000 | 57 | 65 | 75 |  |
| 1:200000 | 78 | 91 | 105 |  |
| 1:100000 | 173 | 202 | 233 |  |

- 第六节  专项工程地质、环境地质、地质灾害测量

一、工作内容

搜集与研究区域地质资料，实地测绘勘察现场及附近地层的岩性、地质构造、第四纪地质、地貌、自然地质现象、不良地质现象等，测量地质点的位置、高程，绘制工程地质图、素描图、地质剖面图，对典型地质现象拍照，采取标本等。

生产准备，标定地质点、路线调查、观测记录、样品及标本采集、野外资料整理、野外检查验收等全部野外工作和相应室内整理，编制实际材料图和水文地质、生态环境地质图，提交专项工程地质、环境地质、地质灾害测量工作总结。

二、地质复杂程度分类

| 类别 | 特 征 说 明 |
| --- | --- |
| Ⅰ （简单区） | 岩层产状水平或倾斜很缓，地层简单，露头出露良好，地形平坦，易于通行 |
| Ⅱ （中常区） | 有显著的褶皱、断层，岩性变化不稳定，露头出露中等，有不良地质现象但不复杂，地形起伏较大，河流、灌木较多，有时需绕道而行 |
| Ⅲ （复杂区） | 有复杂的褶皱、断层，岩性变化复杂，种类繁多，露头出露不良，有复杂的不良地质现象，通行困难 |

三、专项工程地质测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 地质复杂程度 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 1:50000 | 441 | 551 | 695 | 本标准为正测，简测为正测的77％，草测为正测的65％。 |
| 1:25000 | 798 | 997 | 1258 |  |
| 1:10000 | 1830 | 2287 | 2884 |  |
| 1:5000 | 4366 | 5455 | 6881 |  |
| 1:2000 | 11246 | 14050 | 17723 |  |

四、专项环境地质、地质灾害测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 地质复杂程度 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 1:50000 | 329 | 384 | 470 | 本标准为正测，简测为正测的77％，草测为正测的65％。 |
| 1:25000 | 595 | 695 | 851 |  |
| 1:10000 | 1375 | 1605 | 1965 |  |
| 1:5000 | 3290 | 3840 | 4700 |  |
| 1:2000 | 8455 | 9869 | 12079 |  |

- 第三章  遥感地质

- 第一节  航空遥感彩色摄影

一、工作内容

飞行摄影、摄影处理、冲洗印象、检验修正，提交摄影资料。

二、航空摄影类区划分

| 类 区 | 地 区 划 分 |
| --- | --- |
| Ⅱ类区 | 淮北平原地区 |
| Ⅲ类区 | 江淮、沿江波状地区 |
| Ⅳ类区 | 大别山、皖南地区 |

三、航空遥感彩色摄影预算标准

规格：23×23                                                                        单位：元/km2

| 摄影比例尺 | 航 空 摄 影 类 区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:8000 | 764 | 858 | 998 | 1160 | 1415 |
| 1:10000 | 570 | 640 | 745 | 866 | 1056 |
| 1:15000 | 350 | 393 | 457 | 531 | 648 |
| 1:20000 | 261 | 293 | 341 | 396 | 483 |
| 1:25000 | 165 | 186 | 216 | 251 | 306 |
| 1:30000 | 138 | 155 | 180 | 209 | 259 |
| 1:35000 | 115 | 129 | 150 | 174 | 213 |
| 1:50000 | 62 | 70 | 81 | 94 | 115 |
| 1:60000 | 47 | 52 | 61 | 71 | 86 |
| 1:70000 | 42 | 48 | 55 | 64 | 79 |

注：1.本标准不含调机、安装仪器及到达、离开测区机场的往返小时费用和飞机月租费。

2.以航高3000m为界，低于3000m时采用双水獭或Y-12飞机（简称低空）；超过3000m时采用呼唤或里尔飞机（简称高空）。

3.低空按每2000km2为一个测区，高空按每20000km2为一个测区，不足一个测区面积的按一个测区计算。

4.航空收费标准按中国民航局有关规定执行。

- 第二节  遥感地质解译

一、工作内容

建立解译标志，填写解译标志卡片、初译、室内检查验证、详译、编制解译草图。

二、航（卫）片可解程度分类

| 类别 | 地区航（卫）特征 |
| --- | --- |
| Ⅰ （良好） | 岩石出露良好，影象清晰，地质解译标志明显，在象片上可区分出不同的岩石，较准确的解译出全区的构造轮廓和大部分地质体之间的接触界线，可直接测量岩脉石。 |
| Ⅱ （中等） | 大部分地区有岩层出露，影象清晰，地质解译标志明显，从航片上解译出区内的构造轮廓和部分地质体之间的接触关系 |
| Ⅲ （差） | 测区内大部分被植被及第四纪堆积物覆盖，基岩露头零星，影象模糊，地质体解译标志不明显，只解译出部分地质体之间的接触关系 |

三、遥感地质解译预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 航卫片可解程度类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 1:500000 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
| 1:250000 | 3 | 4 | 5 |
| 1:200000 | 4 | 7 | 8 |
| 1:100000 | 23 | 28 | 36 |
| 1:50000 | 60 | 81 | 94 |
| 1:25000 | 172 | 242 | 309 |
| 1:10000 | 697 | 978 | 1256 |

注：1.不含航片和遥感数据购置费。

2.遥感卫星数据采购，解译精度为1：50000，RapidEye/SPOT5，分辨率5米，数据费15000元/景。

- 第三节  遥感地质野外验证

一、工作内容

初步解译结果野外踏勘。填写解译标志记录；详细解译结果野外验证，填写变更记录，绘制草图，提交遥感解译推断图，提交遥感地质解译工作总结。

二、野外验证难易程度分类

同第一节遥感地质解译分类。

三、遥感野外验证预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 航卫片可解程度类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 1:500000 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
| 1:250000 | 1.2 | 1.7 | 2.3 |
| 1:200000 | 1.6 | 3 | 6 |
| 1:100000 | 5.4 | 6.4 | 8.3 |
| 1:50000 | 14 | 19 | 22 |
| 1:25000 | 41 | 58 | 74 |
| 1:10000 | 159 | 223 | 286 |

- 第四章  物化探

- 第一节  地形等级划分

一、物化探工作确定地形等级的界限

（一）小于1:5万区域物化探测量的地形等级以全省1:5万地形图划级统一标准执行。

（二）等于1:5万区域物化探测量（自由网）时，测（工）区面积等于或接近1:5万图幅面积时，以全省1:5万地形图划级统一标准执行或以四个地形要素划分标准及分值表、确定表定级。

（三）1:5万区域物化探测（工）区面积小于一幅图幅面积时和大于或等于1:5万的物化探普查、详查测量计算要求以四个地形要素按“地形要素划分标准及分值表”及“地形等级确定表”确定。

二、地形要素划分标准及分值表

| 地 物 | 密集的居民点、建筑物、树木、竹林、荆棘、藤条、杂草等。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 占测（工）区面积的0～10％，视野开阔。 | 占测（工）区面积的11～20％，平均视距大于200米。 | 占测（工）区面积的21～30％，平均视距达到100～200米。 | 占测（工）区面积的31～50％，平均视距达到40～100米。 | 占测（工）区面积的51％以上，平均视距在40米以内。 |
| 分值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 地貌 | 大面积密集梯田、陡坎（高1米）、长年积水的河（渠）、湖泊、水库、水塘、沼泽、湖、较宽（深）的雨裂、冲沟、大面积的风化碎石、松软土质地带等。 |  |  |  |  |
|  | 占测（工）区面积的0～10％，通行方便。 | 占测（工）区面积的11～20％，通行方便 | 占测（工）区面积的21～30％，能直达点位的较多。 | 占测（工）区面积的31～50％，有40％～60％点位要绕行到达。 | 占测（工）区面积的51％以上，有61％以上点位要绕行或攀登通行到达。 |
| 分值 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 坡 度 | 测线上或测区总平均坡度5°以内。 | 测线上或测区总平均坡度5°～10°。 | 测线上或测区总平均坡度11°～18°。 | 测线上或测区总平均坡度19°～29°。 | 测线上或测区总平均坡度30°以上。 |
| 分值 | 4 | 7 | 10 | 14 | 19 |
| 比 高 | 测线上或测区总平均高差小于50米。 | 测线上或测区总平均高差51～100米。 | 测线上或测区总平均高差101～200米。 | 测线上或测区总平均高差201～350米。 | 测线上或测区总平均高差在351米以上。 |
| 分值 | 3 | 5 | 7 | 11 | 18 |

三、地形等级确定表

| 地形等级 | Ⅰ | 1.5 | Ⅱ | 2.5 | Ⅲ | 3.5 | Ⅳ | 4.5 | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10-13 | 14-16 | 17-20 | 21-24 | 25-30 | 31-35 | 36-43 | 44-52 | 53-55 |

- 第二节  物  探

一、磁法

（一）工作内容

生产准备，安装仪器，观测记录（包括对基点、辅助点），取下仪器，迁移下一观测点，地质观测，记录描述，对典型地质现象拍照，物性标本采集，定名与测定，检查观测结果，计算、复算观测结果，整理原始资料，编写工作报告。

（二）磁法测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 网度 m×m | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:50000 | 500×200 | 594 | 669 | 760 | 891 | 1090 |
|  | 500×100 | 790 | 890 | 1011 | 1185 | 1450 |
| 1:25000 | 250×50 | 1770 | 1994 | 2271 | 2655 | 3248 |
| 1:10000 | 100×40 | 3047 | 3432 | 3899 | 4571 | 5592 |
|  | 100×20 | 4200 | 4730 | 5373 | 6299 | 7706 |
| 1:5000 | 50×20 | 7924 | 8924 | 10138 | 11886 | 14541 |
| 1:2000 | 20×10 | 30027 | 33818 | 38418 | 45040 | 55100 |
| 1:1000 | 10×5 | 98010 | 110385 | 125400 | 147015 | 179850 |

（三）磁法剖面测量预算标准

单位：元/km

| 比例尺 | 点距 (m) | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:10000 | 40 | 686 | 738 | 860 | 1133 | 1850 |
| 1:5000 | 20 | 759 | 811 | 933 | 1206 | 1921 |
| 1:2000 | 10 | 1123 | 1178 | 1297 | 1569 | 2287 |
| 1:1000 | 5 | 1618 | 1668 | 1775 | 2013 | 2642 |

二、重力

（一）工作内容

生产准备，安装仪器，定点定位，观测记录（包括对基点、辅助点），取下仪器，迁移下一观测点（包括近区地改实测），地质观测，记录描述，对典型地质现象拍照，物性标本采集，定名与测定，检查观测结果，计算、复算观测结果（包括地改），绘制草图，整理原始资料，编写工作报告。

（二）区域重力测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 点密度 | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:1000000 | 1点/120km2 | 8 | 10 | 14 | 20 | 29 |
| 1:500000 | 1点/30km2 | 19 | 22 | 30 | 45 | 63 |
| 1:200000 | 1点/6km2 | 79 | 105 | 143 | 213 | 298 |
| 1:100000 | 1点/2km2 | 181 | 241 | 329 | 489 | 685 |
| 1:50000 | 4-5点/km2 | 771 | 868 | 1069 | 1569 | 2024 |

（三）重力测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 网度 m×m | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:25000 | 250×50 | 4552 | 5069 | 5939 | 7439 | 11174 |
| 1:10000 | 100×40 | 11016 | 12267 | 14372 | 18002 | 27041 |
| 1:10000 | 100×20 | 17571 | 19566 | 22925 | 28715 | 41343 |
| 1:5000 | 50×20 | 22305 | 25092 | 29695 | 37195 | 53635 |

（四）重力剖面测量预算标准

单位：元/km

| 比例尺 | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:25000 | 100 | 1084 | 1195 | 1432 | 1902 | 2717 |
| 1:25000 | 50 | 1540 | 1708 | 2005 | 2520 | 3797 |
| 1:10000 | 40 | 1765 | 1973 | 2281 | 2807 | 4091 |
| 1:5000 | 20 | 2681 | 3028 | 3467 | 4176 | 5561 |
| 1:2000 | 10 | 4740 | 5375 | 6040 | 6978 | 8641 |
| 1:1000 | 5 | 6020 | 6826 | 7670 | 8862 | 10975 |

三、电法

（一）工作内容

生产准备，安装仪器，布站（包括放线布极）观测记录，通电跑极，计算搬站（包括收站），迁移下一观测点，地质观测，记录描述，对典型地质现象拍照，物性标本采集，定名与测定，检查观测结果，计算、复算观测结果（包括地改），绘制草图，整理原始资料，编写工作报告。

（二）激电中梯（长导线）测量预算标准

单位：元/km2

| AB距 （m） | 网度 （m×m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1200～1600 | 250×60 | 9288 | 10296 | 12413 | 15812 | 21774 |
|  | 100×40 | 22942 | 25432 | 30661 | 39056 | 53782 |
|  | 100×20 | 27200 | 29606 | 36309 | 45280 | 63616 |
|  | 50×20 | 51317 | 58315 | 69348 | 88480 | 121413 |
|  | 20×10 | 224033 | 248347 | 299409 | 381390 | 525192 |

（三）激电中梯（长导线）剖面测量预算标准

单位：元/km

| AB距 （m） | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1200～1600 | 60 | 1982 | 2206 | 2607 | 3382 | 4598 |
|  | 40 | 2526 | 2774 | 3300 | 4197 | 5931 |
|  | 20 | 3992 | 4400 | 5280 | 6764 | 9259 |
|  | 10 | 6820 | 7578 | 9196 | 12991 | 15985 |

（四）激电中梯（短导线）测量预算标准

单位：元/km2

| AB距 （m） | 网度 （m×m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1200～1600 | 250×60 | 4994 | 5518 | 6639 | 7711 | 11916 |
|  | 100×40 | 15854 | 17549 | 21114 | 24232 | 37717 |
|  | 100×20 | 25010 | 27838 | 33287 | 38493 | 59578 |
|  | 50×20 | 48215 | 53450 | 64066 | 74236 | 114069 |
|  | 20×10 | 199759 | 220736 | 265541 | 308448 | 476221 |

（五）激电中梯（短导线）剖面测量预算标准

单位：元/km

| AB距 （m） | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1200～1600 | 60 | 1510 | 1664 | 2016 | 2345 | 3583 |
|  | 40 | 1912 | 2120 | 2566 | 2913 | 4512 |
|  | 20 | 3020 | 3368 | 3992 | 4650 | 6855 |
|  | 10 | 5213 | 5805 | 6878 | 8024 | 11793 |

（六）激电测深测量预算标准

单位：元/点

| AB距 （m） | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 4000 | 250 | 1970 | 2208 | 2584 | 3235 | 4527 |
|  | 500 | 2155 | 2384 | 2828 | 3615 | 5034 |
|  | 1000 | 2449 | 2741 | 3123 | 4112 | 5670 |

注：1．AB距每减少1000米按本标准降低15％；2．AB距每增加1000米按本标准提高20％。

（七）视电阻率中梯测量预算标准

单位：元/km

| AB距 （m） | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1200～1600 | 60 | 1780 | 1999 | 2398 | 2998 | 4086 |
|  | 40 | 2303 | 2541 | 3026 | 3853 | 5280 |
|  | 20 | 3644 | 4086 | 4860 | 6052 | 8553 |
|  | 10 | 6168 | 6935 | 8224 | 10264 | 14580 |

（八）视电阻率联合剖面测量预算标准

单位：元/点

| AB距 （m） | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 500 | 20 | 74 | 82 | 100 | 123 | 172 |
|  | 40 | 94 | 104 | 128 | 154 | 218 |
|  | 60 | 112 | 123 | 151 | 185 | 255 |

注：1．AB距＜500米按本标准降低10％；2．AB＞500米按本标准提高15％。

（九）视电阻率垂向电测深测量预算标准

单位：元/点

| AB距 （m） | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 4000 | 250 | 1348 | 1497 | 1797 | 2247 | 3168 |
|  | 500 | 1497 | 1658 | 1995 | 2506 | 3477 |
|  | 1000 | 1684 | 1859 | 2247 | 2839 | 3853 |

注：1．AB距每减少1000米按本标准降低15％；

2．AB距每增加1000米按本标准提高20％。

（十）视电阻率对称四极剖面测量预算标准

单位：元/点

| AB距 （m） | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1200～1600 | 40 | 80 | 89 | 107 | 133 | 188 |
|  | 60 | 90 | 113 | 135 | 170 | 237 |
|  | 80 | 118 | 133 | 160 | 200 | 278 |

注：1．AB距＜1200米按本标准降低20％；2．AB＞1600米按本标准提高15％。

（十一）充电法电位和梯度测量预算标准

单位：元/km

| 比例尺 | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:2000 | 10 | 2066 | 2295 | 2757 | 3437 | 4835 |
| 1:5000 | 20 | 1355 | 1502 | 1805 | 2268 | 3132 |
| 1:10000 | 40 | 849 | 946 | 1134 | 1431 | 1996 |
| 1:25000 | 60 | 746 | 828 | 998 | 1253 | 1747 |

（十二）自然电场法电位测量预算标准

单位：元/km

| 比例尺 | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:2000 | 10 | 1210 | 1343 | 1693 | 2018 | 2812 |
| 1:5000 | 20 | 703 | 781 | 938 | 1170 | 1636 |
| 1:10000 | 40 | 446 | 495 | 594 | 744 | 1039 |
| 1:25000 | 60 | 349 | 388 | 465 | 581 | 814 |

（十三）瞬变电磁法测量预算标准

单位：元/点

| 装置 | Tx边长 极 距 | 网度 （m×m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |  |
| 中心回线 重叠回线 | 50m | 50×25 | 199 | 263 | 318 | 399 | 496 |  |
|  |  | 100×25 | 216 | 283 | 353 | 439 | 549 |  |
|  | 100m | 100×50 | 300 | 388 | 477 | 596 | 742 |  |
|  |  | 200×50 | 324 | 419 | 512 | 640 | 801 |  |
|  | 200m | 200×100 | 450 | 580 | 719 | 896 | 1119 |  |
|  |  | 400×100 | 490 | 627 | 768 | 958 | 1200 |  |
| 偶级 | TR≤60m | 100×20 | 128 | 188 | 278 |  |  | 旁线装置费 用增加25％ |
|  |  | 100×40 | 152 | 227 | 338 |  |  |  |
|  | TR＞60m | 100×20 | 152 | 236 | 346 |  |  |  |
|  |  | 100×40 | 181 | 272 | 408 |  |  |  |
| 定源回线 | 300×600 | 100×20（25） | 117 | 176 | 260 | 391 | 585 |  |
|  |  | 100×40（50） | 150 | 225 | 338 | 505 | 757 |  |
|  |  | 200×20（25） | 124 | 187 | 280 | 419 | 629 |  |
|  |  | 200×40（50） | 163 | 243 | 364 | 547 | 821 |  |

（十四）高密度电阻率法测量预算标准

单位：元/点

| 探测深度 （m） | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| ＜15 | ＜1 | 74 | 101 | 107 | 127 | 154 |
| ＜75 | 1～5 | 222 | 303 | 321 | 381 | 462 |
| ＜150 | 10 | 296 | 404 | 428 | 508 | 616 |
| ＜300 | 20 | 466 | 639 | 676 | 804 | 972 |

（十五）大地电磁测深测量预算标准

单位：元/点

| 项目 | 点距 (m) | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 剖面 | <1000 | 2467 | 2802 | 3242 | 3799 | 4301 |
|  | 1001～2000 | 3278 | 3727 | 4312 | 5053 | 5720 |
| 剖面 | 2001～5000 | 4162 | 4752 | 5477 | 6433 | 7289 |
|  | 5001～10000 | 5826 | 6652 | 7668 | 9006 | 10205 |

注：1．点距大于10000米时每增加1km，费用增加15％。

2．本标准适用深度为2500米，深度每增加500米，费用增加10％。

（十六）可控源音频大地电磁测深测量预算标准

单位：元/点

| 点距 （m） | 频率范围 | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| ≤50 | 1～8192Hz | 894 | 993 | 1192 | 1490 | 2079 |
| 100~200 |  | 1252 | 1391 | 1669 | 2086 | 2911 |
| 500 |  | 1788 | 1987 | 2384 | 2980 | 4159 |
| 1000 |  | 2682 | 2980 | 3576 | 4470 | 6238 |
| ≤50 | 0.125～8192Hz | 1162 | 1291 | 1550 | 1937 | 2703 |
| 100~200 |  | 1743 | 1937 | 2324 | 2906 | 4055 |
| 500 |  | 2324 | 2583 | 3099 | 3874 | 5406 |
| 1000 |  | 3487 | 3874 | 4649 | 5812 | 8109 |

（十七）甚低频测量预算标准

单位：元/点

| 项 目 | 预算标准 |
| --- | --- |
| 电分量 | 37 |
| 磁分量垂直分量 | 37 |
| 磁化水平分量 | 37 |
| 极化椭圆倾角 | 37 |

注：每增一个分量，提高40％费用。

（十八）复电阻率(CR)法费用标准

|  |  |  |  |  | 单位:元/排列 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 偶极距 (米) | 地 形 等 级 |  |  |  |  |  | 说 明 |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |  | Ⅴ |  |
| 100 | 3395 | 3799 | 4559 | 5699 |  | 7978 |  |
| 200 | 3892 | 4312 | 5147 | 6838 |  | 8865 |  |
| 400 | 4559 | 5147 | 6137 | 7598 |  | 10559 |  |

四、地震

（一）工作内容

生产准备、布站、调节仪器及检查各项通路、放炮、记录、收站、仪器站转移，提交地震解译成果和工作总结。

（二）浅层地震一次观测法测量预算标准

单位：元/点

| 炸药量 | 井深 （m） | 地形 等级 | 检波器间距（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 3 | 5 | 10 |
| ≤1公斤 | 1 | Ⅱ | 724 | 761 | 806 | 909 |
|  | 2 | Ⅱ | 762 | 801 | 850 | 958 |
|  | 3 | Ⅱ | 806 | 846 | 897 | 1010 |
|  | 5 | Ⅱ | 904 | 951 | 1008 | 1136 |
| 2～3公斤 | 1 | Ⅱ | 782 | 822 | 869 | 982 |
|  | 2 | Ⅱ | 822 | 862 | 914 | 1031 |
|  | 3 | Ⅱ | 869 | 912 | 967 | 1090 |
|  | 5 | Ⅱ | 977 | 1028 | 1087 | 1225 |
| 5公斤 | 1 | Ⅱ | 757 | 797 | 843 | 951 |
|  | 2 | Ⅱ | 912 | 958 | 1017 | 1146 |
|  | 3 | Ⅱ | 1019 | 1069 | 1134 | 1279 |
|  | 5 | Ⅱ | 1268 | 1331 | 1527 | 1591 |

注：Ⅲ级地形按本标准提高15％，Ⅳ级地形按本标准提高45％。

（三）浅层地震多次迭加法测量预算标准

单位：元/点

| 炸药量 | 井深 | 地形 | 检波器间距（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （m） | 等级 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 1公斤 | 1 | Ⅱ | 437 | 469 | 510 | 622 |
|  | 2 | Ⅱ | 455 | 488 | 532 | 651 |
|  | 3 | Ⅱ | 481 | 516 | 559 | 686 |
|  | 5 | Ⅱ | 510 | 547 | 593 | 727 |
|  | 5-12 | Ⅱ | 556 | 596 | 646 | 793 |

注：1．Ⅲ级地形按本标准提高15％，Ⅳ级地形按本标准提高45％。

2．井深大于12米时，每增加4米，按本标准提高10％。

3．炸药量大于1公斤时，每增加1公斤，按本标准提高5％。

4．接受道数大于48道时，折合为48道地震仪的计价条件物理点。计算公式为：

计价条件物理点＝生产物理点×（1＋（N-48）/48×30％），其中N为接收道数。

5．.二维三维地震资料常规处理20元/点。

五、放射性

（一）工作内容

生产准备（校对仪器），观测记录，迁移下一观测点，地质观测记录描述，检查观测结果，计算、复算观测结果，绘制草图，整理原始资料，编写工作报告。

（二）伽玛总量测量预算标准

1．面积测量

单位：元/km2

| 比例尺 | 网度 （m×m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:50000 | 500×100 | 176 | 201 | 248 | 322 | 411 |
| 1:25000 | 250×50 | 437 | 496 | 614 | 793 | 1017 |
| 1:10000 | 100×40 | 1106 | 1265 | 1556 | 2019 | 2404 |
| 1:10000 | 100×20 | 1950 | 2216 | 2748 | 3549 | 3855 |
| 1:5000 | 50×20 | 3749 | 4261 | 5285 | 6214 | 7440 |
| 1:2000 | 20×10 | 16120 | 18250 | 22494 | 24425 | 27439 |
| 1:1000 | 10×5 | 54646 | 62002 | 76764 | 85143 | 93452 |

2．剖面测量

单位：元/km

| 比例尺 | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:50000 | 100 | 58 | 67 | 83 | 107 | 137 |
| 1:25000 | 50 | 146 | 165 | 205 | 264 | 339 |
| 1:10000 | 40 | 230 | 264 | 324 | 421 | 501 |
| 1:5000 | 20 | 268 | 304 | 378 | 444 | 531 |
| 1:2000 | 10 | 358 | 406 | 500 | 543 | 610 |
| 1:1000 | 5 | 497 | 564 | 698 | 774 | 850 |

（三）伽玛能谱测量预算标准

1.面积测量

单位：元/km2

| 比例尺 | 网 度 （m×m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:50000 | 500×100 | 290 | 327 | 393 | 528 | 688 |
| 1:25000 | 250×50 | 715 | 816 | 978 | 1308 | 1673 |
| 1:10000 | 100×40 | 1995 | 2270 | 2743 | 3324 | 4274 |
| 1:10000 | 100×20 | 3185 | 3657 | 4388 | 5808 | 6800 |
| 1:5000 | 50×20 | 6171 | 7052 | 8585 | 10970 | 13599 |
| 1:2000 | 20×10 | 26328 | 29918 | 35902 | 44878 | 53368 |

2.剖面测量

单位：元/km

| 比例尺 | 点 距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:50000 | 100 | 97 | 109 | 131 | 176 | 229 |
| 1:25000 | 50 | 239 | 272 | 326 | 436 | 558 |
| 1:10000 | 40 | 443 | 504 | 609 | 739 | 950 |
| 1:5000 | 20 | 475 | 543 | 660 | 844 | 1046 |
| 1:2000 | 10 | 572 | 730 | 876 | 1213 | 1482 |

（四）常规测氡、RaA法测氡预算标准

1．面积测量

单位：元/km2

| 比例尺 | 网度 （m×m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:25000 | 250×50 | 1306 | 1488 | 1835 | 2461 | 3349 |
| 1:10000 | 100×40 | 2677 | 3389 | 4198 | 5093 | 6158 |
| 1:10000 | 100×20 | 6066 | 6882 | 8518 | 9261 | 10303 |
| 1:5000 | 50×20 | 11750 | 13330 | 16500 | 17938 | 19956 |
| 1:2000 | 20×10 | 48308 | 54808 | 67835 | 73752 | 82042 |
| 1:1000 | 10×5 | 164217 | 186311 | 230596 | 250709 | 278894 |

2.剖面测量

单位：元/km

| 比例尺 | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:25000 | 50 | 437 | 495 | 612 | 820 | 1118 |
| 1:10000 | 40 | 639 | 721 | 891 | 1193 | 1625 |
| 1:5000 | 20 | 740 | 838 | 1037 | 1385 | 1887 |
| 1:2000 | 10 | 1035 | 1172 | 1448 | 1934 | 2638 |
| 1:1000 | 5 | 1421 | 1605 | 1981 | 2649 | 3503 |

（五）活性炭测量预算标准

1.面积测量

单位：元/km2

| 比例尺 | 网度 （m×m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:50000 | 500×100 | 817 | 930 | 1155 | 1499 | 1783 |
| 1:25000 | 250×50 | 2137 | 2445 | 3016 | 4042 | 5500 |
| 1:10000 | 100×40 | 4379 | 5565 | 6893 | 8367 | 10105 |
| 1:10000 | 100×20 | 9920 | 11305 | 13996 | 15212 | 16911 |
| 1:5000 | 50×20 | 19213 | 21898 | 27107 | 29464 | 32754 |
| 1:2000 | 20×10 | 78997 | 90028 | 111450 | 121141 | 134663 |

2.剖面测量

单位：元/km

| 比例尺 | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:50000 | 100 | 271 | 315 | 391 | 502 | 600 |
| 1:25000 | 50 | 717 | 818 | 1010 | 1347 | 1835 |
| 1:10000 | 40 | 1058 | 1338 | 1658 | 2009 | 2427 |
| 1:5000 | 20 | 1228 | 1551 | 1922 | 2333 | 2811 |
| 1:2000 | 10 | 1724 | 2176 | 2692 | 3265 | 3933 |

六、测井

（一）工作内容

生产准备，井场布置（包括仪器调节、下放电缆），进行测量（包括选择技术条件，提升电缆，观测记录，检查），井场整理解释，换接井下装置、收拾井场（包括取下仪器、设备），计算，绘制图表，整理测试结果，提交原始资料和测井工作报告。

（二）测井预算标准

| 项目 | 单位 | 预算标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视电阻率测井 | 米 | 10 |  |
| 电化学测井 | 米 | 10 |  |
| 放射性测井 | 米 | 11 |  |
| 井径测井 | 米 | 10 |  |
| 井温测井 | 米 | 10 |  |
| 井中磁测 |  |  |  |
| 1点/1米 | 点 | 22 |  |
| 1点/5米 | 点 | 32 |  |
| 1点/10米 | 点 | 86 |  |
| 1点/20米 | 点 | 210 |  |
| 水文测井 | 米 | 12 |  |
| 测井斜 | 米 | 13 |  |
| 激电测井 | 米 | 31 |  |
| 三侧向测井 | 米 | 10 |  |
| 三分量磁测井 | 米 | 19 |  |
| 密度测井 | 米 | 10 |  |

- 第三节  化  探

一、土壤测量

（一）工作内容

生产准备，采样，观测记录，留标志，检查采样质量，加工样品，送样，编制成果草图，整理原始资料，编写化探工作报告。

（二）土壤测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 网度 （m×m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:50000 | 500×200 | 261 | 292 | 362 | 489 | 758 |
|  | 500×100 | 360 | 400 | 493 | 659 | 1015 |
| 1:25000 | 250×50 | 795 | 888 | 1105 | 1444 | 2257 |
| 1:10000 | 100×40 | 2484 | 2759 | 3402 | 4515 | 6899 |
|  | 100×20 | 4055 | 4450 | 5361 | 7285 | 11124 |
| 1:5000 | 50×20 | 5693 | 7105 | 8795 | 11875 | 16080 |
| 1:2000 | 20×10 | 33284 | 40846 | 53818 | 82571 | 128538 |

（三）土壤剖面测量预算标准

单位：元/km

| 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 200 | 146 | 164 | 205 | 262 | 355 |
| 100 | 197 | 222 | 275 | 354 | 479 |
| 50 | 215 | 240 | 299 | 376 | 513 |
| 40 | 278 | 309 | 382 | 483 | 645 |
| 20 | 412 | 507 | 646 | 820 | 970 |
| 10 | 967 | 1175 | 1585 | 2294 | 3123 |

（四）多目标土壤测量预算标准

单位：元/样

| 点密度 | 采样深度 | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1点/16km2 | 1.5-2m | 334 | 408 | 557 | 745 | 953 |
| 1点/4km2 | 1.5-2m | 244 | 273 | 372 | 498 | 658 |
| 1点/km2 | 0-20cm | 145 | 158 | 193 | 245 | 338 |

二、岩石测量

（一）工作内容

生产准备，采样，观测记录，留标志，检查采样质量，加工样品，送样，编制成果草图，整理原始资料，编写化探工作报告。

（二）岩石测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 网度 （m×m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:50000 | 500×200 | 398 | 477 | 612 | 777 | 1191 |
|  | 500×100 | 431 | 529 | 649 | 879 | 1346 |
| 1:25000 | 250×50 | 1156 | 1425 | 1752 | 2389 | 3662 |
| 1:10000 | 100×40 | 3019 | 3690 | 4550 | 6039 | 9226 |
|  | 100×20 | 4825 | 6049 | 7550 | 10281 | 15762 |
| 1:5000 | 50×20 | 13006 | 14363 | 16154 | 18991 | 36518 |
| 1:2000 | 20×10 | 42232 | 46736 | 53259 | 78061 | 145285 |

（三）岩石剖面测量预算标准

单位：元/km

| 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 200 | 265 | 321 | 420 | 529 | 808 |
| 100 | 293 | 354 | 436 | 591 | 899 |
| 50 | 394 | 481 | 593 | 796 | 1218 |
| 40 | 410 | 501 | 618 | 820 | 1252 |
| 20 | 737 | 902 | 1109 | 1472 | 2257 |
| 10 | 1065 | 1297 | 1606 | 2130 | 3258 |

三、水地球化学测量

（一）工作内容

生产准备，采样，观测记录，留标志，检查采样质量，加工样品，送样，编制成果草图，整理原始资料，编写化探工作报告。

（二）水地球化学测量预算标准

单位：元/km2

| 点密度 | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1点/16km2 | 41 | 45 | 54 | 68 | 96 |
| 1点/36km2 | 20 | 23 | 26 | 33 | 48 |
| 1点/64km2 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 |

注：包括采集深部水样和地表水样全部费用。

四、水系沉积物测量

（一）工作内容

生产准备，采样，观测记录，留标志，检查采样质量，加工样品，送样，编制成果草图，整理原始资料，编写化探工作报告。

（二）水系沉积物测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 点密度 | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:500000 | 1点/16km2 | 29 | 31 | 39 | 54 | 93 |
| 1:200000 | 1点/4km2 | 106 | 118 | 142 | 179 | 250 |
|  | 1点/km2 | 150 | 165 | 198 | 251 | 326 |
| 1:50000 | 4－5点/km2 | 224 | 246 | 298 | 375 | 525 |

五、汞气测量

（一）工作内容

生产准备，采样，观测记录，留标志，检查采样质量，加工样品，送样，编制成果草图，整理原始资料，编写化探工作报告。

（二）汞气测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 网 度 （m×m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:50000 | 500×200 | 467 | 487 | 500 | 512 | 542 |
|  | 500×100 | 820 | 856 | 881 | 903 | 954 |
| 1:25000 | 250×50 | 2274 | 2351 | 2404 | 2474 | 2596 |
| 1:10000 | 100×40 | 8001 | 8250 | 8423 | 8697 | 9092 |
|  | 100×20 | 14606 | 15049 | 15348 | 15821 | 16473 |
| 1:5000 | 50×20 | 39645 | 40956 | 41881 | 43316 | 45368 |
| 1:2000 | 20×10 | 128439 | 142675 | 158153 | 162915 | 170894 |

六、地气测量

（一）工作内容

生产准备，采样，观测记录，留标志，检查采样质量，加工样品，送样，编制成果草图，整理原始资料，编写化探工作报告。

（二）地气测量（纳米级物质测量）预算标准

单位：元/点

| 比例尺 | 网 度 （m×m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:200000 | 2000×500 | 658 | 781 | 1007 | 1092 | 1247 |
| 1:100000 | 1000×500 | 439 | 548 | 750 | 780 | 935 |
| 1:50000 | 500×250 | 322 | 391 | 563 | 625 | 779 |
| 1:25000 | 250×50 | 221 | 268 | 375 | 469 | 625 |
| 1:10000 | 100×50 | 170 | 205 | 310 | 390 | 546 |
| 1:5000 | 50×20 | 163 | 188 | 283 | 315 | 474 |
| 1:2000 | 20×10 | 155 | 178 | 269 | 299 | 451 |

注：金矿勘探测金、银、砷、铜和铅五项，工程勘查测汞、氡和二氧化碳，费用另计。

七、地热化探测量

（一）工作内容

生产准备，采样，观测记录，留标志，检查采样质量，加工样品，送样，编制成果草图，整理原始资料，编写化探工作报告。

（二）地热化探测量预算标准

单位：元/km2

| 项目 | 网度 （m×m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 普查 | 500×500 | 2758 | 2876 | 3374 | 4420 | 5703 |
| 详查 | 100×100（50） | 13791 | 15326 | 18896 | 25076 | 31799 |

注：分析汞、砷、锑、铋四个元素，费用另计。

八、重砂测量

一、工作内容

准备采样工具，在地形图上布点，现场取样，对采样点进行描述。留标志，搬运样品，淘洗至灰砂。装样并编号，转移下一点。

二、重砂测量费用标准

|  |  |  |  | 元/样 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方 法 | 技术条件 （重量/样） | 地形等级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ |  | Ⅳ | Ⅴ |
| 水系重砂 | 15公斤 | 67 | 74 |  | 90 |  | 113 | 162 |
| 坡系重砂 | 15公斤 | 100 | 111 |  | 138 |  | 176 | 249 |
| 注：单样重量每增加5公斤，费用按同条件标准相应增加５％ |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四节  航空物探

一、工作内容

野外飞行、测量、记录、数据整理、提交资料。

二、单磁预算标准

单位：元/km

| 条件 | 比例尺 | 机场到 测区距离（km） | 测区飞行测线千米分类（万千米） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0－0.5 | >0.5 －1.0 | >1.0 －1.5 | >1.5 －2.25 | >2.25 －3.0 | >3.0 |
| 山区 | 1:1万 ～ 1:2.5万 | 0～100 | 160 | 152 | 145 | 138 | 134 | 130 |
|  |  | 101～200 | 168 | 160 | 153 | 146 | 142 | 138 |
|  | 1:5万 | 0～100 | 146 | 138 | 132 | 126 | 122 | 118 |
|  |  | 101～200 | 154 | 146 | 140 | 134 | 130 | 126 |
|  |  | 201～300 | 176 | 169 | 161 | 156 | 152 | 148 |
|  | 1:10万 ～ 1:20万 | 0～100 | 142 | 134 | 128 | 122 | 117 | 114 |
|  |  | 101～200 | 150 | 142 | 136 | 130 | 125 | 122 |
|  |  | 201～300 | 172 | 164 | 157 | 152 | 146 | 144 |
|  | 1:25万 ～ 1:100万 | 0～100 | 138 | 130 | 124 | 118 | 114 | 110 |
|  |  | 101～200 | 148 | 138 | 132 | 126 | 122 | 118 |
|  |  | 201～300 | 169 | 161 | 153 | 148 | 144 | 140 |
| 平原 丘陵 | 1:1万 ～ 1:2.5万 | 0～100 | 157 | 149 | 142 | 137 | 132 | 129 |
|  |  | 101～200 | 165 | 157 | 150 | 145 | 140 | 137 |
|  | 1:5万 | 0～100 | 145 | 137 | 130 | 124 | 120 | 116 |
|  |  | 101～200 | 153 | 145 | 138 | 132 | 128 | 124 |
|  |  | 201～300 | 174 | 166 | 160 | 153 | 149 | 146 |
|  | 1:10万 ～ 1:20万 | 0～100 | 140 | 132 | 125 | 120 | 116 | 112 |
|  |  | 101～200 | 148 | 140 | 133 | 128 | 124 | 120 |
|  |  | 201～300 | 169 | 161 | 154 | 149 | 145 | 141 |
|  | 1:25万 ～ 1:100万 | 0～100 | 133 | 129 | 122 | 116 | 112 | 108 |
|  |  | 101～200 | 147 | 137 | 130 | 124 | 120 | 116 |
|  |  | 201～300 | 166 | 158 | 152 | 146 | 141 | 138 |

注：1．本标准不包括租机费；不包括调机（如安装仪器及到达、离开测区机场往返）飞行的调机小时费；不包括地面设定位导航点的全部费用；

2．因增设地面导航点（组），影响飞行生产效率而延长施工期所发生的全部费用，不在标准中，应另行计算；

3．测区飞行线千米，以分类千米数档次计算费用；

4．本标准按使用Y－12或双水獭中型机，在海拔3000米以下作业计算，若使用直升机作业，按本标准提高90％计算；海拔在3000米以上时，使用密封增压舱机型作业，按本标准提高100％计算；

5．航空收费标准，按国家有关规定执行；

6．以下磁放、磁放电预算标准同此注。

三、磁放预算标准

单位：元/km

| 条件 | 比例尺 | 机场到 测区距离（km） | 测区飞行测线千米分类（万千米） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0－0.5 | >0.5 －1.0 | >1.0 －1.5 | >1.5 －2.25 | >2.25 －3.0 | >3.0 |
| 山区 | 1:1万 ～ 1:2.5万 | 0～100 | 177 | 169 | 162 | 155 | 151 | 147 |
|  |  | 101～200 | 185 | 177 | 170 | 163 | 159 | 155 |
|  | 1:5万 | 0～100 | 163 | 155 | 148 | 143 | 139 | 135 |
|  |  | 101～200 | 171 | 163 | 156 | 151 | 147 | 143 |
|  |  | 201～300 | 193 | 186 | 178 | 173 | 169 | 165 |
|  | 1:10万 ～ 1:20万 | 0～100 | 159 | 151 | 144 | 139 | 133 | 131 |
|  |  | 101～200 | 167 | 159 | 152 | 147 | 142 | 139 |
|  |  | 201～300 | 189 | 181 | 174 | 169 | 163 | 160 |
| 平原 丘陵 | 1:1万 ～ 1:2.5万 | 0～100 | 173 | 165 | 158 | 152 | 147 | 144 |
|  |  | 101～200 | 181 | 173 | 166 | 160 | 155 | 152 |
|  | 1:5万 | 0～100 | 160 | 152 | 146 | 139 | 135 | 131 |
|  |  | 101～200 | 169 | 160 | 154 | 147 | 143 | 139 |
|  |  | 201～300 | 190 | 182 | 175 | 169 | 165 | 162 |
|  | 1:10万 ～ 1:20万 | 0～100 | 155 | 147 | 140 | 135 | 131 | 127 |
|  |  | 101～200 | 163 | 155 | 148 | 143 | 139 | 135 |
|  |  | 201～300 | 185 | 177 | 170 | 165 | 160 | 156 |
|  | 1:25万 ～ 1:100万 | 0～100 | 148 | 144 | 138 | 131 | 127 | 123 |
|  |  | 101～200 | 162 | 152 | 146 | 139 | 135 | 131 |
|  |  | 201～300 | 182 | 174 | 167 | 162 | 156 | 154 |

四、磁放电预算标准

单位：元/km

| 条件 | 比例尺 | 机场到 测区距离（km） | 测区飞行测线千米分类（万千米） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0－0.5 | >0.5 －1.0 | >1.0 －1.5 | >1.5 －2.25 | >2.25 －3.0 | >3.0 |
| 山区 | 1:1万 － 1:2.5万 | 0～100 | 185 | 177 | 170 | 163 | 159 | 155 |
|  |  | 101～200 | 193 | 185 | 178 | 171 | 167 | 163 |
|  | 1:5万 | 0～100 | 171 | 163 | 156 | 151 | 147 | 143 |
|  |  | 101～200 | 179 | 171 | 165 | 159 | 155 | 151 |
|  |  | 201～300 | 201 | 194 | 186 | 181 | 177 | 173 |
|  | 1:10万 ～ 1:20万 | 0～100 | 167 | 159 | 152 | 147 | 142 | 139 |
|  |  | 101～200 | 175 | 167 | 160 | 155 | 150 | 147 |
|  |  | 201～300 | 197 | 189 | 182 | 177 | 171 | 169 |
| 平原 丘陵 | 1:1万－ 1:2.5万 | 0～100 | 181 | 173 | 166 | 160 | 155 | 152 |
|  |  | 101～200 | 189 | 181 | 174 | 169 | 163 | 160 |
|  | 1:5万 | 0～100 | 169 | 160 | 154 | 147 | 143 | 139 |
|  |  | 101～200 | 177 | 169 | 162 | 155 | 151 | 147 |
|  |  | 201～300 | 198 | 190 | 183 | 177 | 173 | 170 |
|  | 1:10万 ～ 1:20万 | 0～100 | 163 | 155 | 148 | 143 | 139 | 135 |
|  |  | 101～200 | 171 | 163 | 156 | 151 | 147 | 143 |
|  |  | 201～300 | 193 | 185 | 178 | 173 | 169 | 165 |
|  | 1:25万 ～ 1:100万 | 0～100 | 156 | 152 | 146 | 139 | 135 | 131 |
|  |  | 101～200 | 170 | 160 | 154 | 147 | 143 | 139 |
|  |  | 201～300 | 190 | 182 | 175 | 170 | 165 | 162 |

- 第五章  钻  探

- 第一节  矿产地质钻探

一、工作内容

生产准备，安装与拆卸钻机，钻进，护壁，取芯，校正孔深，测斜，填写班报表，简易水文观测，封孔，清理钻具，移至新点。

二、岩石分级

| 岩石 级别 | 岩石类别 （硬度） | 代 表 性 岩 石 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 松软 疏散 | 次生黄土，次生红土，泥质土壤，松软的砂质土壤（不含石子及角砾）冲积砂土层，湿的软泥，矽藻土，泥炭质腐植土（不含植物根） |
| Ⅱ | 较松软 疏散 | 黄土层，红土层，较软的泥灰层，含10％～20％砾石（小于3公分）的粘土质及砂质土层，砂浆黄土层，松软的高岭土类（包括矿层中之粘土夹层），泥炭及腐植层（带有植物根） |
| Ⅲ | 软 | 全部风化变质页岩、板岩、千枚岩、片岩，轻微胶结的砂层含有超过20％砾石（大于3公分）的砂质土壤及超过20％的砂浆黄土层，泥灰岩，石膏质土层，滑石片岩，软白垩，贝壳石灰岩，褐煤，烟煤，松软的锰矿 |
| Ⅳ | 较软 | 页岩，砂质页岩，油页岩，碳质页岩，含锰页岩，钙质页岩……及砂质页岩互层，较致密的泥灰岩、泥质砂岩、块状石灰岩、白云岩，风化剧烈的橄榄岩、纯橄榄岩、蛇纹岩，铝矾土，菱镁矿，滑石化蛇纹岩、磷灰岩，中硬煤层，岩盐，钾盐，结晶石膏，高岭土，褐铁矿，冻结的含水砂层，火山凝灰岩 |
| Ⅴ | 稍硬 | 卵石、碎石及砾石层，崩积层，泥灰板岩，绢云母、绿泥石板岩、千枚岩、片岩，细粒结晶石灰岩、大理岩，较松软的砂岩、蛇纹岩、纯橄榄岩，蛇纹岩化的火山凝灰岩，风化的角闪石斑岩，粗面岩，硬烟煤，无烟煤，松散砂质的磷灰矿，冻结的：粗粒砂砾层、砾层、泥层、砂土层，萤石带 |
| Ⅵ | 中等硬 | 石英绿泥石云母板岩、千枚岩、片岩，轻微矽化的石灰岩，方解石及绿帘石矽卡岩，含黄铁矿斑点的千枚岩、板岩、片岩，铁帽，钙质胶结的砾石、长石砂岩、石英砂岩，微风化含矿的橄榄岩及纯橄榄岩，石英粗面岩，角闪石斑岩，透辉石岩，辉长岩，阳起石，辉石岩，冻结的砾石层，较纯明矾石 |
| Ⅶ | 中等硬 | 含角闪石、云母、石英、磁铁矿、赤铁矿的板岩、千枚岩、片岩，微矽化的板岩、千枚岩、片岩，含石英粒的灰岩，含长石石英砂岩，微片岩化的钠长斑岩，斜面岩，角闪石斑岩，辉绿凝灰岩，方解石化的辉石、石榴石矽卡岩，矽质叶腊石（寿山石）多孔石英，有矽质的海绵状铁帽，铬铁矿，硫化物矿，菱铁赤铁矿，含角闪石磁铁矿，含矿的辉石岩类，含矽的角闪石岩类，钙质和矽质胶结的砾石层，碎石层，轻微风化粗粒花岗岩、闪长岩、斑岩、辉长岩及其他火成岩，矽质石灰岩，松散磷灰石矿，赤铁矿 |
| Ⅷ | 硬 | 矽化绢云母板岩、千枚岩、片岩、片麻岩，绿帘石岩，明矾石，含石英的炭质岩石，含石英重晶石岩石，含磁铁矿及赤铁矿的石英岩，粗粒及中粒的辉石石榴子石矽卡岩，钙质胶结的砾岩，轻微风化的花岗岩、花岗片麻岩、伟晶岩、闪长岩、辉长岩、石英电气石岩类、玄武岩、辉绿岩，钙质斜长石，辉石岩，安山岩，石英安山岩，含矿的橄榄岩等。中粗结晶钠长斑岩、角闪斑岩、层状黄铁矿，磁硫铁矿层，细粒矽质胶结的石英砂岩、长石砂岩，含大块燧石石灰岩，粗粒宽条带的磁铁矿、赤铁矿 |
| Ⅸ | 硬 | 高矽化的板岩、千枚岩、石灰岩及砂岩等，粗粒的花岗岩、花岗闪长岩、花岗片麻岩、正长岩、辉长岩、粗面岩，伟晶岩，微风化的石英粗面岩、微晶花岗岩，凝灰岩、角页化凝灰岩，绢云母角闪岩，细晶质的辉石、绿帘石、石榴石矽卡岩，矽钙硼石，石榴石，铁钙辉石，微晶矽卡岩，细粒细纹状的磁铁矿、赤铁矿石英岩，含石英的黄铁矿，带有相当多黄铁矿的石英，含石英质的磷灰层 |
| Ⅹ | 坚硬 | 细粒的花岗岩、花岗闪长岩、花岗片麻岩，流纹岩，微晶花岗岩，石英钠长斑岩，石英粗面岩，石英伟晶岩，细纹矽卡岩、角页岩，含有硫化矿物的角页岩，层状磁铁矿层夹有角页岩薄层，致密的石英铁帽，含碧玉、玛瑙的铝矾土，玉髓层 |
| Ⅺ | 坚硬 | 刚玉岩，石英岩，碧玉岩，块状石英，最硬的铁质角页岩，含赤铁矿、磁铁矿碧玉岩，碧玉质的矽化板岩，燧石层 |
| Ⅻ | 最坚硬 | 完全没有风化的极致密的石英岩、碧玉岩、角页岩、纯钠辉石刚玉岩、石英、燧石、碧玉 |

注：岩石级别的选取，以占主体的代表性岩石为准。各孔段岩性变化较大的可以分段选取或加权平均计算。

三、矿产地质钻探

（一）机械岩心钻探预算标准

单位：元/m

| 孔深（m） | 岩石级别 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ～Ⅻ |
| 0～200 | 396 | 450 | 511 | 581 | 660 | 751 | 853 | 1102 |
| 0～300 | 408 | 464 | 527 | 599 | 681 | 773 | 879 | 1136 |
| 0～400 | 421 | 478 | 544 | 618 | 702 | 799 | 906 | 1172 |
| 0～500 | 434 | 493 | 561 | 637 | 725 | 824 | 935 | 1207 |
| 0～600 | 452 | 513 | 585 | 663 | 755 | 858 | 973 | 1258 |
| 0～700 | 471 | 535 | 608 | 690 | 786 | 892 | 1014 | 1307 |
| 0～800 | 491 | 556 | 634 | 721 | 819 | 932 | 1058 | 1367 |
| 0～900 | 516 | 586 | 667 | 757 | 860 | 980 | 1111 | 1432 |
| 0～1000 | 544 | 617 | 702 | 799 | 906 | 1028 | 1169 | 1511 |
| 0～1100 | 572 | 650 | 740 | 840 | 954 | 1086 | 1234 | 1592 |
| 0～1200 | 603 | 684 | 777 | 884 | 1003 | 1141 | 1294 | 1672 |
| 0～1300 | 640 | 727 | 828 | 941 | 1070 | 1213 | 1381 | 1781 |
| 0～1400 | 682 | 773 | 881 | 1000 | 1137 | 1294 | 1472 | 1894 |
| 0～1500 | 725 | 824 | 938 | 1066 | 1213 | 1374 | 1567 | 2021 |
| 0～1600 | 771 | 876 | 996 | 1133 | 1289 | 1464 | 1657 | 2139 |
| 0～1700 | 828 | 941 | 1070 | 1213 | 1381 | 1567 | 1779 | 2304 |
| 0～1800 | 892 | 1014 | 1151 | 1306 | 1487 | 1686 | 1920 | 2477 |
| 0～1900 | 960 | 1090 | 1239 | 1407 | 1602 | 1812 | 2071 | 2651 |
| 0～2000 | 1032 | 1169 | 1330 | 1510 | 1716 | 1946 | 2213 | 2865 |

注：1．斜孔85°按本标准提高10％；斜孔80°按本标准提高20％； 斜孔75°按本标准提高30％；

2．孔深大于2100米时，按每增加100米，预算标准增加5%。

（二）砂钻预算标准

单位：元/m

| 孔深（m） | 预 算 标 准 |
| --- | --- |
| 0－20 | 300 |
| >20 | 326 |

注：水上砂钻按本标准提高25％～30％。

（三）取样钻预算标准

单位：元/m

| 孔深（m） | 预 算 标 准 |
| --- | --- |
| 0－20 | 203 |
| >20 | 221 |

（四）矿产地质水平钻探预算标准

单位：元/m

| 孔深（m） | 岩 石 级 别 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ～Ⅻ |
| 0～100 | 358 | 437 | 550 | 625 | 710 | 809 | 917 | 1183 |
| 0～200 | 440 | 550 | 688 | 782 | 888 | 1010 | 1148 | 1482 |
| 0～300 | 550 | 688 | 860 | 977 | 1110 | 1261 | 1433 | 1851 |

- 第二节  水文地质钻探

一、工作内容

生产准备，安装与拆卸钻机，用套管或泥浆护壁，校正孔深，测斜，测水位，洗井，填写班报表，下入井管，抽水试验，填砾，封孔，移至新点。

二、岩石分级

| 岩石 级别 | 代 表 性 岩 石 名 称 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 腐植土，松散黄土，粉砂，砂质粘土，半胶结砂砾砂 |
| Ⅱ | 粗砂，中砂细砂，粘土，含少量的姜石，砂质或粘土质层，含砾石10%—20% 直径不超过30mm的砂土层。 |
| Ⅲ | 含砾石姜石40%以下直径不超过50mm的砂土质层，或砂砾石层，较致密的胶 结砂，强风化基岩 |
| Ⅳ | 泥砂岩，页岩，砂质页岩，石灰质页岩，钙质页岩，泥灰岩，凝灰质砂岩，钙 质结核直径虽超过50mm，但含量在40%以下的砂砾岩 |
| Ⅴ | 灰岩，细粒结晶灰岩，泥质灰岩，灰质白云岩，角页岩，风化的安山岩，大理 岩，石英斑岩 |
| Ⅵ | 白云质灰岩，含砾卵石超过40%以上直径为50mm以上的砾卵砂层，轻微风化 的石英岩，大理岩，白云质灰岩，白云岩，石英砂岩，紫红色砂砾岩，玄武岩， 含卵砾石超过30%直径为50mm以上的 |
| Ⅶ | 玄武岩、轻微风化的粗粒花岗岩、矽化大理岩、石英斑岩、闪长岩 |
| Ⅷ | 夹石英条带的石灰岩、片麻岩、花岗片麻岩、细砂质石英砂岩、致密的玄武岩 |

三、水文钻探预算标准

（一）口径：φ＜201mm                                                   单位：元/m

| 孔深 （m） | 岩 石 级 别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ-Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
| 0—100 | 282 | 328 | 381 | 443 | 515 | 599 |
| 0—200 | 470 | 546 | 635 | 738 | 857 | 997 |
| 0—300 | 672 | 779 | 907 | 1053 | 1227 | 1425 |
| 0—400 | 840 | 974 | 1134 | 1316 | 1533 | 1781 |
| 0—500 | 1049 | 1218 | 1417 | 1644 | 1916 | 2226 |
| 0—600 | 1166 | 1353 | 1575 | 1827 | 2129 | 2473 |
| 0—700 | 1296 | 1503 | 1750 | 2030 | 2366 | 2748 |
| 0—800 | 1440 | 1670 | 1944 | 2256 | 2629 | 3054 |
| 0—900 | 1600 | 1856 | 2160 | 2507 | 2921 | 3393 |
| 0—1000 | 1777 | 2062 | 2400 | 2785 | 3245 | 3770 |
| 0—1100 | 1975 | 2291 | 2667 | 3095 | 3606 | 4189 |
| 0—1200 | 2194 | 2546 | 2963 | 3439 | 4007 | 4654 |

注：1.不含成井材料。

2.地热、岩页气、煤层气钻探依据口径大小参照水文钻探预算标准。

3.大于1300米的钻孔，按每增加100米，预算标准增加5%。

4.成井材料：φ大于201mm，实管、花管为300元/米；φ小于201mm，实管、花管为200元/米。

（二）口径：φ201—250mm                                               单位：元/m

| 孔深 （m） | 岩 石 级 别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ-Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
| 0—100 | 310 | 360 | 419 | 487 | 566 | 659 |
| 0—200 | 517 | 600 | 699 | 812 | 943 | 1096 |
| 0—300 | 739 | 857 | 998 | 1158 | 1349 | 1567 |
| 0—400 | 924 | 1072 | 1247 | 1447 | 1686 | 1959 |
| 0—500 | 1154 | 1339 | 1559 |  |  |  |
| ＞500 | 1283 | 1488 | 1732 |  |  |  |

注：不含成井材料

（三）口径：φ251—300mm            　　　　　　　  　　　　　　　  单位：元/m

| 孔深 （m） | 岩 石 级 别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ-Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
| 0—100 | 335 | 389 | 452 | 526 | 612 | 712 |
| 0—200 | 559 | 648 | 755 | 877 | 1019 | 1184 |
| 0—300 | 798 | 926 | 1078 | 1250 | 1457 | 1693 |
| 0—400 | 997 | 1157 | 1347 | 1563 | 1821 |  |
| 0—500 | 1248 | 1447 | 1683 |  |  |  |
| ＞500 | 1385 | 1607 |  |  |  |  |

注：不含成井材料

（四）口径：φ301—350mm              　　　　　　　　　　　　　　     单位：元/m

| 孔深 （m） | 岩 石 级 别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ-Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
| 0—100 | 368 | 428 | 498 | 578 | 673 | 783 |
| 0—200 | 614 | 713 | 830 | 965 | 1121 | 1303 |
| 0—300 | 878 | 1018 | 1185 | 1376 | 1603 | 1862 |
| 0—400 | 1147 | 1331 | 1549 |  |  |  |
| 0—500 | 1434 | 1663 | 1936 |  |  |  |
| ＞500 | 1593 | 1848 | 2151 |  |  |  |

注：不含成井材料

(五) 口径：φ＞350mm                    　　　　　　　　　　　　　  单位：元/m

| 孔深 （m） | 岩 石 级 别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ-Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
| 0—100 | 424 | 492 | 572 | 666 | 774 | 900 |
| 0—200 | 676 | 784 | 913 | 1062 | 1233 | 1433 |
| 0—300 | 966 | 1120 | 1304 | 1513 |  |  |
| 0—400 | 1319 | 1530 | 1781 |  |  |  |
| 0—500 | 1649 | 1913 | 2226 |  |  |  |
| ＞500 | 1832 | 2126 | 2474 |  |  |  |

注：不含成井材料

- 第三节  工程地质钻探

一、工作内容

生产准备，安装与拆卸钻机，钻进，取芯，校正孔深，测斜，填写班报表，简易水文观测，护壁，封孔，清理钻具，移至新点。

二、岩石分类

| 类别 | 代 表 性 岩 石 名 称 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 软塑的粘性土、有机土（淤泥、泥炭、耕土），含硬杂质在10%以内的人工填土 |
| Ⅱ | 可塑的粘性土、粉土，软塑的粉土，新黄土，含硬杂质在10%—12%的人工填土，粉 砂，细砂，中砂 |
| Ⅲ | 硬塑、坚硬的粘性土、粉土，含硬杂质在25%以上的人工填土，老黄土，残积土，粗 砂，砾砂，砾石，轻微胶结的砂层，石膏，褐煤，软烟煤，软白垩 |
| Ⅳ | 泥质页岩，砂质页岩，油页岩，炭质页岩，钙质页岩，泥质砂岩，较松散的砂岩，砂页岩互层，泥质板岩，滑石绿泥石片岩，云母片岩，泥灰岩，泥灰质白云岩，岩熔化石灰岩及大理岩，盐岩，结晶石膏，断层泥，无烟煤，硬烟煤，火山凝灰岩，强风化的岩浆岩及花岗片麻岩，冻土，冻结砂层，粒径20—40mm含量大于50%的卵（碎）石层，金属矿渣 |
| Ⅴ | 长石砂岩，钙质胶结的长石石英砂岩，钙质砂岩，钙质胶结的砾岩，灰岩及轻微硅化灰岩，大理岩，白云岩，橄榄岩，蛇纹岩，板岩，千枚岩片岩，凝灰质砂岩，集块岩，弱风化岩浆岩及花岗片麻岩，，冻结砾石层，粒径40—80mm含量大于50%的卵（碎）石层，混凝土构件、砌块、路面 |
| Ⅵ | 中粒与粗粒的花岗岩、闪长岩、正长岩、辉长岩、花岗片麻岩，粗面岩，安山岩、辉绿岩，玄武岩，伟晶岩，辉石岩，硅化板岩，千枚岩，砂岩，灰岩，硅质胶结的砾岩，硅化或角页化的凝灰岩，粒径80—130mm含量大于50%的卵（碎）石层，半胶结的卵石层 |
| Ⅶ | 细粒的花岗岩、花岗闪长岩、花岗片麻岩，流纹岩，微晶花岗岩，石英粗面岩，极致密的玄武岩，安山岩，角闪岩，粒径130—200mm含量大于50%的卵（碎）石层，胶结的卵石层 |
| Ⅷ | 碧玉岩，刚玉岩，碧玉质硅化板岩，角闪岩，石英岩，燧石岩，粒径＞200mm超过50%的漂（块）石层 |

注：1．基岩破碎带钻进取芯时，地层类别可提高一级；

2．Ⅳ、Ⅴ类卵（碎）石层中大于100mm的粒径含量大于20%，或各类卵（碎）石含有漂石时，地层类别可提高一级。

三、工程地质钻探预算标准

单位：元/m

| 孔深 （m） | 岩 石 级 别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ-Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
| 0—10 | 114 | 189 | 285 | 388 | 496 | 593 |
| 0—20 | 139 | 231 | 348 | 474 | 605 | 723 |
| 0—30 | 170 | 282 | 425 | 580 | 740 | 884 |
| 0—40 | 207 | 344 | 518 | 706 | 900 | 1076 |
| 0—50 | 252 | 418 | 630 | 859 | 1084 | 1310 |
| 0—75 | 307 | 510 | 737 | 1028 | 1320 | 1566 |
| 0—100 | 375 | 600 | 900 | 1256 | 1594 | 1913 |

注：1．北京铲、洛阳铲、螺纹钻按上表的30%计算。

2．水上钻探按本标准提高30%计算。

- 第四节  原位测试

一、标准贯入试验

（一）工作内容

清理钻孔、安装与拆卸设备、测量钻杆长度、贯入、记录贯入次数及深度、清理贯入器、整理试验资料。

（二）岩石分类

岩石分类同工程地质钻探

（三）标准贯入试验预算标准

单位：元/次

| 试验深度 (m) | 岩 石 分 类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| ≤50 | 117 | 136 | 175 |
| ＞50 | 179 | 219 | 320 |

注：成孔费按钻探标准另外计算。

二、动力触探

（一）工作内容

清孔、安装与拆卸设备，测量触探杆长度，锤击贯入，记录锤击次数及贯入深度，清理贯入器或触探头，整理试验资料。

（二）岩石分类

岩石分类同工程地质钻探

（三）动力触探测试预算标准

单位：元/次

| 类型 | 深度 （m） | 岩 石 分 类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 轻型(N10) | ＜5 | 114 | 117 | 124 |
| 中型(N28) | ＜10 | 129 | 132 | 139 |
| 重型(N63.5)(含标准贯入） | ≤20 | 139 | 163 | 213 |
|  | ＞20 | 213 | 262 | 388 |
| 超重型（N120） | ≤20 | 165 | 182 | 231 |
|  | ＞20 | 231 | 281 | 406 |

注：成孔费按钻探标准另外计算。

三、静力触探

（一）工作内容

测试准备，安装与拆卸设备，检查探头，上下触探杆，进行静力触探测试，记录、整理试验资料。

（二）岩石分类

岩石分类同工程地质钻探

（三）静力触探测试预算标准

单位：元/m

| 类别 | 测试深度(m) | 岩 石 分 类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ |
| 轻便型 | 0—10 | 66 | 73 |
|  | 10—20 | 78 | 87 |
|  | ＞20 | 88 | 99 |
| 单桥探头 | 0—10 | 134 | 151 |
|  | ＞10—20 | 148 | 165 |
|  | ＞20 | 160 | 177 |
| 双桥探头 | 0—10 | 148 | 165 |
|  | ＞10—20 | 162 | 182 |
|  | ＞20 | 173 | 192 |

四、静载荷试验、桩载荷试验

（一）工作内容

布置场地，搭试验棚，安装与拆卸设备，设置观测点和照明设施，校正观测仪器，加荷，观测记录，卸荷整理试验资料。

（二）静载荷试验、桩载荷试验预算标准

| 试验项目及规格 | 设备安装与拆卸 （元/点次） | 加荷与观测费 （元/台班） |
| --- | --- | --- |
| 静载荷试验底板面积0.1—0.5m2 | 1601 | 731 |
| 静载荷试验底板面积1m2 | 2402 |  |
| 静载荷试验底板面积4m2 | 3203 |  |
| 静载荷试验底板面积9m2 | 4804 |  |
| 桩载荷试验 | 2402 |  |

注：1．试坑开采，疏干排水及沉桩、锚桩费另计；  2．试验设备的搬迁、加荷体的运输及吊装费另计；

3．推桩与拔桩试验的预算标准同桩载荷试验；  4．点载荷试验每点按85元计费。

五、旁压试验

（一）工作内容

检查与调试仪器仪表，安装与拆卸设备，试验观测记录，整理试验资料。

（二）旁压试验预算标准

单位：元/次

| 测试深度 (m) | 试 验 压 力 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高压(＞25公斤/cm2) | 低压（＜25公斤/cm2) |
| ＜15 | 481 | 360 |
| ＞15 | 721 | 481 |

注：成孔费用按钻探标准计算。

六、十字板剪切试验

（一）工作内容

清理钻孔，安装与拆卸仪器设备，试验，观测记录，清理仪器，整理试验资料。

（二）岩石分类

岩石分类同工程地质钻探。

（三）十字板剪切试验预算标准

单位：元/次

| 试验深度 （m） | 岩 石 分 类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ |
| 0—10 | 256 | 320 |
| 10.1—20 | 287 | 354 |
| 20.1—30 | 320 | 384 |

注：成孔费用按钻探标准收费。

七、压水、注水试验

（一）工作内容

布置试验场地，校正仪器，安装与拆卸设备，试验，观测记录，整理试验资料。

（二）压水、注水试验预算标准

单位：元/段·次

| 压水试验 | 试验深度＜20m | 试验深度＞20m |
| --- | --- | --- |
|  | 3422 | 4107 |
| 注水试验 | 钻孔注水 | 探井注水 |
|  | 561 | 281 |

注：钻探、探井试坑及供水费用另计。

八、大面积剪切试验

（一）工作内容

布置场地，搭试验棚，修理试块，安装与拆卸试验设备，进行试验，做好记录，整理试验资料。

（二）大面积剪切试验预算标准

单位：元/组

| 岩石类别 | 试验面积（cm2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 | 2500 | 5000 |
| 粘性土 | 1345 | 1923 |  |
| 强风化岩石、大块碎石土 |  | 2499 | 3245 |
| 岩体弱面 | 1923 | 3142 |  |
| 岩体 |  | 3844 | 4804 |

注：1．试坑开挖费用另计；

2．当压应力超过0.5MPa时，每增加一级荷重按上表的预算标准提高20%计费；

3．水下剪切按上表的预算标准提高20%计费。

九、孔隙水压力试验

（一）工作内容

安装与拆卸仪器，埋设测头，测试，记录，计算，绘制图表，整理试验资料。

（二）孔隙水压力试验预算标准

单位：元/点

| 测试深度 | 观测时间 | 单价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔深<10m | 一个月 | 19819 | 以6个测头为基数，每增加一个测头增加400元 |

注：成孔费用按钻探预算标准计算。

十、地基刚度测试

（一）工作内容

引接电源，装置仪器，安装震源，布设检波器及其路线，试验，观测，记录，复测检查，拆卸装置，清理仪器，埋设标志，整理试验资料。

（二）地基刚度测试预算标准

单位：元/次

| 激振方式 | 模拟基础底 面积(m2) | 测试深度（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地面 | ＜1 | ＞1 |
| 自由振动 | ＜1 | 2322 | 3483 | 4644 |
| 强迫振动 | ＜4 | 3720 | 4644 | 5574 |
|  | ＞4 | 5574 | 6968 | 8361 |

注：试坑开挖、搭棚、模拟基础等费另计。

十一、波速测试

（一）工作内容

试验装备，装置与拆卸仪器，试验，观测记录，复测检查，整理试验资料。

（二）波速测试预算标准

单位：元/次

| 测试方法 | 测 试 深 度（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0—20 | 20.1—30 | 30.1—50 | ＞50 |
| 单孔法 | 117 | 141 | 190 | 236 |
| 跨孔法 | 167 | 213 | 262 |  |

注：钻孔费、塑管费另计。

- 第六章  山地工程

- 第一节  坑  探

一、工作内容

生产准备，掘进，通风排烟，出碴，支护，排水，冲洗硐壁，填写班报表，完工后封闭坑口。

二、岩石分级

| 岩石 分级 | 代 表 性 岩 石 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 砂，松散砂土，腐植质层，泥碳，潮湿疏散的黄土 |
| Ⅱ | 轻的黄土状的砂质粘土，细粒及直径达15mm的中等砂砾，致密的腐植质层，泥碳及带直径达30mm的根的腐植质层，混有砾石及碎石的砂及腐植质层 |
| Ⅲ | 油性软粘土，重砂质粘土，砂砾、砾石及直径15—40mm的小碎石，干燥黄土及混有砾石或砂砾的微湿黄土，腐植质层或带有30mm以上的植物根的泥碳，混有小碎石或砾石的砂质粘土、Ⅳ级及更高级岩石的废石堆 |
| Ⅳ | 重（土质）粘土，重砂质粘土，含有重达50kg的巨砾（巨砾占岩石体积的10%）的冰碛土，页岩，纯的或含有重10kg的漂砾的直径达90mm的巨大砾，盐碛土。软的泥灰岩及蛋白土，带有重达50kg巨砾（巨砾数量占岩石体积的10—30%）冰碛石，Ⅴ级及更高级细碎岩石，基层经机械破碎后的产物，胶结不紧的石灰岩—介壳石灰岩，硅藻土，煤（软的），滑石化的蛇纹岩，变为碎石的岩石 |
| Ⅴ | 泥质页岩，结晶片岩，滑石—绿泥石片岩，云母片岩，绢云母片岩及瓦板岩，强烈风化岩，高岭土化的花岗岩，闪长岩，正长岩及其他风化的火成岩，火山凝灰岩，炭质页岩及油页岩，泥灰质石灰岩，石膏岩盐及钾盐，多孔灰岩，致密白垩，胶结不紧的结核状磷灰岩，煤，带有粘土质胶结物的砾岩，白铅矿矿石，糖晶状磷灰石矿石，淋滤黄铁矿石，多孔风化铁矿石 |
| Ⅵ | 蛇纹岩，蛇纹石化纯橄榄岩，片麻岩，硅化泥质页岩，硅化滑石、绿泥石片岩，硅化云母片岩，硅化绢云母片岩及其他硅化片岩，假象赤铁矿石，磷灰石—霞石矿石，致密粘土状铝土矿，带有磷酸盐或碳酸盐胶结物（或板状）的结核状磷灰石，致密灰石，煤，大理石，白云石，带有石灰质胶结物的砾石及砂岩，泥板岩，硬石膏 |
| Ⅶ | 粗粒火成岩：花岗岩、花岗闪长岩、正长岩、伟晶岩、辉长岩、纯橄榄绿岩等，花岗片麻岩，致密磁铁矿赤铁矿石、褐铁矿、菱铁矿、菱镁矿，硅质变质岩，白云岩化灰岩，硅质铝土矿，密层状磷灰石 |
| Ⅷ | 中粗火成岩：花岗岩、花岗闪长岩、正长岩、伟晶岩、橄榄岩、辉岩、角斑岩、辉长岩等，矽卡岩矿石，硅化强烈的黄铁矿，致密的铜镍矿石及赤铁矿石，片理发育良好并含铁矿石夹层的石英岩，磁铁矿及赤铁矿石英岩，磁铁长英岩，硅质胶结的沉积岩的砾岩，石英电气石（英电石），硅化层状磷灰石 |
| Ⅸ | 细粒火成岩：花岗岩、花岗闪长岩、闪长岩、辉长岩、二长岩、斑岩和玢岩、钛磁铁矿、角闪磁铁矿、辉石矽卡岩，硅硼钙石—钙铁辉石矽卡石，粒状石英石，碧玉状硅质页岩、硅化砂岩、硅质胶结物胶结的火成岩卵石组成的砾岩 |
| Ⅹ | 微粒及玻璃质喷出岩：安山岩、玄武岩、粗面岩、石英斑岩、辉绿岩、玢岩等，石英云英石，硅质片岩，硅硼钙石—石榴子石片岩，矽化矽卡岩 |
| Ⅺ | 无风化痕迹的致密状石英质沉积变质岩：角岩、钛质角岩、硅质片岩、钢玉、石英岩、碧玉、铁质岩、燧石 |

三、坑探预算标准

单位：元/m

| 深度 （m） | 岩 石 级 别 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ—Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ—Ⅺ |
| 0—100 | 691 | 785 | 914 | 1014 | 1167 | 1462 | 1877 | 2525 |
| 0—200 | 712 | 807 | 951 | 1052 | 1208 | 1510 | 1929 | 2572 |
| 0—300 | 747 | 847 | 992 | 1085 | 1240 | 1560 | 1956 | 2620 |
| 0—400 | 785 | 890 | 1021 | 1129 | 1286 | 1596 | 2013 | 2671 |
| 0—500 | 817 | 926 | 1060 | 1157 | 1323 | 1615 | 2042 | 2723 |
| ＞500 | 852 | 971 | 1111 | 1218 | 1389 | 1694 | 2137 | 2834 |

注：本标准适用于断面3.6m2，断面＞3.6 m2在本标准基础上提高20%，断面＜3.6 m2在本标准基础上降低20%

- 第二节  浅  井

一、土石井

（一）工作内容

生产准备，掘进，出碴，支护，修帮清底，填写班报表，清理场地，移至新点。

（二）地层分类

土质层相当于坑探岩石分级Ⅰ、Ⅱ级，风化岩层相当于坑探岩石分级Ⅲ、Ⅳ级，硬岩层相当于坑探岩石分级Ⅴ级以上。

（三）土石井预算标准

单位：元/m

| 深度 （m） | 地 层 分 类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 土质层 | 风化岩层 | 硬岩层 |
| 0—5 | 613 | 697 | 1151 |
| 0—10 | 802 | 911 | 1497 |
| 0—20 | 1044 | 1196 | 1964 |
| 0—30 | 1103 | 1268 | 2082 |

二、砂井

（一）工作内容

准备工具、河床选点、围井壁淘沙、清理现场。

（二）砂井预算标准

单位：元/m

| 井 深 （m） | 预 算 标 准 |
| --- | --- |
| 0—5 | 1226 |
| 0—10 | 1604 |

三、小圆井

（一）地层分类：同土石井

（二）小圆井预算标准

单位：元/m

| 深度（m） | 地 层 分 类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 土质层 | 风化岩层 |
| 0—4 | 172 | 195 |
| ＞4 | 289 | 328 |

- 第三节  槽  探

一、工作内容

测绳划定槽探边界，清除界内植被及根系。土方用铲、镐挖掘并将其抛至地表，铲平槽底、槽壁。土石方、石方使用人工打眼、装药爆破，除碴，清底，修帮，以满足地质编录为准，完工后回填。

二、地层分类

土方相当于坑探岩石分级Ⅰ、Ⅱ级，土石方相当于坑探岩石分级Ⅲ、Ⅳ级。

三、槽探预算标准

单位：元/m3

| 深度（m） | 地 层 分 类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 土方 | 土石方 |
| 0—1.5 | 72 | 77 |
| 0—3 | 85 | 100 |

注：剥土工程按土方标准执行.

- 第七章  岩矿试验

- 第一节  岩矿分析

一、工作内容

根据试样和分析要求，进行试验、计算、绘制图表、检查、汇总、审核、提交成果。

二、一般岩矿分析预算标准

| 序 号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单 位 | 预算标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全铁 (TFe) |  | 项 | 55 |
| 2 | 可溶铁 (KFe) |  | 项 | 21 |
| 3 | 硫化铁 (FeS) |  | 项 | 21 |
| 4 | 二氧化硅 (SiO2) |  | 项 | 65 |
| 5 | 游离二氧化硅 (fSiO2) |  | 项 | 87 |
| 6 | 三氧化二铝 (Al2O3) |  | 项 | 47 |
| 7 | 三氧化二铁 (Fe2O3) |  | 项 | 44 |
| 8 | 氧化亚铁 (FeO) |  | 项 | 55 |
| 9 | 氧化钙 (CaO) |  | 项 | 44 |
| 10 | 氧化镁 (MgO) |  | 项 | 55 |
| 11 | 氧化钾 (K2O) |  | 项 | 32 |
| 12 | 氧化钠 (Na2O) |  | 项 | 32 |
| 13 | 二氧化锰 (MnO2) |  | 项 | 32 |
| 14 | 五氧化二磷 (P2O5) |  | 项 | 44 |
| 15 | 二氧化钛 (TiO2) |  | 项 | 44 |
| 16 | 二氧化碳 (CO2) |  | 项 | 44 |
| 17 | 结晶水 (H2O+) |  | 项 | 32 |
| 18 | 烧失量 (LOI) |  | 项 | 32 |
| 19 | 吸附水 (H2O-) |  | 项 | 32 |
| 20 | 硫 (S) | 燃烧法 | 项 | 21 |
| 21 | 三氧化硫 (SO3) | 重量法 | 项 | 65 |
| 22 | 三氧化二铬 (Cr2O3) |  | 项 | 47 |
| 23 | 三氧化二硼 (B2O3) |  | 项 | 65 |
| 24 | 总腐植酸 |  | 项 | 65 |
| 25 | 锰 (Mn) |  | 项 | 39 |
| 26 | 水不溶物 |  | 项 | 39 |
| 27 | 酸不溶物 |  | 项 | 44 |
| 28 | 固定碳 |  | 项 | 55 |
| 29 | 氧化钡 (BaO) |  | 项 | 65 |
| 30 | 硫酸钡 (BaSO4) |  | 项 | 65 |
| 31 | 碳酸钡 (BaCO3) |  | 项 | 65 |
| 32 | 氧化锶 (SrO) |  | 项 | 76 |
| 33 | 氟化钙 (CaF2) |  | 项 | 76 |
| 34 | 水溶盐 |  | 项 | 44 |
| 35 | 铜 (Cu) |  | 项 | 44 |
| 36 | 铅 (Pb) |  | 项 | 44 |
| 37 | 锌 (Zn) |  | 项 | 44 |
| 38 | 镍 (Ni) |  | 项 | 44 |
| 39 | 钴 (Co) |  | 项 | 44 |
| 40 | 锡 (Sn) |  | 项 | 44 |
| 41 | 钨 (W) |  | 项 | 44 |
| 42 | 钼 (Mo) |  | 项 | 44 |
| 43 | 砷 (As) |  | 项 | 44 |
| 44 | 锑 (Sb) |  | 项 | 44 |
| 45 | 铋 (Bi) |  | 项 | 55 |
| 46 | 汞 (Hg) |  | 项 | 47 |
| 47 | 碲 (Te) |  | 项 | 65 |
| 48 | 硒 (Se) |  | 项 | 65 |
| 49 | 镓 (Ga) |  | 项 | 65 |
| 50 | 铟 (In) |  | 项 | 76 |
| 51 | 铊 (TI) |  | 项 | 76 |
| 52 | 铷 (Rb) |  | 项 | 44 |
| 53 | 铯 (Cs) |  | 项 | 44 |
| 54 | 铍 (Be) |  | 项 | 65 |
| 55 | 锗 (Ge) |  | 项 | 76 |
| 56 | 镉 (Cd) |  | 项 | 44 |
| 57 | 铬 (Cr) |  | 项 | 47 |
| 58 | 锆 (Zr) |  | 项 | 47 |
| 59 | 铪(Hf) |  | 项 | 87 |
| 60 | 铌 (Nb) |  | 项 | 65 |
| 61 | 钽 (Ta) |  | 项 | 87 |
| 62 | 铀 (U) |  | 项 | 55 |
| 63 | 钍 (Th) |  | 项 | 65 |
| 64 | 铼 (Re) |  | 项 | 76 |
| 65 | 钒 (V) |  | 项 | 55 |
| 66 | 锂 (Li) |  | 项 | 44 |
| 67 | 氮 (N) |  | 项 | 65 |
| 68 | 硼 (B) |  | 项 | 65 |
| 69 | 氟 (F) |  | 项 | 40 |
| 70 | 氯 (CI) |  | 项 | 47 |
| 71 | 溴 (Br) |  | 项 | 55 |
| 72 | 碘 (I) |  | 项 | 55 |
| 73 | 锶 (Sr) |  | 项 | 55 |
| 74 | 稀土总量 (TRE2O3) |  | 件 | 87 |
| 75 | Ce组稀土(RE(Ce)) |  | 件 | 87 |
| 76 | Y组稀土(RE(Y)) |  | 件 | 87 |
| 77 | 稀土分量(15元素)(RE15) |  | 件 | 345 |
| 78 | 金(Au) | 火法试金 | 项 | 152 |
| 79 | 金(Au) |  | 项 | 65 |
| 80 | 银(Ag) |  | 项 | 55 |
| 81 | 铂 (Pt) |  | 项 | 141 |
| 82 | 钯 (Pd) |  | 项 | 141 |
| 83 | 锇 (Os) |  | 项 | 152 |
| 84 | 钌 (Ru) |  | 项 | 152 |
| 85 | 铑 (Rh) |  | 项 | 1521 |
| 86 | 铱 (Ir) |  | 项 | 152 |
| 87 | 钾 |  | 项 | 45 |
| 88 | 镭 | 放化法 | 项 | 275 |
|  |  | 物化法 | 项 | 48 |
| 89 | 微量铀 |  | 项 | 65 |
| 90 | 微量钍 |  | 项 | 65 |
| 91 | 钍钾含量 |  | 项 | 48 |
| 92 | 价态铀 |  | 项 | 162 |
| 93 | 硅酸盐分析（分析13项） |  | 件 | 495 |
| 94 | 碳酸盐分析（分析14项） |  | 件 | 476 |
| 95 | 铝土和粘土分析（分析13项） |  | 件 | 423 |
| 96 | 石英岩分析（分析9项） |  | 件 | 420 |
| 97 | 磁性铁 (mFe) |  | 项 | 44 |
| 98 | 钪(Sc) |  | 项 | 80 |

注：1. 样品外检预算标准：按样品基本分析预算标准的150%计算；

2.稀土总量（TRE2O3）包括Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu 15种稀土元素氧化物

3.Ce组稀土[RE(Ce)]包括La、Ce、Pr、Nd、Sm 5种稀土元素氧化物

4. Y组稀土[RE(Y)] 包括Y、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu 10种稀土元素氧化物

5.稀土分量（15元素）（RE15）包括Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu 15种稀土元素氧化物

6.硅酸盐分析（分析13项）包括SiO2、Al2O3、Fe2O3、FeO、CaO、MgO、K2O、Na2O、MnO2、P2O5、TiO2、LOI、S

7.碳酸盐分析（分析14项）包括SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、MnO2、P2O5、TiO2、LOI、S、酸不溶物、CO2

8．铝土和黏土分析（分析13项）包括SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、MnO2、P2O5、TiO2、H2O-、S、Ga

9.石英岩分析（分析9项）包括SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、MnO2、P2O5、TiO2

三、物相分析预算标准

| 序 号 | 试 验 项 目 | 单位 | 预算标准(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁物相（磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿、硫铁矿、硅铁矿） | 样 | 408 |
| 2 | 钼物相（氧化钼、硫化钼 、钼华） | 样 | 418 |
| 3 | 钨物相（钨华、白钨、黑钨） | 样 | 418 |
| 4 | 铅物相（硫酸盐铅、硫化物铅、氧化物铅、碳酸铅） | 样 | 465 |
| 5 | 锌物相（硫酸盐锌、硫化物锌、氧化物锌） | 样 | 337 |
| 6 | 硫物相（硫酸盐硫、硫化物硫、自然硫） | 样 | 342 |
| 7 | 锡物相（氧化锡、硫化锡、胶态锡、硅酸盐锡、硅酸盐包裹物） | 样 | 465 |
| 8 | 铋物相（氧化铋、硫化铋） | 样 | 250 |
| 9 | 铜物相（硫酸盐铜、氧化铜、结合铜、自然铜、原生硫化铜、次生硫化铜） | 样 | 608 |
| 10 | 砷物相（氧化砷、硫化砷） | 样 | 250 |
| 11 | 锑物相（氧化锑、硫化锑） | 样 | 250 |
| 12 | 镍物相（硫酸镍、氧化镍、硫化镍、硅酸镍） | 样 | 463 |
| 13 | 钴物相（硫化物钴、氧化物钴） | 样 | 288 |
| 14 | 汞物相（自然汞、硫化汞、氧化汞） | 样 | 288 |
| 15 | 金物相（游离自然金、连生体金、硫化物中金、硅酸盐中金、碳酸盐中金、褐铁矿中金） | 样 | 602 |
| 16 | 锰物相（菱锰矿、水锰矿、褐锰矿、软锰矿） | 样 | 341 |

四、单矿物分析预算标准

不分矿种，所需分析项目，均按“一般岩矿分析”中相应项目费用的150%计费；若一次送样同一矿种少于5个样品,再在此基础上提高50%计费 ；若一个样品送样量少于100毫克，则在上述基础上再按以下比例加计费：

| 样品重量（毫克） | 加 计 费 比 例（%） |
| --- | --- |
| 50～99 | 20 |
| 20～49 | 40 |
| 10～19 | 80 |
| 5～9 | 140 |
| < 5 | 180 |

五、 样品加工预算标准

| 样品重量(Kg) | 单 位 | 预 算 标 准(元) |
| --- | --- | --- |
| < 2 | 样 | 33 |
| 2～5 | 样 | 39 |
| 5～10 | 样 | 50 |
| > 10 | 样 | 61 |

- 第二节  化探分析

一、工作内容

根据试样和分析要求，进行加工、试验、计算、绘制图表、检查、汇总、审核、提交成果。

二、化探样品综合分析预算标准

| 序 号 | 试 验 项 目 | 分 析 项 | 单 位 | 预算标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤样 | 54种元素指标 | 样 | 491 |
| 2 | 土壤样 | 10种元素 | 样 | 75 |
| 3 | 水系沉积物样 | 39种元素 | 样 | 268 |
| 4 | 基岩样 | 10种元素 | 样 | 96 |
| 5 | 有效态分析 | 7项 | 样 | 330 |
| 6 | 形态分析 | 7步 | 样/元素 | 196 |
| 7 | 水化学分析 | 26项 | 样 | 106 |

注：1.水系沉积物样如加测铂、钯，增加30元；

2.形态分析只做一步40元，每增加一步增加10元。

3.土壤样54种元素指标包括Al、Ag、As、Au、B、Ba、Be、Bi、Br、C、Ca、Cd、Ce、Cl、Co、Cr、Cu、F、Fe、Ga、Ge、Hg、I、K、La、Li、Mg、Mn、Mo、N、Na、Nb、Ni、P、Pb、Rb、S、Sb、Sc、Se、Si、Sn、Sr、Th、Ti、Tl、U、V、W、Y、Zr、Zn、有机碳、pH

4.土壤样10种元素包括Si、Fe、Al、Ti、Ca、Mg、Mn、K、Na、P

5.水系沉积物39种元素包括Al、Ag、As、Au、B、Ba、Be、Bi、Br、Ca、Cd、Co、Cr、Cu、F、Fe、Hg、K、La、Li、Mg、Mn、Mo、Na、Nb、Ni、P、Pb、Sb、Si、Sn、Sr、Th、Ti、U、V、W、Y、Zr、Zn

6.基岩样10种元素包括SiO2、Al2O3、Fe2O3、TiO2、CaO、MgO、K2O、Na2O、P2O5、MnO

7.有效分析7项包括有效铜、有效铅、有效锌、有效镍、有效镉、有效铁、有效钴

8.形态分析7项包括Cu、Pb、Zn、Co、Ni、Cd、Cr、Mn、Mo、Se、Hg、As、Sb 13种元素的水溶态、离子交换态、碳酸盐结合态、弱有机（腐殖酸）结合态、铁锰结合态、强有机结合态、残渣态

9.水化学分析26项包括pH、Cl-、Fe、Mn、Cu、Zn、Mo、Co、Hg、As、Se、Cd、Pb、Be、Ba、Ni、Ca2+、Mg2+、NO2-、F-、溶解性总固体、CODmn、I、Cr6+、NH4+

三、化探单项分析预算标准

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅 (Si) |  | 项 | 7 |
| 2 | 铝 (Al) |  | 项 | 7 |
| 3 | 铁 (Fe) |  | 项 | 7 |
| 4 | 钛 (Ti) |  | 项 | 7 |
| 5 | 钙 (Ca) |  | 项 | 8 |
| 6 | 镁 (Mg) |  | 项 | 8 |
| 7 | 钾 (K) |  | 项 | 7 |
| 8 | 钠 (Na) |  | 项 | 8 |
| 9 | 锰 (Mn) |  | 项 | 8 |
| 10 | 磷 (P) |  | 项 | 7 |
| 11 | 铜 (Cu) |  | 项 | 8 |
| 12 | 铅 (Pb) |  | 项 | 8 |
| 13 | 锌 (Zn) |  | 项 | 8 |
| 14 | 铬 (Cr) |  | 项 | 8 |
| 15 | 镍 (Ni) |  | 项 | 8 |
| 16 | 钴 (Co) |  | 项 | 8 |
| 17 | 钒 (V) |  | 项 | 8 |
| 18 | 铌 (Nb) |  | 项 | 7 |
| 19 | 锆 (Zr) |  | 项 | 7 |
| 20 | 锶 (Sr) |  | 项 | 8 |
| 21 | 钡 (Ba) |  | 项 | 8 |
| 22 | 铷 (Rb) |  | 项 | 8 |
| 23 | 镓 (Ga) |  | 项 | 8 |
| 24 | 铀 (U) |  | 项 | 8 |
| 25 | 钍 (Th) |  | 项 | 7 |
| 26 | 硼 (B) |  | 项 | 9 |
| 27 | 锡 (Sn) |  | 项 | 9 |
| 28 | 钨 (W) |  | 项 | 9 |
| 29 | 钼 (Mo) |  | 项 | 9 |
| 30 | 氟 (F) |  | 项 | 9 |
| 31 | 锂 (Li) |  | 项 | 9 |
| 32 | 金 (Au) |  | 项 | 24 |
| 33 | 银 (Ag) |  | 项 | 9 |
| 34 | 镉 (Cd) |  | 项 | 9 |
| 35 | 铍 (Be) |  | 项 | 9 |
| 36 | 镧 (La) |  | 项 | 9 |
| 37 | 钇 (Y) |  | 项 | 9 |
| 38 | 镱 (Yb) |  | 项 | 14 |
| 39 | 钪 (Sc) |  | 项 | 14 |
| 40 | 铈 (Ce) |  | 项 | 14 |
| 41 | 镨 (Pr) |  | 项 | 14 |
| 42 | 钕 (Nd) |  | 项 | 14 |
| 43 | 砷 (As) |  | 项 | 9 |
| 44 | 锑 (Sb) |  | 项 | 9 |
| 45 | 铋 (Bi) |  | 项 | 9 |
| 46 | 汞 (Hg) |  | 项 | 9 |
| 47 | 钐 (Sm) |  | 项 | 14 |
| 48 | 铕 (Eu) |  | 项 | 14 |
| 49 | 钆 (Gd) |  | 项 | 14 |
| 50 | 镝 (Dy) |  | 项 | 14 |
| 51 | 钬 (Ho) |  | 项 | 14 |
| 52 | 铒 (Er) |  | 项 | 14 |
| 53 | 铥 (Tm) |  | 项 | 14 |
| 54 | 镥 (Lu) |  | 项 | 14 |
| 55 | 锗 ( Ge) |  | 项 | 23 |
| 56 | 铂 (Pt) |  | 项 | 82 |
| 57 | 钯 (Pd) |  | 项 | 92 |
| 58 | 铑 (Rh) |  | 项 | 116 |
| 59 | 钌 (Ru) |  | 项 | 116 |
| 60 | 铱 (Ir) |  | 项 | 116 |
| 61 | 锇 (Os) |  | 项 | 116 |
| 62 | 氯 (Cl) |  | 项 | 23 |
| 63 | 溴 (Br) |  | 项 | 46 |
| 64 | 碘 (I) |  | 项 | 46 |
| 65 | 钽 (Ta) |  | 项 | 46 |
| 66 | 铪 (Hf) |  | 项 | 46 |
| 67 | 铼 (Re) |  | 项 | 46 |
| 68 | 铟 (In) |  | 项 | 46 |
| 69 | 铊 (Tl) |  | 项 | 46 |
| 70 | 铯 (Cs) |  | 项 | 11 |
| 71 | 镭 (Ra) |  | 项 | 34 |
| 72 | 硫 (S) |  | 项 | 11 |
| 73 | 碳 (C) |  | 项 | 23 |
| 74 | 氮 (N) |  | 项 | 46 |
| 75 | 硒 (Se) |  | 项 | 23 |
| 76 | 碲 (Te) |  | 项 | 46 |
| 77 | 金元素分量 | NAA法 | 项 | 116 |
| 78 | 金地气测量 | NAA法 | 项 | 461 |

- 第三节  土壤分析

一、工作内容

根据试样和分析要求，进行加工、试验、计算、绘制图表、检查、汇总、审核、提交成果。

二、土壤化学性质及常量养份分析预算标准

| 序 号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单 位 | 预 算 标 准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH |  | 项 | 11 |
| 2 | 氧化还原电位 |  | 项 | 11 |
| 3 | 阳离子交换量 |  | 项 | 132 |
| 4 | 交换性钙、镁 |  | 项 | 116 |
| 5 | 交换性钾、钠 |  | 项 | 116 |
| 6 | 交换性盐基总量 |  | 项 | 116 |
| 7 | 交换性酸 |  | 项 | 92 |
| 8 | 石灰用量 |  | 项 | 46 |
| 9 | 碳酸盐测定 |  | 项 | 69 |
| 10 | 有机质 |  | 项 | 69 |
| 11 | 腐植质 |  | 项 | 69 |
| 12 | 全氮 |  | 项 | 69 |
| 13 | 铵态氮 |  | 项 | 69 |
| 14 | 销态氮 |  | 项 | 69 |
| 15 | 全磷 |  | 项 | 46 |
| 16 | 有效磷 |  | 项 | 55 |
| 17 | 全钾 |  | 项 | 34 |
| 18 | 速效钾 |  | 项 | 55 |
| 19 | 缓效钾 |  | 项 | 55 |
| 20 | 全硫 |  | 项 | 23 |
| 21 | 有效硫 |  | 项 | 55 |
| 22 | 有效硅 |  | 项 | 55 |
| 23 | 硫化物 |  | 项 | 127 |
| 24 | 烃类分析 |  | 项 | 396 |
| 25 | 粘土分离 |  | 样 | 495 |
| 26 | 泥质含量 |  | 样 | 83 |
| 27 | 粘土定量分析 |  | 样 | 116 |
| 28 | 碱解氮 |  | 项 | 71 |
| 29 | 有效硒 |  | 项 | 67 |
| 30 | 有效铬 |  | 项 | 50 |
| 31 | 有效汞 |  | 项 | 67 |
| 32 | 有效锑 |  | 项 | 67 |
| 33 | 有效镉 |  | 项 | 51 |
| 34 | 有效砷 |  | 项 | 67 |
| 35 | 浸提性铅 |  | 项 | 51 |
| 36 | 浸提性钴 |  | 项 | 51 |
| 37 | 交换性锰 |  | 项 | 57 |
| 38 | 易还原锰 |  | 项 | 64 |

三、土壤水溶性盐分析预算标准

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全盐量 |  | 项 | 34 |
| 2 | 碳酸根 (CO32-) |  | 项 | 34 |
| 3 | 重碳酸根 (HCO3-) |  | 项 | 34 |
| 4 | 氯根 (Cl-) |  | 项 | 34 |
| 5 | 钙 (Ca) |  | 项 | 23 |
| 6 | 镁 (Mg) |  | 项 | 34 |
| 7 | 硫酸根 (SO42-) |  | 项 | 46 |
| 8 | 钾 (K) |  | 项 | 23 |
| 9 | 钠 (Na) |  | 项 | 23 |

四、土壤矿物质全量分析预算标准

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅 (Si) |  | 项 | 7 |
| 2 | 铁 (Fe) |  | 项 | 7 |
| 3 | 铝 (Al) |  | 项 | 7 |
| 4 | 钛 (Ti) |  | 项 | 7 |
| 5 | 钙 (Ca) |  | 项 | 7 |
| 6 | 镁 (Mg) |  | 项 | 7 |
| 7 | 锰 (Mn) |  | 项 | 7 |
| 8 | 钾 (K) |  | 项 | 7 |
| 9 | 钠 (Na) |  | 项 | 7 |
| 10 | 磷 (P) |  | 项 | 7 |
| 11 | 烧失量 (LOI) |  | 项 | 34 |

五、土壤微量元素和重金属元素分析预算标准

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全硼 |  | 项 | 69 |
| 2 | 有效硼 |  | 项 | 55 |
| 3 | 全钼 |  | 项 | 46 |
| 4 | 有效钼 |  | 项 | 55 |
| 5 | 全锰 |  | 项 | 34 |
| 6 | 有效锰 |  | 项 | 55 |
| 7 | 全锌 |  | 项 | 7 |
| 8 | 有效锌 |  | 项 | 55 |
| 9 | 全铜 |  | 项 | 7 |
| 10 | 有效铜 |  | 项 | 55 |
| 11 | 全铁 (TFe) |  | 项 | 7 |
| 12 | 有效铁 |  | 项 | 80 |
| 13 | 硒 (Se) |  | 项 | 23 |
| 14 | 钴 (Co) |  | 项 | 7 |
| 15 | 镉 (Cd) |  | 项 | 11 |
| 16 | 铅 (Pb) |  | 项 | 7 |
| 17 | 铬 (Cr) |  | 项 | 7 |
| 18 | 镍 (Ni) |  | 项 | 7 |
| 19 | 汞 (Hg) |  | 项 | 11 |
| 20 | 砷 (As) |  | 项 | 11 |
| 21 | 氟 (F) |  | 项 | 11 |
| 22 | 氰 (CN) |  | 项 | 46 |

六、土壤有机污染物分析预算标准

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,1,1-三氯乙烷 |  | 项 | 114 |
| 2 | 1,1-二氯乙烯 |  | 项 | 114 |
| 3 | 1,2-二氯乙烷 |  | 项 | 114 |
| 4 | 1,2-二氯乙烯 |  | 项 | 114 |
| 5 | 1,1,1-三氯乙烷 |  | 项 | 114 |
| 6 | 1,2-二氯丙烯 |  | 项 | 114 |
| 7 | 溴二氯甲烷 |  | 项 | 114 |
| 8 | 二氯甲烷 |  | 项 | 114 |
| 9 | 三氯甲烷 |  | 项 | 114 |
| 10 | 三氯乙烯 |  | 项 | 114 |
| 11 | 四氯乙碳 |  | 项 | 114 |
| 12 | 四氯乙烯 |  | 项 | 114 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 |  | 项 | 114 |
| 14 | 氯乙烯 |  | 项 | 114 |
| 15 | 氯仿 |  | 项 | 114 |
| 16 | 1，2,4三氯苯 |  | 项 | 114 |
| 17 | 氯苯 |  | 项 | 114 |
| 18 | 邻二氯苯 |  | 项 | 114 |
| 19 | 间二氯苯 |  | 项 | 114 |
| 20 | 对二氯苯 |  | 项 | 114 |
| 21 | 1,2,3-三氯苯 |  | 项 | 114 |
| 22 | 1,3,5-三氯苯 |  | 项 | 114 |
| 23 | 甲苯 |  | 项 | 114 |
| 24 | 笨 |  | 项 | 114 |
| 25 | 苯乙烯 |  | 项 | 114 |
| 26 | 二甲苯 |  | 项 | 114 |
| 27 | 乙苯 |  | 项 | 114 |
| 28 | α-BHC |  | 项 | 119 |
| 29 | γ-BHC |  | 项 | 119 |
| 30 | γ-BHC |  | 项 | 119 |
| 31 | σ-BHC |  | 项 | 119 |
| 32 | P,P-DDE |  | 项 | 119 |
| 33 | P,P-DDD |  | 项 | 119 |
| 34 | O,P-DDT |  | 项 | 119 |
| 35 | P,P’-DDT |  | 项 | 119 |
| 36 | 总六六六 |  | 项 | 119 |
| 37 | 总滴滴涕 |  | 项 | 119 |
| 38 | 六氯苯 |  | 项 | 119 |
| 39 | 七氯 |  | 项 | 119 |
| 40 | 七氯环氧 |  | 项 | 119 |
| 41 | 艾试剂 |  | 项 | 119 |
| 42 | 狄试剂 |  | 项 | 119 |
| 43 | 异狄试剂 |  | 项 | 119 |
| 44 | 氯丹 |  | 项 | 119 |
| 45 | 甲基对硫磷 |  | 项 | 155 |
| 46 | 马拉硫磷 |  | 项 | 155 |
| 47 | 乐果 |  | 项 | 155 |
| 48 | 甲拌磷 |  | 项 | 155 |
| 49 | 敌敌畏 |  | 项 | 155 |
| 50 | 苊 |  | 项 | 128 |
| 51 | 二氢苊 |  | 项 | 140 |
| 52 | 菲 |  | 项 | 140 |
| 53 | 蒽 |  | 项 | 140 |
| 54 | 荧蒽 |  | 项 | 140 |
| 55 | 萘 |  | 项 | 140 |
| 56 | 芴 |  | 项 | 140 |
| 57 | 䓛 |  | 项 | 140 |
| 58 | 芘 |  | 项 | 140 |
| 59 | 苯并（a）蒽 |  | 项 | 140 |
| 60 | 苯并（b）荧蒽 |  | 项 | 140 |
| 61 | 苯并（k）荧蒽 |  | 项 | 140 |
| 62 | 苯并（a）芘 |  | 项 | 140 |
| 63 | 茚并（1,23-cd）芘 |  | 项 | 140 |
| 64 | 二苯并（a，h）蒽 |  | 项 | 140 |
| 65 | 苯并（g，h，i）芘 |  | 项 | 140 |
| 66 | 总石油烃 |  | 项 | 128 |

注：水质有机污染物分析按上述标准85%计算。

- 第四节  水质分析

一、工作内容

根据试样和分析要求，进行加工、试验、计算、绘制图表、检查、汇总、审核、提交成果。

二、水质综合分析预算标准

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般水样 | 简分析 | 样 | 275 |
| 2 | 一般水样 | 全分析 | 样 | 550 |
| 3 | 饮用水 |  | 样 | 1723 |
| 4 | 矿泉水 |  | 样 | 2148 |
| 5 | 地热水 | 全分析 | 样 | 1340 |

注：1.一般水样（简分析）包括pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、Cl-、SO42-、游离CO2、溶解性总固体、矿化度、总硬度、总碱度等

2.一般水样（全分析）包括pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、Cl-、SO42-、游离CO2、溶解性总固体、矿化度、总硬度、总碱度、温度、色度、嗅、味及浊度、Fe3+、Fe2+、NH4+、Al3+、NO2-、NO3-、F-、Br-、I-、暂时硬度、永久硬度、化学需氧量、侵蚀性二氧化碳、硅酸、硼

3.饮用水包括Ag、Al、As、Ba、Be、Br、BrO3-、Ca2+、Cd、Cl-、Co、CO32-、CODmn、Cr、Cr6+、Cu、F-、fCO2、Fe、H2SiO3、H3BO3、Hg、I、K+、Li、Mg2+、Mn、Mo、Na+、NH4+、Ni、NO2-、NO3-、Pb、Sb、Se、SO42-、Sr、Tl、V、Zn、挥发酚、氰化物、阴离子洗涤剂、浑浊度、色度、pH、可见物、嗅和度、总硬度、总碱度、溶解性总固体、矿化度、总α放射性、总β放射性

4.矿泉水包括Ag、Al、As、Ba、Be、Br、BrO3-、Ca2+、Cd、Cl-、Co、CO32-、CODmn、Cr、Cu、F-、fCO2、Fe、H2SiO3、H3BO3、HCO3-、Hg、I、K+、Li、Mg2+、Mn、Mo、Na+、NH4+、Ni4、NO2-、NO3-、Pb、Sb、Se、SO42-、Sr、Tl、V、Zn、挥发酚、氰化物、阴离子洗涤剂、浑浊度、色度、pH、可见物、嗅和度、总硬度、总碱度、溶解性总固体、矿化度、放射性镭、总β放射性、矿物油

三、水质单项分析预算标准

| 序号 | 试 验 项 目 | 试 验 方 法 | 单 位 | 预 算 标 准 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH |  | 项 | 9 |
| 2 | 氯离子(Cl - ) |  | 项 | 21 |
| 3 | 游离二氧化碳(fCO2 ） |  | 项 | 21 |
| 4 | 侵蚀二氧化碳 |  | 项 | 17 |
| 5 | 硫酸根（SO42-) |  | 项 | 25 |
| 6 | 碳酸氢根（HCO3 -） |  | 项 | 20 |
| 7 | 碳酸根（CO2-3） |  | 项 | 11 |
| 8 | 氢氧根（OH -） |  | 项 | 21 |
| 9 | 钾离子（K + ） |  | 项 | 11 |
| 10 | 钠离子（Na+） |  | 项 | 11 |
| 11 | 钙离子（Ga2+） |  | 项 | 21 |
| 12 | 镁离子（Mg2+） |  | 项 | 21 |
| 13 | 总硬度 |  | 项 | 18 |
| 14 | 总碱度 |  | 项 | 18 |
| 15 | 溶解性总固体 |  | 项 | 39 |
| 16 | 铵根（NH4+） |  | 项 | 11 |
| 17 | 全铁（TFe） |  | 项 | 11 |
| 18 | 硝酸根（NO-3） |  | 项 | 21 |
| 19 | 亚硝酸根（NO2 -） |  | 项 | 21 |
| 20 | 氟离子（F-） |  | 项 | 11 |
| 21 | 磷酸根（PO3-4） |  | 项 | 11 |
| 22 | 偏硅酸（H2SiO3） |  | 项 | 32 |
| 23 | 耗氧量（COD） |  | 项 | 43 |
| 24 | 色 |  | 项 | 21 |
| 25 | 浑浊度 |  | 项 | 21 |
| 26 | 臭和味 |  | 项 | 21 |
| 27 | 肉眼可见物 |  | 项 | 21 |
| 28 | 挥发酚类 |  | 项 | 172 |
| 29 | 氰化物 |  | 项 | 172 |
| 30 | 总β活性 |  | 项 | 344 |
| 31 | 226Ra放射性 |  | 项 | 344 |
| 32 | 细菌总数 |  | 项 | 129 |
| 33 | 大肠细群 |  | 项 | 129 |
| 34 | 锂(Li) |  | 项 | 32 |
| 35 | 锶(Sr ) |  | 项 | 32 |
| 36 | 锌(Zn) |  | 项 | 32 |
| 37 | 溴(Br) |  | 项 | 32 |
| 38 | 碘(I) |  | 项 | 32 |
| 39 | 硒(Se) |  | 项 | 43 |
| 40 | 钼(Mo) |  | 项 | 32 |
| 41 | 锰(Mn) |  | 项 | 32 |
| 42 | 钡(Ba) |  | 项 | 32 |
| 43 | 铝(Al) |  | 项 | 32 |
| 44 | 镓(Ge) |  | 项 | 32 |
| 45 | 铜(Cu) |  | 项 | 43 |
| 46 | 镭(Ra) |  | 项 | 43 |
| 47 | 六价铬 (Cr6+) |  | 项 | 43 |
| 48 | 三价铬 (Cr6+) |  | 项 | 32 |
| 49 | 铅(Pb) |  | 项 | 32 |
| 50 | 汞(Hg) |  | 项 | 32 |
| 51 | 银(Ag) |  | 项 | 43 |
| 52 | 偏硼酸(H2BO3) |  | 项 | 43 |
| 53 | 砷(As) |  | 项 | 32 |
| 54 | 镉(Cd) |  | 项 | 32 |
| 55 | 氡(Rn) |  | 项 | 172 |
| 56 | 铀 |  | 项 | 129 |
| 57 | 二价铁、三价铁 |  | 项 | 73 |
| 58 | Eh |  | 项 | 32 |
| 59 | 溶解氧 |  | 项 | 41 |
| 60 | 硫化氢（H2S） |  | 项 | 32 |
| 61 | 溴酸根 |  | 项 | 79 |
| 62 | 悬浊物 |  | 项 | 10 |

- 第五节  光谱半定量分析

一、工作内容

根据试样和分析要求，进行加工、试验、计算、绘制图表、检查、汇总、审核、提交成果。

二、光谱半定量分析预算标准

| 序 号 | 试 验 项 目 | 分 析 项 | 单 位 | 预算标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全分析 | 撒样法 | 样 | 13 |
| 2 | 全分析 | 垂直电极法 | 样 | 22 |
| 3 | 水样全分析 |  | 样 | 75 |
| 4 | 单矿物全分析 |  | 样 | 45 |

- 第六节  非金属矿物性测试

一、工作内容

根据试样和分析要求，进行加工、试验、计算、绘制图表、检查、汇总、审核、提交成果。

二、非金属矿物性测试预算标准

| 序号 | 试 验 项 目 | 试 验 方 法 | 单位 | 预 算 标 准 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸蓝量 |  | 项 | 22 |
| 2 | 阳离子交换总量(CEC) |  | 项 | 108 |
| 3 | 交换性钾(EK+) |  | 项 | 22 |
| 4 | 交换性钙(E/2Ca2+) |  | 项 | 22 |
| 5 | 交换性镁(E/2Mg2+) |  | 项 | 22 |
| 6 | 可溶盐 |  | 项 | 43 |
| 7 | 胶质价 |  | 项 | 11 |
| 8 | 溶胀度 |  | 项 | 11 |
| 9 | 吸水率 |  | 项 | 22 |
| 10 | 比表面积 |  | 项 | 43 |
| 11 | 脱色力 |  | 项 | 108 |
| 12 | 活化后脱色力 |  | 项 | 216 |
| 13 | 湿压强度 |  | 项 | 216 |
| 14 | 热湿拉强度 |  | 项 | 216 |
| 15 | 造浆率 |  | 项 | 65 |
| 16 | 加碱造浆率 |  | 项 | 130 |
| 17 | 滤失量 |  | 项 | 65 |
| 18 | 加碱滤失量 |  | 项 | 65 |
| 19 | 脱色率 |  | 项 | 108 |
| 20 | 湿筛余量 |  | 项 | 33 |
| 21 | 堆密度 |  | 项 | 22 |
| 22 | 松密度 |  | 项 | 11 |
| 23 | 水份 |  | 项 | 22 |
| 24 | 白度 |  | 项 | 33 |
| 25 | 吸铵量 |  | 项 | 128 |
| 26 | 吸钾量 |  | 项 | 128 |
| 27 | 游离酸 |  | 项 | 43 |
| 28 | 活性度 |  | 项 | 65 |
| 29 | 粒度分布 |  | 项 | 171 |
| 30 | 电动电位 |  | 项 | 65 |
| 31 | PH |  | 项 | 22 |
| 32 | 耐火度 |  | 项 | 108 |
| 33 | 烧后吸水率 |  | 项 | 22 |
| 34 | 烧后显气孔率 |  | 项 | 43 |
| 35 | 烧后体积密度 |  | 项 | 22 |
| 36 | 饱和盐水吸附率 |  | 项 | 22 |
| 37 | 吸油量 |  | 项 | 22 |
| 38 | 饱和盐水造浆率 |  | 项 | 43 |
| 39 | 塑性指数 |  | 项 | 86 |
| 40 | 液限 |  | 项 | 65 |
| 41 | 塑限 |  | 项 | 65 |
| 42 | 烧结温度 |  | 项 | 86 |
| 43 | 悬浮性 |  | 项 | 63 |
| 44 | 砂石量 |  | 项 | 22 |
| 45 | 沉降体积 |  | 项 | 22 |
| 46 | 二笨胍吸着率 |  | 项 | 22 |
| 47 | 溶解度 |  | 项 | 22 |
| 48 | 熔融温度 |  | 项 | 65 |
| 49 | 线膨胀率 |  | 项 | 43 |
| 50 | 热膨胀系数 |  | 项 | 43 |
| 51 | 体积膨胀倍数 |  | 项 | 43 |
| 52 | 线膨胀倍数 |  | 项 | 43 |
| 53 | 热导率 |  | 项 | 195 |
| 54 | 酸蚀率 |  | 项 | 43 |
| 55 | 碱蚀率 |  | 项 | 43 |
| 56 | 热失率 |  | 项 | 43 |
| 57 | 电阻率 |  | 项 | 65 |
| 58 | 电击穿强度 |  | 项 | 108 |

- 第七节  煤质分析

一、工作内容

根据试样和分析要求，进行加工、试验、计算、绘制图表、检查、汇总、审核、提交成果。

二、煤质分析预算标准

| 序号 | 试验项目 | 试验 方法 | 单位 | 预算标准 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全水分 |  | 项 | 51 |
| 2 | 最高内在水分 |  | 项 | 63 |
| 3 | 水分 |  | 项 | 43 |
| 4 | 灰分 |  | 项 | 64 |
| 5 | 挥发分 |  | 项 | 64 |
| 6 | 全硫 |  | 项 | 64 |
| 7 | 硫化铁硫 |  | 项 | 64 |
| 8 | 硫酸盐硫 |  | 项 | 86 |
| 9 | 发热量 |  | 项 | 96 |
| 10 | 碳 |  | 项 | 96 |
| 11 | 氢 |  | 项 | 96 |
| 12 | 氮 |  | 项 | 53 |
| 13 | 碳酸盐CO32- |  | 项 | 63 |
| 14 | 相对密度 |  | 项 | 43 |
| 15 | 视相对密度 |  | 项 | 43 |
| 16 | 胶质层 厚度Y |  | 项 | 169 |
| 17 | 最终收缩度X |  | 项 | 169 |
| 18 | 罗加指数 |  | 项 | 86 |
| 19 | 粘结指数 |  | 项 | 107 |
| 20 | 变形温度 |  | 项 | 86 |
| 21 | 软化温度 |  | 项 | 86 |
| 22 | 流动温度 |  | 项 | 86 |
| 23 | 焦油产量 |  | 项 | 107 |
| 24 | 干馏总水分产率 |  | 项 | 86 |
| 25 | 半焦产量 |  | 项 | 64 |
| 26 | 焦型 |  | 项 | 64 |
| 27 | 燃点 |  | 项 | 383 |
| 28 | 煤尘爆炸 |  | 项 | 426 |
| 29 | 腐植酸 |  | 项 | 107 |
| 30 | 可磨性 |  | 项 | 318 |
| 31 | 活性 |  | 项 | 426 |
| 32 | 结渣性 |  | 项 | 297 |
| 33 | 瓦斯 |  | 项 | 424 |
| 34 | 结渣率 |  | 项 | 252 |
| 35 | 煤层气 |  | 项 | 423 |
| 36 | 热稳定性 |  | 项 | 169 |
| 37 | 透过率 |  | 项 | 64 |
| 38 | 自由膨胀度 |  | 项 | 64 |
| 39 | 奥亚膨胀度 |  | 项 | 244 |

三、煤灰成份分析预算标准

| 序号 | 试验项目 | 试验 方法 | 单位 | 预算标准 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硅 |  | 项 | 64 |
| 2 | 三氧化二铝 |  | 项 | 46 |
| 3 | 三氧化二铁 |  | 项 | 43 |
| 4 | 二氧化钛 |  | 项 | 43 |
| 5 | 二氧化锰 |  | 项 | 31 |
| 6 | 氧化钙 |  | 项 | 43 |
| 7 | 氧化镁 |  | 项 | 53 |
| 8 | 氧化钾 |  | 项 | 31 |
| 9 | 氧化钠 |  | 项 | 31 |
| 10 | 三氧化硫 |  | 项 | 64 |
| 11 | 五氧化二磷 |  | 项 | 43 |
| 12 | 锗 |  | 项 | 65 |
| 13 | 镓 |  | 项 | 43 |
| 14 | 铀 |  | 项 | 43 |
| 15 | 钍 |  | 项 | 43 |
| 16 | 铼 |  | 项 | 74 |
| 17 | 钒 |  | 项 | 57 |
| 18 | 氟 |  | 项 | 43 |
| 19 | 铜 |  | 项 | 53 |
| 20 | 铅 |  | 项 | 53 |
| 21 | 锌 |  | 项 | 53 |
| 22 | 磷 |  | 项 | 53 |
| 23 | 砷 |  | 项 | 43 |
| 24 | 氯 |  | 项 | 53 |

- 第八节  页岩气测试

| 序号 | 页岩气试验项目 | 计量单位 | 采用单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烃原岩分析 |  |  |  |
| 1 | 有机碳含量(TOC) | 件 | 300 |  |
| 2 | 镜质体反射率 | 件 | 700 |  |
| 3 | 氯仿沥青“A” | 件 | 300 |  |
| 4 | 岩石热解分析 | 件 | 200 |  |
| 5 | 干酪根显微组分 | 件 | 600 |  |
| 6 | 干酪根元素 | 件 | 400 |  |
| 7 | 干酪根同位素 | 件 | 400 |  |
| 8 | 总烃HC | 件 | 400 |  |
| 9 | 族组成 | 件 | 600 |  |
|  | 储层分析 |  |  |  |
| 10 | 全岩X衍射 | 件 | 200 |  |
| 11 | 粘土X衍射 | 件 | 200 |  |
| 12 | 扫描电镜 | 件 | 1200 |  |
| 13 | 氩离子抛光 | 件 | 1800 |  |
| 14 | 孔隙度 | 件 | 200 |  |
| 15 | 渗透率 | 件 | 200 |  |
| 16 | 碳酸盐含量 | 件 | 100 |  |
|  | 含气性分析 |  |  |  |
| 17 | 页岩含气量及其试验 | 件 | 2000 |  |
| 18 | 等温吸附实验 | 件 | 3000 |  |
| 19 | 岩石解吸气组分分析 | 件 | 275 |  |
| 20 | 天然气同位素 | 件 | 2200 |  |
|  | 调查井分析 |  |  |  |
| 21 | 荧光录井 | 点 | 24 |  |
| 22 | 气测录井 | 米 | 100 |  |
| 23 | 地化录井 | 点 | 24 |  |
| 24 | 页岩气测井9项指标 | 项 | 71 |  |
|  | 岩矿测试 |  |  |  |
| 25 | 成熟度分析(RO) | 个 | 400 |  |
| 26 | 固体有机碳同位素 | 个 | 150 |  |
| 27 | 氮气微孔+中孔测试 | 个 | 750 |  |
| 28 | 气体氢同位素 | 个 | 400 |  |
| 29 | 荧光测试 | 件 | 500 |  |
| 30 | 核磁共振 | 件 | 1700 |  |
| 31 | 扩散系数 | 件 | 1900 |  |
| 32 | 突破压力 | 件 | 1800 |  |
| 33 | 压汞测试 | 项 | 320 |  |
| 34 | 煤层物性电子探针 | 件 | 400 |  |
| 35 | 有机质类型 | 件 | 250 |  |
| 36 | 孔渗物性 | 件 | 200 |  |
| 37 | 干燥基灰分 | 件 | 385 |  |
| 38 | 干燥基低位发热量 | 件 | 414 |  |
| 39 | 含油率 | 件 | 300 |  |
| 40 | 干燥基全硫含量 | 件 | 100 |  |

- 第九节  岩矿鉴定与试验

一、工作内容

根据试样和分析要求，进行加工、试验、计算、绘制图表、检查、汇总、审核、提交成果。

二、岩矿鉴定及测试预算标准

| 序号 | 试 验 项 目 | 试 验 方 法 | 单 位 | 预 算 标 准 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制片 |  | 片 |  |
| 1 | 薄片制片 |  | 片 | 46 |
| 2 | 光片制片 |  | 片 | 59 |
| 3 | 费氏台制片 |  | 片 | 87 |
| 4 | 探针制片 |  | 片 | 87 |
| 5 | 包裹体制片 |  | 片 | 138 |
| 6 | 疏松样品制片 |  | 片 | 87 |
|  | 岩矿鉴定 |  |  |  |
| 7 | 薄片鉴定（一般） |  | 片 | 92 |
| 8 | 光片鉴定（一般） |  | 片 | 92 |
| 9 | 薄片鉴定（复杂） |  | 片 | 138 |
| 10 | 光片鉴定（复杂） |  | 片 | 161 |
| 11 | 显微硬度 |  | 件 | 66 |
| 12 | 反射率 |  | 件 | 54 |
| 13 | 粒度分析（薄片） |  | 件 | 98 |
| 14 | 费氏台测定 |  | 件 | 176 |
| 15 | 岩组测定 |  | 件 | 220 |
| 16 | 显微密度 |  | 件 | 66 |
| 17 | 激光 |  | 件 | 66 |
| 18 | 差热分析 |  | 件 | 132 |
| 19 | 红外光谱 |  | 件 | 110 |
|  | 包体测温 |  |  |  |
| 20 | 流体包体 | 均一法 | 件 | 220 |
| 21 | 流体包体 | 爆裂法 | 件 | 87 |
| 22 | 流体包体 | 冷冻法 | 件 | 263 |
| 23 | 玻璃包体 | 均一法 | 件 | 417 |
|  | X射线衍分析 |  |  |  |
| 24 | 定性分析 |  | 件 | 110 |
| 25 | 定量分析 |  | 件 | 220 |
| 26 | 晶胞参数（高级晶系） |  | 件 | 220 |
| 27 | 晶胞参数（中级晶系） |  | 件 | 263 |
| 28 | 晶胞参数（低级晶系） |  | 件 | 328 |
| 29 | 有序度 |  | 件 | 176 |
| 30 | 三斜度 |  | 件 | 176 |
|  | 电子探针 |  |  |  |
| 31 | 能普分析 |  | 点 | 87 |
| 32 | 波普分析（≤5元素） |  | 点 | 176 |
| 33 | 波普分析（5—10元素） |  | 点 | 263 |
| 34 | 波普分析（≥11元素） |  | 点 | 330 |
|  | 古生物鉴定 |  |  |  |
| 35 | 大化石古生物鉴定 |  | 件 | 132 |
| 36 | 微体古物鉴定 |  | 件 | 220 |
|  | 稳定同位素 |  |  |  |
| 37 | 硫 |  | 件 | 110 |
| 38 | 碳 |  | 件 | 263 |
| 39 | 氢 |  | 件 | 263 |
| 40 | 氧 |  | 件 | 396 |
| 41 | 流体包裹体成分测定 |  | 件 | 397 |
| 42 | 流体包裹体无机气相成分分析 |  | 件 | 300 |
| 43 | 流体包裹体阴阳离子成分分析 |  | 件 | 500 |
| 44 | 流体包裹体微量元素分析 |  | 件 | 550 |
| 45 | 激光拉曼分析 |  | 点 | 300 |
| 46 | 显微照相 |  | 件 | 300 |
|  | 年龄同位素 |  |  |  |
| 47 | 钾氩法(全岩) |  | 点 | 575 |
| 48 | 铷锶法(全岩) |  | 点 | 920 |
| 49 | 氚法 |  | 件 | 403 |
| 50 | 锆石U—Pb（1件一般包括10-12点） |  | 件 | 2880 |
| 51 | 询谱（离子探针） |  | 件 | 1150 |
| 52 | 14C |  | 件 | 988 |
| 53 | 40Ar—39Ar法 |  | 件 | 4387 |
| 54 | Ar—Ar法 |  | 件 | 1535 |
| 55 | Pb—Pb法 |  | 件 | 1535 |
| 56 | 钐—铷法 |  | 点 | 834 |
| 57 | 电子自旋共振 |  | 个 | 1097 |
| 58 | 铷同位素比值 |  | 个 | 658 |
| 59 | 锶同位素比值 |  | 个 | 330 |
| 60 | 光释光 |  | 个 | 1097 |
| 61 | 热释光 |  | 个 | 1097 |
|  | 其 他 |  |  |  |
| 62 | 古地磁 |  | 个 | 110 |
| 63 | 裂变径迹 |  | 个 | 1427 |
| 64 | 电镜分析 |  | 件 | 154 |
| 65 | 有限应变测量 |  | 件 | 220 |
| 66 | 岩石磁学测量 |  | 个 | 87 |
| 67 | 环境磁参数测量 |  | 个 | 54 |
| 68 | 铀的存在形式 |  | 项 | 145 |
| 69 | 有效原子序数 |  | 项 | 109 |
| 70 | 射气系数 |  | 项 | 72 |
| 71 | 铀矿石密度 |  | 样 | 72 |
| 72 | 铀浸出率 |  | 样 | 163 |
| 73 | 210Po含量 |  | 样 | 28 |
| 74 | 放射性照相 | 干板法 | 样 | 54 |
|  |  | 液体乳胶法 | 样 | 182 |
| 75 | 放射性黑度照相 |  | 样 | 91 |

三、重砂鉴定测试预算标准

| 序号 | 试 验 项 目 | 试 验 方 法 | 单位 | 预 算 标 准 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自然重砂（简项分析） |  | 件 | 59 |
| 2 | 自然重砂（多项分析） |  | 件 | 95 |
| 3 | 自然重砂（全分析） |  | 件 | 140 |
| 4 | 人工重砂（物质组份鉴定） |  | 件 | 815 |
| 5 | 人工重砂（详细鉴定） |  | 件 | 2327 |
| 6 | 单矿物挑选（易选） |  | 克 | 118 |
| 7 | 单矿物挑选（一般） |  | 克 | 350 |
| 8 | 单矿物挑选（难选） |  | 克 | 2327 |

注：单矿物挑选，容易为粒径大于40目（0.425mm）；一般为粒径40—80目(0.425～0.18mm)；难选为粒径80—200目(0.18mm～0.075mm)。

四、岩石试验和土工试验预算标准

| 序号 | 试验项目 | 试验 方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 岩石试验 |  |  |  |
| 1 | 抗压强度 | 风干 | 件 | 72 |
| 2 | 抗压强度 | 饱和干燥 | 件 | 96 |
| 3 | 抗拉强度 | 风干 | 件 | 96 |
| 4 | 抗拉强度 | 饱和干燥 | 件 | 96 |
| 5 | 抗剪切强度 | 风干 | 件 | 96 |
| 6 | 抗剪切强度 | 饱和干燥 | 件 | 96 |
| 7 | 抗剪断强度 | 风干 | 件 | 47 |
| 8 | 抗剪断强度 | 饱和干燥 | 件 | 72 |
| 9 | 弹模或变模 | 风干 | 件 | 47 |
| 10 | 弹模或变模 | 饱和干燥 | 件 | 190 |
| 11 | 弹模+变模 | 风干 | 件 | 96 |
| 12 | 弹模+变模 | 饱和干燥 | 件 | 190 |
| 13 | 颗粒密度 |  | 件 | 120 |
| 14 | 吸水率 |  | 件 | 96 |
| 15 | 容重+吸水率 |  | 件 | 96 |
| 16 | 块体密度 |  | 件 | 96 |
| 17 | 含水率 |  | 件 | 72 |
| 18 | 磨耗量 |  | 件 | 72 |
| 19 | 光泽度 |  | 件 | 24 |
| 20 | 比热容 |  | 件 | 47 |
| 21 | 热导率 |  | 件 | 24 |
| 22 | 三轴强度及变形试验 |  | 件 | 120 |
| 23 | 击穿电压及击穿强度 |  | 件 | 72 |
| 24 | 电阻率 |  | 件 | 24 |
| 25 | 耐酸度 |  | 件 | 47 |
| 26 | 耐碱度 |  | 件 | 47 |
| 27 | 点荷载强度 |  | 件 | 47 |
| 28 | 声波传播速度试验 |  | 件 | 120 |
| 29 | 不同荷级膨胀率或线膨胀率 |  | 件 | 72 |
| 30 | 小体重 |  | 件 | 96 |
|  | 土工试验 |  |  |  |
| 30 | 岩石孔隙度 |  | 样 | 520 |
| 31 | 岩石渗透率 |  | 样 | 520 |
| 32 | 矿石湿度 |  | 样 | 69 |
| 32 | 压缩、抗剪、容重 |  | 件 | 238 |
| 34 | 液塑限颗粒分析 |  | 件 | 72 |
| 35 | 砂 | 筛析法 | 件 | 47 |
| 36 | 粘土 | 比重法 | 件 | 72 |
| 37 | 砂和土 | 联合法 | 件 | 47 |
| 38 | 砾质砂土 |  | 件 | 96 |
| 39 | 含水量 |  | 件 | 72 |
| 40 | 颗粒密度 |  | 件 | 36 |
| 41 | 自由膨胀率 |  | 件 | 47 |
| 42 | 相对密度 |  | 件 | 36 |
| 43 | 液限 |  | 件 | 24 |
| 44 | 塑限 |  | 件 | 36 |
| 45 | 毛细水上升高度 |  | 件 | 24 |
| 46 | 渗透系数 |  | 件 | 47 |
| 47 | 最大分子吸水量 |  | 件 | 47 |
| 48 | 压缩系数及压缩模量 |  | 件 | 47 |
| 49 | 直接剪切强度 |  | 件 | 72 |
| 50 | 三轴剪切强度 |  | 件 | 120 |
| 51 | 无侧限抗压强度 |  | 件 | 72 |

五、水文地质试验预算标准

| 序号 | 试验项目 | 试验 方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 岩石试验 |  |  |  |
| 1 | 抽水试验 |  | 组 | 840 |
| 2 | 降水入渗试验 |  | 处 | 3000 |
| 3 | 灌溉入渗试验 |  | 处 | 5000 |
| 4 | 双环入渗试验 |  | 处 | 1000 |
| 5 | 渠系入渗试验 |  | 处 | 2000 |
| 6 | 包气带水利参数试验 |  | 组 | 5000 |
| 7 | 地下水长观孔 |  | 处 | 15000 |
| 8 | 地下水位动态监测 |  | 点次 | 68 |
| 9 | 地下水位统测 |  | 点次 | 68 |
| 10 | 热响应试验 |  | 孔 | 70000 |
| 11 | 渗水试验 |  | 段次 | 330 |

- 第十节  选冶试验

一、工作内容

根据试样和分析要求，进行加工、试验、计算、绘制图表、检查、汇总、审核、提交成果。

二、选冶试验预算标准

| 序 号 | 试验项目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试验室试验 |  |  |  |
| 1 | 易选样 |  | 件 | 68230 |
| 2 | 一般样 |  | 件 | 85280 |
| 3 | 难选样 |  | 件 | 102340 |
| 4 | 极难选样 |  | 件 | 170560 |
|  | 中间试验 |  |  |  |
| 5 | 易选样 |  | 件 | 289960 |
| 6 | 一般样 |  | 件 | 392300 |
| 7 | 难选样 |  | 件 | 596980 |
| 8 | 极难选样 |  | 件 | 784600 |

- 第八章  其他地质工作

| 其它地质工作预算标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 计算 单位 | 预算标准（元） | 备 注 |
| 一、矿点捡查 | 点 | 4966 | 指具一定工作面积，且动用少量的工程手段进行揭露，在报告中以独立章节提交评价成果的矿点。 |
| 二、地质编录 |  |  |  |
| 1.钻 探 |  |  |  |
| 固体矿产、水文钻探 |  |  |  |
| 其中：预查、普查 | m | 20 |  |
| 详查 | m | 15 |  |
| 其它钻探 | m | 10 |  |
| 2.坑 探 | m | 25 |  |
| 3.槽 探 | m | 11 |  |
| 4.浅 井 | m | 32 |  |
| 三、采 样 |  |  |  |
| 1.刻槽样 | m | 53 |  |
| 2.岩心样 | m | 18 |  |
| 3.大气干湿沉降调查 | 样 | 3500 |  |
| 4.农作物及根系土 | 样 | 1200 |  |
| 5.灌溉水 | 样 | 1000 |  |
| 四、岩矿芯保管 | m | 15 |  |
| 五、其他 |  |  |  |
| 1.矿权使用费 | Km2 | 400 | 新立 |
| 2.矿权使用费 | Km2 | 450 | 续作，计算时间为2年 |
| 3.数据库建设 | 套 | 30000 | 不含软件平台购置 |
| 4.城市地质调查数据库及三维可视信息系统 | 套 | 480000 | 包括软件平台购置费、数据库建设等 |
| 5.铀矿普查的放射性保护费 |  | 1% | 按野外工作手段经费总额的1%计提 |
| 6.手持式GPS定点 | 点 | 120 | 用于符合规范要求的预查、普查中山地工程，矿点的定位 |
| 六、设计论证编写 |  |  |  |
| 1.矿产勘查 | 份 | 53200 |  |
| 2.区域地质、矿产地质调查 | 份 | 66500 |  |
| 3.区域水工环调查 | 份 | 33250 |  |
| 4.水工环勘查 | 份 | 20000 |  |
| 5.物化探测量 | 份 | 33250 |  |
| 6.航空物探 | 份 | 33250 |  |
| 7.遥感地质 | 份 | 33250 |  |
| 8.土地质量地球化学调查评价 | 份 | 33250 |  |
| 七、报告编写 |  |  |  |
| 1. 矿产勘查 |  |  |  |
| 总经费＜500万元 | 份 | 133000 |  |
| 总经费500－1000万元 | 份 | 160000 |  |
| 总经费＞1000万元 | 份 | 200000 |  |
| 2. 区域地质、矿产地质调查 | 份 | 160000 |  |
| 3.区域水工环调查 | 份 | 106400 |  |
| 4.水工环勘查 | 份 | 80000 |  |
| 5.物化探测量 | 份 | 106400 |  |
| 6.航空物探 | 份 | 120000 |  |
| 7.遥感地质 | 份 | 120000 |  |
| 8.土地质量地球化学评价 | 份 | 106400 |  |
| 9.区域地质矿产分幅说明书 | 幅 | 15000 |  |
| 八、报告印刷 |  |  |  |
| 1.矿产勘查 | 份 | 53200 |  |
| 2.区域地质、矿产地质调查 | 份 | 66500 |  |
| 3.区域水工环调查 | 份 | 40000 |  |
| 4.水工环勘查 | 份 | 26600 |  |
| 5.物化探测量 | 份 | 53200 |  |
| 6.航空物探 | 份 | 40000 |  |
| 7.遥感地质 | 份 | 40000 |  |
| 8.土地质量地球化学调查评价 | 份 | 53200 |  |
| 9. 区域地质矿产分幅说明书 | 幅 | 10000 |  |
| 九、项目实施过程综合研究 |  | 2%—5% | 项目安排专题研究的，要求提交专题报告，按10万元/专题预算。 <500万元，取上限预算；≥500万元，按递进方式计算，小于500万元部分取上限，大于500万元部分取下限。 |

注：综合研究主要指甲类项目，主要应根据野外实测地质资料，结合野外工作及时开展项目实施过程综合研究工作，指导项目勘查生产，为报告编写提供依据。综合研究计费基数为地质测量、物化探、钻探、山地工程及其地质编录等野外工作手段预算费用之和。

- 第九章  工地建筑

- 第一节  工地建筑

一、工作内容：

在作业区域或附近修建的简易房屋、简易公路、桥梁及水塔，架设输电通讯线路，购置活动房及帐篷，以及上述工地建筑的维修工作等。

二、预算标准

| 项目类别 | 预算标准 |
| --- | --- |
| 1、基础地质类项目 | ≤ 5％ |
| 区域地质、矿产地质调查 | ≤ 5％ |
| 区域水工环调查 | ≤ 5％ |
| 物化探测量 | ≤ 5％ |
| 土地质量调查 | ≤ 5％ |
| 2、矿产勘查类项目 | ≤ 8％ |
| 矿产勘查 | ≤ 8％ |
| 水工环勘查 | ≤ 8％ |

注：计算基数范围是：地形测量、地质测量、物化探、钻探、山地工程等野外工程手段预算费用之和。

- 第二节  青苗赔偿

青苗补偿标准可以参照安徽省人民政府《关于调整安徽省征地补偿标准的通知》（皖政〔2015〕24 号）标准进行计算，以2015年3月1日起实行的《安徽省征地区片综合地价标准》和《安徽省征地统一年产值及补偿标准》为基础，以市县为基本统计单位。

地质勘查项目实施中临时用地时间（由于工程对耕地的损毁，需要一定的恢复时间，均按两年计算）和用地面积（槽探按条计算，不足200米3计算0.5亩、200-500米3按一亩计算，大于等于500米3计算1.5亩；钻探按孔计算，1000米以浅的，1个钻孔计算0.5亩，1000米以深的计算1亩）。

各市、县征地补偿标准如随国家规定和各地经济发展状况而适时调整，省地质勘查项目青苗补偿标准也可随之调整。

安徽省青苗赔偿预算标准

| 地区 | 农用地补偿标准 平均值（不含安置）（元/亩） | 建设用地和未利用地 补偿标准平均值 （不含安置）（元/亩） | 各市平均 补偿费 （元/亩） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合肥市 | / | / | 41350 |
| 长丰县 | 12483 | 6242 | / |
| 肥东县 | 13202 | 9100 | / |
| 肥西县 | 13130 | 8950 | / |
| 巢湖市 | 12950 | 9250 | / |
| 庐江县 | 12180 | 8700 | / |
| 淮北市 | / | / | 18227 |
| 濉溪县 | 13300 | 7600 | / |
| 亳州市 | 14920 | 9325 | / |
| 谯城区 |  |  |  |
| 涡阳县 | 12950 | 9250 | / |
| 蒙城县 | 12950 | 9250 | / |
| 利辛县 | 12950 | 9250 | / |
| 宿州市 | 13496 | 8783 | / |
| 埇桥区 |  |  |  |
| 砀山县 | 14010 | 7005 | / |
| 萧县 | 12250 | 8750 | / |
| 灵璧县 | 13600 | 8500 | / |
| 泗县 | 12750 | 6800 | / |
| 蚌埠市 | 15200 | 9500 | / |
| 怀远县 | 12833 | 9167 | / |
| 五河县 | 12716 | 9083 | / |
| 固镇县 | 12717 | 9083 | / |
| 阜阳市 | 16787 | 9667 | / |
| 界首市 | 12425 | 8875 | / |
| 临泉县 | 12845 | 9175 | / |
| 太和县 | 12623 | 9017 | / |
| 阜南县 | 13020 | 9300 | / |
| 颍上县 | 12790 | 10460 |  |
| 淮南市 | / | / | 22500 |
| 潘集区 | 20225 | 10113 | / |
| 凤台县 | 18500 | 9250 | / |
| 滁州市 | 13913 | 6957 | / |
| 天长市 | 12880 | 9200 | / |
| 明光市 | 12530 | 6265 | / |
| 来安县 | 12565 | 9650 | / |
| 全椒县 | 12693 | 9067 | / |
| 定远县 | 11300 | 9417 | / |
| 凤阳县 | 12325 | 9125 | / |
| 六安市 | 15483 | 7741 | / |
| 寿 县 | 12350 | 8500 | / |
| 霍邱县 | 13755 | 13755 | / |
| 舒城县 | 13168 | 7900 | / |
| 金寨县 | 12250 | 8750 | / |
| 霍山县 | 12133 | 8667 | / |
| 马鞍山市 | / | / | 24267 |
| 当涂县 | 15365 | 9025 | / |
| 和 县 | 12880 | 9200 | / |
| 含山县 | 12670 | 9050 | / |
| 芜湖市 | 17040 | 9400 | / |
| 芜湖县 | 13043 | 9317 | / |
| 繁昌县 | 13207 | 9433 | / |
| 南陵县 | 12810 | 9150 | / |
| 无为县 | 12483 | 8917 | / |
| 宣城市 | 15263 | 9238 | / |
| 宣州区 |  |  |  |
| 宁国市 | 13973 | 6987 | / |
| 郎溪县 | 13795 | 6898 | / |
| 广德县 | 12880 | 6440 | / |
| 泾 县 | 12367 | 8833 | / |
| 绩溪县 | 14400 | 9000 | / |
| 旌德县 | 12250 | 8750 | / |
| 铜陵市 | 18600 | 9300 | / |
| 铜陵县 | 14038 | 8875 | / |
| 池州市 | 14780 | 8675 | / |
| 贵池区 |  |  |  |
| 东至县 | 12933 | 8083 | / |
| 石台县 | 11705 | 8063 | / |
| 青阳县 | 13112 | 7938 | / |
| 安庆市 | 17860 | 9565 | / |
| 桐城市 | 13650 | 6172 | / |
| 怀宁县 | 12693 | 6347 | / |
| 枞阳县 | 13080 | 6960 | / |
| 潜山县 | 11310 | 5655 | / |
| 太湖县 | 12460 | 6230 | / |
| 宿松县 | 11083 | 8750 | / |
| 望江县 | 12950 | 6475 | / |
| 岳西县 | 12250 | 6125 | / |
| 黄山市 | 16750 | 9563 | / |
| 屯溪区 |  |  |  |
| 黄山市 | 12367 | 8833 | / |
| 黄山区 |  |  |  |
| 黄山市 | 14160 | 8850 | / |
| 徽州区 |  |  |  |
| 歙 县 | 12740 | 9100 | / |
| 休宁县 | 12565 | 8975 | / |
| 黟 县 | 12687 | 9063 | / |
| 祁门县 | 12460 | 8900 | / |

- 第十章 地质综合研究与科学研究

地质综合研究与科学研究，即乙类项目预算标准由以下两种办法确定。

一、采用费用控制比例预算

按照政策相关性、目标相关性、经济合理性原则，科学合理真实地编制乙类项目预算。在通常情况下，要求项目立项阶段给出项目的投资概算。设计审查阶段则重点审查经费是否在费用控制比例内。预算专家依据现有的财政相关规定，研究确定项目总预算。

（一）、费用控制比例

| 费 用 项 目 | 参考标准 | 控制比例 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人 员 费 | 项目预算≤50万元 | ≤40% | 指从事项目工作人员的工资性费用，人员费额度不超过项目年度预算的控制比例。 |
|  | 项目预算＞50万元、≤100万元 | ≤35% |  |
|  | 项目预算＞100万元 | ≤30% |  |
| 专用仪器设备费 |  | ≤10% | 包括专用设备仪器租赁及软件购置和试制费。 |
| 外 协 费 |  | ≤30% | 指项目实施所必须的外协测试、施工、加工、软件研制以及租赁费用，外协费一般不超过项目年度预算的30％。 |
| 管 理 费 |  | ≤5% |  |

注：1.按安徽省财政厅、国土资源厅联合下发的《财建﹝2015》26号》中的有关规定，根据项目工作需要据实编列经费预算。

2.此方法要求在立项阶段，项目预算人员要参与，并核定项目工作量和费用概算。

（二）、劳动保护费预算标准

| 项 目 | 类别与条件 | 单位 | 预算标准（元） |  | 说 明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳动保护费 | 外 业 | 人/年 | 1800 |  |  | 适用地区调整系数 |
|  | 内 业 | 人/年 | 1600 |  |  |  |

二、采用分步控制比例预算

对地质综合研究与科学研究，即乙类项目以研究为主兼有少量实物工作量的项目，总预算先按以下方式控制：先按人年工作费用（7万元/人、年）+主要实物工作量费用核出总费用，再计算主要实物工作量费用占总费用的比例，按以下方式确定项目预算：

1.当主要实物工作量费用占总费用达70%以上的，不再考虑人年工作费用，按甲类项目审查；

2.当主要实物工作量费用占总费用达70%～50%，按4万元/人、年调整；

3.当主要实物工作量费用占总费用达50%～30%，按5万元/人、年调整；

4.当主要实物工作量费用占总费用达30%～10%，按6万元/人、年调整；

5.当主要实物工作量费用占总费用小于10%的即为乙类项目，按7万元/人、年加实物工作量费用审查预算；

人年工作费用包括：劳务费、设备使用费、材料费、燃料动力费、 委托业务费、办公费、会议费、交通费、差旅费、管理费、其他费用等。

- 第十一章 野外工作地区调整系数

一、调整标准的依据主要是：地形等级；气候条件对野外施工周期的影响；野外工作交通和运输条件；工作的艰苦程度等。

二、两山地区范围的确定

按照1：5万地形图划分，总计划定1：5万图幅106幅，其中：大别山区40幅，晥南山区66幅。划分的依据：主要参照1989年原地质矿产部地球物理地球化学勘查局制定颁发的《全国1：50000地形图地形等级集》中，划定的两山地区地形等级确定，按照整幅大于3.5级（含3.5级）的图幅均列入其中。

三、标准调整的比例和说明

所有两山地区的图幅地形等级在3.5级－4.0级的，按费用标准的110%计算，地形等级在4.5级－5.0级的，按费用标准的120%计算。

四、调整的对象适用于野外地质工作方法，室内工作方法不适于使用。1：50000地形图地形等级的划分是按照整幅图来确定的，在一个图幅的局部地区工作时，应根据实际做相应调整。

| 野外工作地区调整系数表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 图幅名称 | 老图幅编号 | 新图幅编号 | 地形等级 | 地区调整系数 | 所属地区 |
| 1 | 霍山县 | 8-50-017-丁 | H50E004010 | 3.5 | 1.1 | 大别山区 |
| 2 | 毛坦厂 | 8-50-018-丙 | H50E004011 | 3.5 | 1.1 | 大别山区 |
| 3 | 大 关 | 8-50-031-甲 | H50E005013 | 3.5 | 1.1 | 大别山区 |
| 4 | 源潭铺 | 8-50-042-丙 | H50E008011 | 3.5 | 1.1 | 大别山区 |
| 5 | 太湖县 | 8-50-053-丁 | H50E010010 | 3.5 | 1.1 | 大别山区 |
| 6 | 金寨县 | 8-50-004-丁 | H50E002008 | 4.0 | 1.1 | 大别山区 |
| 7 | 响洪甸 | 8-50-017-甲 | H50E003009 | 4.0 | 1.1 | 大别山区 |
| 8 | 诸佛庵 | 8-50-017-丙 | H50E004009 | 4.0 | 1.1 | 大别山区 |
| 9 | 张家塝 | 8-50-052-丁 | H50E010008 | 4.0 | 1.1 | 大别山区 |
| 10 | 停前街 | 8-50-064-乙 | H50E011008 | 4.0 | 1.1 | 大别山区 |
| 11 | 河 棚 | 8-50-030-乙 | H50E005012 | 4.0 | 1.1 | 大别山区 |
| 12 | 南 溪 | 8-50-016-甲 | H50E003007 | 4.0 | 1.2 | 大别山区 |
| 13 | 青 山 | 8-50-016-丁 | H50E004008 | 4.0 | 1.2 | 大别山区 |
| 14 | 木子店 | 8-50-027-乙 | H50E005006 | 4.0 | 1.2 | 大别山区 |
| 15 | 晓天镇 | 8-50-030-甲 | H50E005011 | 4.0 | 1.2 | 大别山区 |
| 16 | 杨柳湾 | 8-50-040-丁 | H50E007009 | 4.0 | 1.2 | 大别山区 |
| 17 | 弥陀寺 | 8-50-052-乙 | H50E009008 | 4.0 | 1.2 | 大别山区 |
| 18 | 苏仙石 | 8-50-004-丙 | H50E002007 | 4.5 | 1.2 | 大别山区 |
| 19 | 达权店 | 8-50-015-乙 | H50E003006 | 4.5 | 1.2 | 大别山区 |
| 20 | 张广河 | 8-50-015-丁 | H50E004006 | 4.5 | 1.2 | 大别山区 |
| 21 | 油 店 | 8-50-016-乙 | H50E003008 | 4.5 | 1.2 | 大别山区 |
| 22 | 七 邻 | 8-50-016-丙 | H50E004007 | 4.5 | 1.2 | 大别山区 |
| 23 | 吴家店 | 8-50-028-甲 | H50E005007 | 4.5 | 1.2 | 大别山区 |
| 24 | 燕子河 | 8-50-028-乙 | H50E005008 | 4.5 | 1.2 | 大别山区 |
| 25 | 张家咀 | 8-50-028-丁 | H50E006008 | 4.5 | 1.2 | 大别山区 |
| 26 | 漫水河 | 8-50-029-甲 | H50E005009 | 4.5 | 1.2 | 大别山区 |
| 27 | 磨子潭 | 8-50-029-乙 | H50E005010 | 4.5 | 1.2 | 大别山区 |
| 野外工作地区调整系数表（续表） |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 图幅名称 | 老图幅编号 | 新图幅编号 | 地形等级 | 地区调整系数 | 所属地区 |
| 28 | 主簿原 | 8-50-029-丁 | H50E006010 | 4.5 | 1.2 | 大别山区 |
| 29 | 桐城县 | 8-50-030-丁 | H50E006012 | 4.5 | 1.2 | 大别山区 |
| 30 | 石头咀 | 8-50-040-乙 | H50E007008 | 4.5 | 1.2 | 大别山区 |
| 31 | 来 榜 | 8-50-041-甲 | H50E007009 | 4.5 | 1.2 | 大别山区 |
| 32 | 岳西县 | 8-50-041-乙 | H50E007010 | 4.5 | 1.2 | 大别山区 |
| 33 | 店前河 | 8-50-041-丙 | H50E008009 | 4.5 | 1.2 | 大别山区 |
| 34 | 水吼岭 | 8-50-041-丁 | H50E008010 | 4.5 | 1.2 | 大别山区 |
| 35 | 双塘埂 | 8-50-042-甲 | H50E007011 | 4.5 | 1.2 | 大别山区 |
| 36 | 牛凸岭 | 8-50-053-甲 | H50E009009 | 4.5 | 1.2 | 大别山区 |
| 37 | 小 池 | 8-50-053-乙 | H50E009010 | 4.5 | 1.2 | 大别山区 |
| 38 | 枫香驿 | 8-50-053-丙 | H50E010009 | 4.5 | 1.2 | 大别山区 |
| 39 | 上河街 | 8-50-029-丙 | H50E006009 | 5.0 | 1.2 | 大别山区 |
| 40 | 官 庄 | 8-50-030-丙 | H50E006011 | 5.0 | 1.2 | 大别山区 |
| 1 | 木 镇 | 8-50-044-丁 | H50E008016 | 3.5 | 1.1 | 晥南山区 |
| 2 | 泾 县 | 8-50-045-丁 | H50E008018 | 3.5 | 1.1 | 晥南山区 |
| 3 | 休宁县 | 8-50-081-丙 | H50E014017 | 3.5 | 1.1 | 晥南山区 |
| 4 | 屯溪镇 | 8-50-081-丁 | H50E014018 | 3.5 | 1.1 | 晥南山区 |
| 5 | 歙 县 | 8-50-081-乙 | H50E013018 | 3.5 | 1.1 | 晥南山区 |
| 6 | 杨梓桥 | 8-50-090-甲 | H50E015011 | 3.5 | 1.1 | 晥南山区 |
| 7 | 独树街 | 8-50-047-丙 | H50E008021 | 4.0 | 1.1 | 晥南山区 |
| 8 | 芦村水库 | 8-50-047-丁 | H50E008022 | 4.0 | 1.1 | 晥南山区 |
| 9 | 殷家汇 | 8-50-055-丁 | H50E010014 | 4.0 | 1.1 | 晥南山区 |
| 10 | 陵阳镇 | 8-50-056-丁 | H50E010016 | 4.0 | 1.1 | 晥南山区 |
| 11 | 马衙桥 | 8-50-056-甲 | H50E009015 | 4.0 | 1.1 | 晥南山区 |
| 12 | 青阳县 | 8-50-056-乙 | H50E009016 | 4.0 | 1.1 | 晥南山区 |
| 13 | 后 山 | 8-50-057-乙 | H50E009018 | 4.0 | 1.1 | 晥南山区 |
| 14 | 河沥溪 | 8-50-059-甲 | H50E009021 | 4.0 | 1.1 | 晥南山区 |
| 15 | 杭圩镇 | 8-50-059-乙 | H50E009022 | 4.0 | 1.1 | 晥南山区 |
| 16 | 香隅坂 | 8-50-066-丁 | H50E012012 | 4.0 | 1.1 | 晥南山区 |
| 17 | 张溪镇 | 8-50-067-甲 | H50E011013 | 4.0 | 1.1 | 晥南山区 |
| 18 | 郭家桥 | 8-50-078-丙 | H50E014011 | 4.0 | 1.1 | 晥南山区 |
| 19 | 沼 潭 | 8-50-078-丁 | H50E014012 | 4.0 | 1.1 | 晥南山区 |
| 20 | 桃墅店 | 8-50-079-丙 | H50E014013 | 4.0 | 1.1 | 晥南山区 |
| 21 | 江 村 | 8-50-079-丁 | H50E014014 | 4.0 | 1.1 | 晥南山区 |
| 22 | 石门街 | 8-50-090-乙 | H50E015012 | 4.0 | 1.1 | 晥南山区 |
| 23 | 白牛桥 | 8-50-071-甲 | H50E011021 | 4.0 | 1.2 | 晥南山区 |
| 24 | 平 里 | 8-50-080-丙 | H50E014015 | 4.0 | 1.2 | 晥南山区 |
| 25 | 黟 县 | 8-50-080-乙 | H50E013016 | 4.0 | 1.2 | 晥南山区 |
| 26 | 姚 街 | 8-50-056-丙 | H50E010015 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 27 | 陈 村 | 8-50-057-丙 | H50E010017 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 28 | 三溪镇 | 8-50-057-丁 | H50E010018 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 29 | 包 村 | 8-50-057-甲 | H50E009017 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 30 | 乔 亭 | 8-50-058-丙 | H50E010019 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 野外工作地区调整系数表（续表） |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 图幅名称 | 老图幅编号 | 新图幅编号 | 地形等级 | 地区调整系数 | 所属地区 |
| 31 | 胡乐司 | 8-50-058-丁 | H50E010020 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 32 | 汀王殿 | 8-50-058-甲 | H50E009019 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 33 | 宁国县 | 8-50-058-乙 | H50E009020 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 34 | 宁国墩 | 8-50-059-丙 | H50E010021 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 35 | 仙 霞 | 8-50-059-丁 | H50E010022 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 36 | 东至县 | 8-50-067-丙 | H50E012013 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 37 | 南 村 | 8-50-067-丁 | H50E012014 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 38 | 丁 香 | 8-50-067-乙 | H50E011014 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 39 | 城 安 | 8-50-068-丙 | H50E012015 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 40 | 郭 村 | 8-50-068-丁 | H50E012016 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 41 | 横船渡 | 8-50-068-甲 | H50E011015 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 42 | 乌石垄 | 8-50-068-乙 | H50E011016 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 43 | 七 都 | 8-50-069-丁 | H50E012018 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 44 | 太平县 | 8-50-069-甲 | H50E011017 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 45 | 庙 首 | 8-50-069-乙 | H50E011018 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 46 | 绩溪县 | 8-50-070-丙 | H50E012019 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 47 | 顺 溪 | 8-50-070-丁 | H50E012020 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 48 | 旌德县 | 8-50-070-甲 | H50E011019 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 49 | 岛石坞 | 8-50-070-乙 | H50E011020 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 50 | 官 港 | 8-50-078-乙 | H50E013012 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 51 | 花园里 | 8-50-079-甲 | H50E013013 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 52 | 闪 里 | 8-50-079-乙 | H50E013014 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 53 | 江 潭 | 8-50-080-丁 | H50E014016 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 54 | 祁门县 | 8-50-080-甲 | H50E013015 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 55 | 兰 田 | 8-50-081-甲 | H50E013017 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 56 | 街 口 | 8-50-082-丙 | H50E014019 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 57 | 大 阜 | 8-50-082-甲 | H50E013019 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 58 | 王 阜 | 8-50-082-乙 | H50E013020 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 59 | 瑶 里 | 8-50-092-甲 | H50E015015 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 60 | 虹 关 | 8-50-092-乙 | H50E015016 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 61 | 江 湾 | 8-50-093-丙 | H50E016017 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 62 | 叶 村 | 8-50-093-丁 | H50E016018 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 63 | 五 城 | 8-50-093-甲 | H50E015017 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 64 | 大汉口 | 8-50-093-乙 | H50E015018 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 65 | 郭 村 | 8-50-094-甲 | H50E015019 | 4.5 | 1.2 | 晥南山区 |
| 66 | 汤 口 | 8-50-069-丙 | H50E012017 | 5.0 | 1.2 | 晥南山区 |