附件2

广西湿地保护修复制度主要任务分解表

| 内 容 | 主要任务 | 部门职责 |  | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  |
| 一、健全湿地保护制度 | 1.制定广西湿地保护修复工作厅际联席会议制度 | 自治区林业厅 | 自治区发展改革委等10个联席会议成员单位 | 2018年1月 |
|  | 2.制定广西湿地保护专家委员会工作制度 | 自治区林业厅 | 自治区发展改革委等10个联席会议成员单位 | 2018年6月 |
|  | 3.制定广西湿地名录管理办法 | 自治区林业厅 | 自治区发展改革委等10个联席会议成员单位 | 2018年12月 |
|  | 4.制定广西重要湿地与一般湿地认定标准 | 自治区林业厅 | 自治区发展改革委等10个联席会议成员单位 | 2018年12月 |
|  | 5.制定广西湿地公园管理办法 | 自治区林业厅 | 自治区发展改革委等10个联席会议成员单位 | 2018年12月 |
|  | 6.制定广西湿地生态效益补偿办法 | 自治区发展改革委、财政厅、林业厅 | 自治区国土资源厅、环境保护厅、水利厅、农业厅、海洋和渔业厅 | 2019年12月 |
| 二、建立湿地保护目标责任制 | 7.制定广西湿地保护修复考核责任目标 | 自治区林业厅 | 自治区发展改革委等10个联席会议成员单位 | 2018年12月 |
| 三、完善湿地修复制度 | 8.制定广西湿地修复管理办法 | 自治区林业厅 | 自治区环境保护厅、水利厅、农业厅、海洋和渔业厅 | 2019年12月 |
| 四、健全湿地监测评价体系 | 9.制定广西湿地生态状况监测评价信息发布制度 | 自治区林业厅 | 自治区国土资源厅、环境保护厅、水利厅、农业厅、海洋和渔业厅 | 2018年12月 |
| 五、健全湿地用途管控机制 | 10.制定广西湿地用途管控制度 | 自治区林业厅、国土资源厅 | 自治区发展改革委、财政厅、环保厅、水利厅、农业厅、海洋和渔业厅 | 2019年12月 |
| 六、保障措施 | 11.制定本辖区湿地保护修复制度实施方案 | 各市、县人民政府 |  | 2018年12月 |