# 附件2

××矿山

绿色矿山建设计划

（参考提纲）

| 建设单位： | ××公司 |  |
| --- | --- | --- |
| 单位法人： | ××× |  |
| 报告编制： | ××× |  |
| 审 核： | ××× |  |
| 编制时间： | 二〇二×年×月 |  |

第一章  前  言

简要概述矿山企业基本情况……

第二章  绿色矿山建设计划

# 一、建设目标

新建矿山在取得采矿许可证后，严格按照绿色矿山建设标准、评价指标和安全生产、环境保护“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）要求同步建设绿色矿山，自取得安全生产许可证之日起2年内完成绿色矿山建设任务（预计××年×月前完成）。

持证在产矿山按照绿色矿山建设的标准要求，查漏补缺，找出企业目前在绿色矿山建设中存在的问题，提出针对性改进措施，并按照绿色矿山建设标准进行升级改造，到××年×月前，完成绿色矿山建设任务。

建设任务包括：

1.依法办矿，满足绿色矿山建设评价指标中的所有先决条件要求。

2.根据××行业绿色矿山建设规范，对照绿色矿山评价指标，完成矿区环境、资源开采、资源综合利用、绿色低碳、生态修复与环境治理、科技创新与规范管理等建设。达到绿色矿山建设评价指标中的各项建设要求，评价指标总分l20分，总得分不低于80分。其中，所有约束性指标必须得满分，若一项不得满分则不达标，共计47分；提升性指标及附加得分项按评分说明进行评分，总得分不低于33分。（经判定某项指标属于不涉及项的，按一级大类采用折合法计分）。

3.通过绿色矿山评估核查。

# 二、建设范围

××矿山绿色矿山建设范围包括整个矿区范围（采矿区）、临时排土场、弃渣场、生产加工区、矿山主要运输道路、办公生活区以及周边生态环境扰动范围（对接外部道路、周边民舍的安全、粉尘噪音影响范围等）。

# 三、工作部署

××矿山自取得安全生产许可证之日起2年内完成绿色矿山建设任务，根据工作部署及矿山实际，绿色矿山建设年度工作进度安排见下表2-1。（适用于新建矿山）

表2-1  绿色矿山建设工作进度安排表（新建矿山）

| 序号 | 目标任务 | 工作部署 | 预计投入资金 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿区按生产区、管理区、生活区进行功能分区，符合分区要求。 | 如：按照设计要求开展基建，制作矿区总平面布置图或示意图，制定功能区管理制度。 | ××万元 | 3个月 | ×× |
| 2 | 矿区地面运输、供水、供电等配套设施齐全、正常运行，食堂、澡堂、厕所等设施齐全、整洁规范，对矿区建筑、构筑物及时维护、维修或粉刷，生产区、管理区、生活区的所有场所不存在私搭乱建等临时建筑、废弃建构筑物。 | 如：建设或购买相关设施设备，制定相关区域管理制度，加强矿区巡查排查，对老化建筑及时维护，对临时建筑及时拆除。 | ××万元 | 3个月 | ×× |
| 3 | 矿区按要求设置采矿权标识牌、界桩、操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等各类标牌，标牌的尺寸、形状、颜色设置符合规定。 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 49 | 建立职业健康管理制度。建立良好矿地关系，制定和公开申诉回应制度，具有联系机构与人员，及时妥善处理与受采矿活动影响的社区等利益相关者间的纠纷矛盾，维护当地生产、生活相关生态环境。在劳务用工、基础设施、公益募捐、教育医疗支持等一个及以上方面开展帮扶，助力乡村振兴。 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 预计××年×月前全面完成绿色矿山建设任务。 |  |  |  |  |  |

填写说明：以评价指标为目标任务，结合矿山实际情况，逐项制定工作部署（不涉及项不用列出），完成时限最多为24个月。

××矿山绿色矿山建设时间为××年××月～××年××月，结合矿山实际现状，计划在××年××月完成全部建设任务。绿色矿山建设年度工作进度安排见下表2-1。（适用于持证在产矿山）

表2-1  绿色矿山建设工作进度安排表（持证在产矿山）

| 序号 | 目标任务 | 存在问题 | 改进措施 | 预计投入资金 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿区按生产区、管理区、生活区进行功能分区，符合分区要求。 | 如：分区不明显。 | 如：制作矿区总平面布置图或示意图，制定功能区管理制度。 | ××万元 | 3个月 | ×× |
| 2 | 矿区地面运输、供水、供电等配套设施齐全、正常运行，食堂、澡堂、厕所等设施齐全、整洁规范，对矿区建筑、构筑物及时维护、维修或粉刷，生产区、管理区、生活区的所有场所不存在私搭乱建等临时建筑、废弃建构筑物。 |  | 如：建设或购买相关设施设备，制定相关区域管理制度，加强矿区巡查排查，对老化建筑及时维护，对临时建筑及时拆除。 | ××万元 | 3个月 | ×× |
| 3 | 矿区按要求设置采矿权标识牌、界桩、操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等各类标牌，标牌的尺寸、形状、颜色设置符合规定。 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 49 | 建立职业健康管理制度。建立良好矿地关系，制定和公开申诉回应制度，具有联系机构与人员，及时妥善处理与受采矿活动影响的社区等利益相关者间的纠纷矛盾，维护当地生产、生活相关生态环境。在劳务用工、基础设施、公益募捐、教育医疗支持等一个及以上方面开展帮扶，助力乡村振兴。 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  | …… |
| 预计××年×月前全面完成绿色矿山建设任务。 |  |  |  |  |  |  |

填写说明：以评价指标为目标任务，结合矿山实际情况，逐项对标自评，查找存在问题并有针对性制定改进措施（不涉及项不用列出），完成时限最多为24个月。

第三章  保障措施

# 一、组织保障措施

说明要成立哪些负责绿色矿山建设的组织机构，机构人员要落实具体的责任人和承担的相应职责。（明确各成员角色、职务、联系方式、职责）

组长：×× 职务 联系方式×× 职责：××

副组长：×× 职务 联系方式×× 职责：××

成员：×× 职务 联系方式×× 职责：××

# 二、制度保障措施

根据矿山现有的管理制度，对照绿色矿山建设标准，提出还需要补充完善哪些方面的管理制度。

# 三、资金保障措施

说明绿色矿山资金计划投入量、使用情况，矿山要采取哪些保障措施。

# 四、技术保障措施

说明在绿色矿山建设过程中，从技术把关上要采取哪些保障措施。

# 五、进度保障措施

说明在绿色矿山建设过程中，如何保障矿山在规定时限内达到绿色矿山评价指标要求。