附件

哈尔滨市2017年
农业水价综合改革工作任务分解表
	序
号
	工作任务
	工作内容
	完成
时限
	责任部门

	1
	成立领导小组
	成立市农业水价综合改革领导小组
	年底
	各区县（市）政府

	2
	建立绩效评价机制
	以政府或部门联合发文形式，建立辖区内绩效评机制
	年底
	市发改委、市水务局、市财政局、市农委及区县（市）政府

	3
	制定农业水价综合改革实施方案
	依据国家和省农业水价综合改革精神要求，研究制定辖区农业水价综合改革实施方案
	年底
	市发改委、市水务局、市财政局、市农委及区县（市）政府

	4
	建立信息报送制度
	建立市、区县（市）及部门间联系网，实现定期沟通和信息报送制度
	年底
	市发改委、市水务局、市财政局、市农委及区县（市）政府

	5
	完成第一轮农业水价改革工作
	按照国家和省农业水价改革要求，依据成本监审、听证会等规定程序，完成第一轮农业水价改革工作
	年底
	市发改委、市水务局及区县（市）政府

	6
	完善农田水利工程和供水计量设施
	用大型灌区续建配套与节水改造、土地整治等项目资金，配套完善灌区灌排体系，完善供水计量设施建设，推广操作简单、农民易于接受、管理成本低的计量设施。
	年底
	市水务局及区县（市）政府

	7
	加强节水技术推广
	大力推广灌区渠道防渗和管道输水灌溉，旱田和经济作物要积极推广喷灌、微灌、滴灌等高效节水灌溉和水肥一体化技术，大力推广水稻节水控制灌溉技术，提高农田灌溉水有效利用系数，同时合理调整用水定额。
	年底
	市农委及区县（市）政府

	8
	建立健全农业水权制度
	实行总量控制，重点推进大中型灌区取水许可证管理工作，其他灌区做好取水许可证发放计划。
	年底
	市水务局、市农委及区县（市）政府

	序号
	工作任务
	工作内容
	完成
时限
	责任部门

	9
	研究建立终端用水管理方式
	鼓励发展水管单位管理、农民用水自治、委托经营、专业化服务等多种形式的终端用水管理模式。探索建立农业水权交易市场，鼓励有节水量有偿转让。
	年底
	市水务局、市农委及区县（市）政府

	10
	加强水费征收与使用管理
	建立健全水费计收与使用管理、供水管理等相关制度，努力提高管理水平，搞好供水服务。
	年底
	市水务局及区县（市）政府

	11
	探索建立农业用水精准补贴机制
	在完善水价形成机制、农业灌溉用水总量控制和定额管理制度基础上，建立与节水成效、调价幅度、财力状况相匹配的农业用水精准补贴机制。补贴标准根据定额内用水成本与运行维护成本的差额确定，重点补贴种粮农民定额内用水。具体补贴对象、方式、环节、标准、程序及资金使用管理等由各区县（市）自行确定。
	年底
	市财政局、市农委、市水务局及区县（市）政府

	12
	落实精准补贴和节水奖励资金
	研究统筹本级财政安排的水管单位公益性人员基本支出和工程公益性部分维修养护经费、农业灌排工程运行管理费、农田水利工程设施维修养护补助、调水费用补助、高扬程抽水电费补贴、有关农业奖补资金等，落实精准补贴和节水奖励资金来源。
	年底
	市财政局、市农委、市水务局及区县（市）政府
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