附件1

扬州市城镇老旧小区宜居改造工作

领导小组及职能分工

为全面贯彻落实国家和省、市关于城镇老旧小区宜居改造工作的方针政策和决策部署，市政府成立“扬州市老旧小区宜居改造领导小组”（以下简称“领导小组”），作为全市统一指导和协调旧改工作的议事协调机构。

领导小组主要负责制定全市旧改工作计划，明确工作目标与任务；研究会商、协调解决旧改过程中的重大问题，统筹推进全市旧改工作；定期通报旧改工作进展，适时召开工作会议；组织开展旧改工作绩效评价；制定完善相关政策措施，提升全市旧改工作水平。

一、组织领导

领导小组由市政府分管领导任组长，分管秘书长、市住建局主要负责人任副组长，成员由市住建、发改、财政、自然资源和规划、公安、城管、民政、市场监管、体育、文广旅、政务办（行政审批局）、地方金融监管、邮政、通信管理部门和城控集团、供电公司等相关部门和单位的分管负责人担任。

组　长：赵庆红 市委常委、秘书长，市政府副市长

副组长：林宝荣  副秘书长、市自然资源和规划局局长

陶伯龙  市住建局局长

成  员：周正威  宝应县委常委、常务副县长、政法委书记

李深红  高邮市委常委、政法委书记

俞  蕾  仪征市副市长

侯耀武  江都区副区长

徐安朝  邗江区委常委、常务副区长

王  兵  广陵区副区长

杨  斌  扬州经济技术开发区管委会副主任

唐朝文  市生态科技新城管委会副主任

陈福新  市蜀冈-瘦西湖风景名胜区管委会副主任

孙  蔚  市住建局三级调研员

朱  枫  市重大项目办公室副主任

徐  军  市财政局副局长

裴东伟  市自然资源和规划局党组成员、副局长

李春阳  市公安局副局长

张  雷  市城管局四级调研员

徐德林  市民政局副局长

谈嘉山  市市监局副局长

丁卫社  市体育局副局长

毛卫东  市文化广电和旅游局副局长

王早东  市政务办副主任（市行政审批局）

许立宏  市金融监管局副局长

周  波  市邮政局副局长

仝  华  扬州通管办常务副主任

戚  磊  城控集团副董事长

刘江东  供电公司副总经理

领导小组下设办公室，办公室设在市住建局（以下简称“旧改办”），陶伯龙同志任办公室主任，孙蔚同志任专职副主任。各相关成员单位要明确专人联系旧改办日常工作。

二、成员单位主要职责分工

1、各县（市、区）政府、功能区管委会：为本辖区内旧改工作责任主体，落实具体部门承担宜居改造任务和属地相关旧改项目的立项审批，具体负责组织实施；调处旧改过程中的矛盾纠纷；组织业主参与监督旧改工程质量；落实长效管理措施；组织旧改项目的竣工验收。

2、市住建局：负责市旧改办日常工作；具体协调全市旧改工作规划、年度计划制定和实施等工作；牵头做好年度目标任务分解下达、跟踪落实和工作指导；做好国家、省和市级补助资金申报的相关工作，牵头组织旧改项目的综合考评。

3、市发改委：支持旧改工作列入全市发展规划；支持相关项目立项；做好旧改项目的中央预算内补助资金申报工作；参与旧改项目的综合考评。

4、市财政局：统筹安排市级补助支持全市旧改工作；配合市发改、住建等相关部门做好旧改项目计划的国家和省级补助资金申报和拨付工作。

5、市自然资源和规划局：提高国土空间利用效率，优化城市空间布局，强化规划、土地政策保障；研究旧改造类地段的城市更新规划、土地政策；负责界定小区违章建筑，审查小区封闭和配套设施补建方案；参与旧改设计方案的星级评定和综合考评。

6、市公安局：市公安局负责指导小区安防设施改造和智慧技防小区建设；维护好正常的改造秩序，营造良好治安环境；配合做好与旧改有关的交通规划协调；参与旧改项目的综合考评。

7、市城管局：负责指导小区内涉城管职能的违法建设的查处；督促辖区内城管环卫部门指导小区按照生活垃圾“四分类”和定时定点投放、收集要求，对垃圾投放设施进行改造提升；会同相关部门对小区内马路市场、乱设摊点进行清理整顿；参与旧改项目的综合考评。

8、市民政局：指导社区养老服务的相关设施建设；指导属地社区居委会全程参与改造，建立多元化的沟通畅通机制，听取民意、提高公众参与度，依法及时有效预防和化解群众纠纷；参与旧改项目的综合考评。

9、市市场监管局：严格依法依规对小区内从事经营活动的个体经营户的证照发放，并依法查处小区内无照经营行为；参与旧改项目的综合考评。

10、政务办（行政审批局）：负责权限内相关旧改项目立项审批；严格依法依规对小区内从事经营活动的企业经营户的证照发放。

11、市地方金融监管局：牵头指导全市旧改工作的金融支持政策制定；协调相关银行和金融机构，结合职能定位和业务范围，按照市场化、法治化原则，依法合规加大对全市旧改工作信贷支持力度。

12、市文化广电和旅游局：协助做好旧改工作中的历史文化保护工作；推进文化旅游与全市旧改工作的融合发展，完善相关文化旅游公共服务设施；负责组织协调广电网络公司，做好小区内至居民楼单元门入地有线电视管线的线缆穿铺、居民楼内广电线路的迁改切割、线缆整理、线箱盒规整和小区内未迁改入地有线电视线路的梳理规整及废旧有线电视管线的清理工作，指导各广电网络公司积极参与社区智慧化改造项目。

13、市体育局：按照全民健身要求，指导推进体育基本公共服务健身设施建设。

14、市邮政管理局：牵头指导城镇老旧小区智能信报箱的建设，加强智能识别及自动控制系统的应用。

15、江苏省扬州通信行业管理办公室：按照共建共享、降低建设成本的原则，负责协调明确相关管线改造标准和施工合作方式；负责与基础电信企业（铁塔公司）和江苏有线扬州分公司签订承包合同，统筹开展通信管线、无线基站（含室内分布系统）、设备安装、光纤入户等应用的规划、设计、建设；做好小区内至居民楼单元门入地通信管线的穿铺、居民楼内通信管线的割接和规整、小区内未迁改入地通信管线的梳理规整及废旧通信管线的清理工作；既有多层住宅增设电梯建设时同步确保信号覆盖；积极参与智慧安防系统、智慧便民充电桩、智慧停车系统的改造；按照相关行业标准，指导各基础电信企业积极进行5G智慧社区的改造；参与旧改项目的综合考评。

16、城控集团：负责明确老旧小区供水设施安全技术要求与建设改造标准，积极配合政府相关部门制定老旧小区自来水改造方案，并组织实施；对老小区内的老旧燃气管道同步实施改造，对符合安装条件，未铺设燃气管道的老旧小区新建地下燃气管网，配套相应的燃气设施；受各责任主体委托，结合排水达标区建设，负责对小区的雨污水管道开展溯源排查、方案制定和整改工作；参与对旧改小区排水管网建设的方案审查、监管、材料抽检、关键节点的质量控制和项目竣工验收工作。同时，因地制宜融入海绵城市建设理念，推进全域系统化海绵城市建设工作，促进生态环境质量提升。

17、供电公司：负责明确老旧小区供配电设施安全技术要求与建设改造标准，完善新建电动汽车充电设施等相关的供配电政策支持和技术标准，指导和实施小区相关供配电设施的改造，积极配合政府相关部门制定老旧小区电力改造方案；针对纳入省政府目标任务的老旧小区电力改造，根据政府相关部门确定的老旧小区改造实施进度计划，负责制定相关老旧小区的供配电设施改造计划；负责组织对强电架空线路整治、新建电动车公共充电设施供电等工作；对非电力公司产权的杂物房飞线梳理提供技术指导。

附件2

扬州市城镇老旧小区宜居改造效果内容和标准

| 类别 | 效果星级标准 | 序号 | 子类 | 选择项 | 改造内容和标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础类 | 一星级 ★ | 1 | 住区安全 | 必选 | 对小区内C级和D级危房实施解危。 |
|  |  | 2 |  | 必选 | 完善小区视频监控系统和安防管理平台建设，提升小区安全技术防范设施，小区监控无死角。 |
|  |  | 3 |  | 必选 | 依据标准规范完善消防设施； 加强消防通道的规划、整治与管理，合理设置禁停区域，小区道路满足消防、救护等车辆正常通行。 |
|  |  | 4 |  | 必选 | 小区敷设燃气管道的地段、燃气调压箱及变电箱等设施周边应设置警示标识。 |
|  |  | 5 |  | 必选 | 按照规范修缮、更换(有条件的增补)消防设施(含室外消防栓、水泵接合器、灭火器、火灾报警装置等)。 |
|  |  | 6 |  |  | 对房屋外立面、屋檐屋顶进行修缮。 |
|  |  | 7 |  |  | 增设楼道内双侧扶手、折叠椅；设置清晰的安全疏散指示标识； |
|  |  | 8 | 设施功能 | 必选 | 全面排查、清理、疏通、翻建、补建排水管网、化粪池等地下排水设施，同时维修、更换地面破损的雨污井盖；建筑物阳台增设排污管道，统一接入污水管网集中收治；同时对管线进行测绘，并录入 GIS 等数据管理系统。 |
|  |  | 9 |  | 必选 | 整修和更换建筑外部破损落水管，阳台污水接入污水管网，设置新的雨水管并接入雨水管网。 |
|  |  | 10 |  | 必选 | 合理布置照明设施，并配置集控系统； 明确公共区域照明要求，从小区入口至任一楼栋单元入口及公共活动场地均应设置照明设施； 超过设计使用年限的照明设施应进行更换或改造(设计使用年限参照《城市道路照明设施养护规程》DB32/T3699-2019)。 |
|  |  | 11 |  | 必选 | 整修、出新楼梯扶手、栏杆；整理归并楼道内管线。 |
|  |  | 12 |  | 必选 | 修整、翻建破损道路，拓宽路幅；修整路牙、平整路面；实现交通序化与道路设施及时更新维护。 |
| 基础类 | 一星级 ★ | 13 | 设施功能 | 必选 | 梳理并整治现有小区机动车、非机动车车位； 合理增设机动车停车位或划线停车区域，出新非机动车车棚。 |
|  |  | 14 |  | 必选 | 机动车道路设置限速行驶标识和路面减速设施。 |
|  |  | 15 |  | 必选 | 楼幢单元前管线整理，因地制宜预留加装电梯井道位置。 |
|  |  | 16 |  |  | 整修完善楼道照明等生活设施；建筑物入口门厅、走廊、楼道应采用声控或光控类节能灯具；实施公共区域节水器具改造。 |
|  |  | 17 |  |  | 实施小区雨污分流。 |
|  |  | 18 | 环境提升 | 必选 | 清理小区道路、公共空间、建筑周边的垃圾，消灭环境卫生死角； 整修、增设、更换垃圾房和“四分类”环保垃圾箱； |
|  |  | 19 |  | 必选 | 对违章搭建进行普查和确认，依法及时拆除退层、露台、屋顶、院落、公共空间等位置的违建。 |
|  |  | 20 |  | 必选 | 整理线路，减少交叉，清理废弃管线，实现同类线路高度和走向统一。 |
|  |  | 21 |  | 必选 | 整治绿地，补栽绿化植物，乔、灌木和花草合理搭配，不露裸土； 不得有砍伐、移植或“光杆式”、“砍头式”过度修剪绿化植物的现象，新栽植物树形美观、长势良好。 |
|  |  | 22 |  | 必选 | 消除建筑构筑物外墙以及楼道内部上的乱贴乱画、乱写乱刻现象； 出新楼道内墙面和楼道窗、顶棚和楼梯踏面，首踏增设醒目标识； 补破损台阶、散水坡、设置无障碍通道、首层踏步坡道化； 统一整治单元楼道入口空间(含入口雨棚整修或增补），实施门禁整修，补齐单元牌、门牌等。 |
|  |  | 23 |  | 必选 | 按照生活垃圾“四分类”和定时定点投放、收集要求，设置垃圾分类投放设施，标识规格应符合环卫相关要求。 |
|  |  | 24 |  |  | 对楼栋周边进行蚁害预防处理。 |
|  |  | 25 |  |  | 根据区域风貌控制要求，实施屋面渗漏处理，房屋外立面出新，沿街立面规整，破旧墙面出新。 |
|  |  | 26 | 长效管理 | 必选 | 建立基本物业管理服务体系，或者推动组织成立业主自治组织，或实现市场化物业服务，落实长效管理措施；保证小区环境干净整洁，并加强维护管理。 |
|  |  | 27 |  | 必选 | 完善小区规划总平面图、给排水、供电、消防、监控等基建设施设备资料。 |
|  |  | 28 |  |  | 结合文明城市建设常态化、长效化工作要求，配备公益性宣传标语。 |
| 完善类 | 二星级 ★★ | 29 | 住区安全 | 必选 | 建设社区微型消防站，保障必要的人员和器材装备； 制定突发事件应急处理机制、加强消防安全培训、开展消防知识宣传、定期组织疏散演习。 |
|  |  | 30 |  | 必选 | 封装小区入口实施改造提升，安装机动车车牌、人像抓拍监控设备和支撑实体卡进出的门禁系统，感知数据接入公安感知网； 小区的技防监控设施齐全； 落实进出小区人员及车辆的管理措施，实施封闭化管理。 |
|  |  | 31 |  |  | 安装单元防盗门和门禁系统。 |
|  |  | 32 |  |  | 合理设置电动自行车集中充电设施，并采取防雨、防雷、防火等安全防护措施。 |
|  |  | 33 | 设施功能 |  | 利用畸零地打造小微活动场所，预留场地，布设临时便民设施。 |
|  |  | 34 |  |  | 深入挖掘、统筹利用既有资源空间，增加小区停车位(场)及充电设施供给，建设立体停车设施(改造费用由业主承担)。 |
|  |  | 35 |  |  | 利用周边资源缓解停车矛盾；运用互联网技术建立停车设施共享机制。 |
|  |  | 36 | 环境提升 | 必选 | 杆线布置合理，通过“清理立杆，预留管位，清除乱拉乱接”，实现多杆合一； “三线（电力线路 、网线 、电视线路）”下地。 |
|  |  | 37 |  | 必选 | 运用智能设备提高垃圾分类收运效率，实现小区垃圾分类智能化、数据化管理。 |
|  |  | 38 |  | 必选 | 规范设置车辆行驶标示牌、标线，停车标识； 优化小区交通线路，实现小区交通“微循环”。 |
|  |  | 39 |  | 必选 | 合理增补或调整露天活动场地，并满足人性化、适老化、无障碍化、趣味化需求。 |
|  |  | 40 |  |  | 结合文明城市建设常态化、长效化工作要求，提升围墙艺术性和功能性； 市政设施应景观化处理，同时应与周边环境相协调，体现一定的艺术性和趣味性。 |
|  |  | 41 |  |  | 通过设置亭、廊、花架、雕塑、休闲桌椅等景观设施，提升居住区环境特色与文化氛围。 |
|  |  | 42 |  |  | 发展垂直绿化，建设屋顶绿化，绿地率不低于25%。 |
|  |  | 43 |  |  | 提供方便可寻的公厕(可采用集成箱体式公厕)，并满足无障碍需求。 |
|  |  | 44 | 长效管理 | 必选 | 建立党群服务(社区服务)中心，提供党建工作、活动的场所。 |
|  |  | 45 |  | 必选 | 引入市场化物业服务，落实物业服务单位和长效管理措施。 |
|  |  | 46 |  |  | 设置门卫室、社区警务室、社区治安报警点等小区服务用房（使用权归属地），以及智能信报箱等智能邮政快递末端综合服务站。 |
| 完善类 | 二星级 ★★ | 47 | 适老改造 |  | 完善小区步道系统，因地制宜实现人车分流，人行道要进行无障碍化改造。 |
|  |  | 48 |  |  | 按照“业主主导、政府引导、专业辅导、市场运作”原则，符合条件的单元、小区楼栋加装电梯。 |
| 提升类 | 三星级 ★★★ | 49 | 住区安全 | 必选 | 建设智能安防设施和系统； 小区停车场部署车牌抓拍监控设备； 小区内部道路交叉口、门卫室、快递存放区等部署监控设备。 |
|  |  | 50 |  | 必选 | 完善疏散避难通道等避难设施。 |
|  |  | 51 |  |  | 建设公共设备智能监控和家居安防应急联动系统。 |
|  |  | 52 | 设施功能 | 必选 | 社区积极发展志愿者服务、策划志愿者服务日，定期提供服务。 |
|  |  | 53 |  |  | 小区内慢道与城市慢行系统相衔接，居民步行 10 分钟可达公交站点。 |
|  |  | 54 |  |  | 屋面雨水、道路及广场雨水的控制与利用，结合《园林式居住区绿地标准》进行绿地海绵化改造，雨水集中收集利用设施，倡导污水再生利用。 |
|  |  | 55 |  |  | 建设连贯各类配套设施、公共活动空间与住宅的慢行系统。 |
|  |  | 56 |  |  | 实现光纤入户和多网融合，实现 5G 网络覆盖。 |
|  |  | 57 |  |  | 对建筑屋顶及外墙、外窗、楼栋单元门实施绿色环保的保温改造. |
|  |  | 58 | 环境提升 |  | 对建筑外立面附属构件进行统一规划设计并实施(含空调室外机位防盗网窗、晾衣架等)。 |
|  |  | 59 | 长效管理 | 必选 | 建立物业管理服务平台，实现物业服务企业线上线下社区服务，实现数字化、智能化、精细化管理和服务。 |
|  |  | 60 |  |  | 引入专业化社区运营机构，因地制宜提供专业服务。 |
|  |  | 61 |  |  | 广泛动员社会力量，创新社会资源参与机制。 |
|  |  | 62 |  |  | 实现城市综合管理服务平台与物业管理服务平台相衔接。 |
|  |  | 63 | 适老改造 | 必选 | 利用小区内部或周边闲置场地(建筑)，完善相关社区公共服务设施(包括新建或改扩建老年助餐点或老年日间照料中心等养老设施、托育服务设施、社区卫生服务站等)和便民商业服务设施(包含50-100 m的便利店)。 |

注：选择项中的“空白部分”为可选项。

附件3

扬州市城镇老旧小区宜居改造项目市级评价标准

| 序号 | 评价内容 |  | 主要事项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 子类 |  |  |  |
| 1 | 基础类 （50分） | 住区安全 （12分） | 无C级和D级危房。 | 2 | 满足要求即可得2分；出现一处危房不得分。 |
| 2 |  |  | 监控系统安防管理平台建设完备，小区安全技术防范设施完善，住区无监控死角。 | 2 | 符合要求可得2分；有一处不符合或缺一处均扣 0.5 分，扣完为止。 |
| 3 |  |  | 消防设施完备；疏散通道畅通且无占用。 | 2 | 无疏散通道或有一处占用现象，均不得分。 |
| 4 |  |  | 警示标识与安全疏散指示清晰（敷设燃气管道的地段、燃气调压箱及变电箱等设施周边）。 | 2 | 设施缺失不得分；符合要求得 2 分；有一处指示或标识不清晰扣 0.5 分，扣完为止。 |
| 5 |  |  | 消防设施、电气火灾报警装置设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范（GB50016）》和《火灾自动报警系统设计规划（GB50016）》的有关规定，定期进行检修和维护，且记录完整。 | 2 | 消防设施、电气火灾报警装置缺失不得分；设施设置符合要求得 2 分；如不满足定期进行检修和维护的要求或记录不完整，则扣 0.5 分，扣完为止。 |
| 6 | 基础类 （50分） | 住区安全 （12分） | 房屋外立面、屋檐屋顶无安全隐患。 | 1 | 房屋外立面、屋檐屋顶符合要求可得 1分；出现一处不符扣 0.1 分，扣完为止。 |
| 7 |  |  | 设置有安全扶手、折叠椅，并确保扶手安全稳固、构件完备；安全疏散指示标识清晰。 | 1 | 设施缺失不得分；出现一处不符要求扣 0.1 分，扣完为止。 |
| 8 |  | 设施功能（22分） | 排水管网、化粪池等地下排水设施完备，雨污井盖无破损；建筑物阳台增设排污管道，统一接入污水管网集中收治；同时对管线进行测绘，并录入 GIS 等数据管理系统。 | 2 | 符合要求可得 2 分；有一处设施不符合要求则扣 0.1分，扣完为止。 |
| 9 | 基础类 （50分） | 设施功能（22分） | 建筑外部无破损的落水管，阳台污水接入污水管网，新的雨水管接入雨水管网。 | 1 | 符合要求得 1 分；阳台污水接入污水管网得 0.5 分，新的雨水管接入雨水管网得 0.5 分。出现一处渗漏或破损则扣0.1分，扣完为止。 |
| 10 |  |  | 公共区域照明设施完备，且配备有集控系统（超过设计使用年限的照明设施进行更换改造(设计使用年限参照《城市道路照明设施养护规程》DB32/T3699-2019）。 | 2 | 符合要求得 2分；有一处设施不符合要求则扣 0.1分，扣完为止。 |
| 11 |  |  | 实施厨房私接污水出户、门店污水、车库污水出户等混接改造;增设有餐饮店排水隔油池、理发店(沐浴）毛发收集器等污水预处理设施。 | 2 | 符合要求得 2 分；有一处设施不符合要求则扣 0.1分，扣完为止。 |
| 12 |  |  | 实施楼梯扶手、栏杆整修、出新；实施楼道内管线有序化。 | 2 | 符合要求得 2 分；实施楼梯扶手、栏杆整修、出新得 1 分；管线有序化 1 分。 |
| 13 |  |  | 道路无破损，路幅拓宽；路牙整齐无缺损，路面平整无坑凹；实现交通序化且道路设施按时更新维护。 | 2 | 符合要求得 2 分；有一处设施不符合要求则扣 0.5 分，扣完为止。 |
| 14 |  |  | 小区机动车，非机动车停车车位设置合理，停车区域划分有序，非机动车车棚出新，居民出行便捷。 | 2 | 符合要求得 2 分；车位设置合理得 0.5 分，停车区域划分有序得 0.5 分，非机动车车棚出新得 0.5 分，出行便捷得 0.5 分。 |
| 15 |  |  | 机动车道路设置有清晰的限速行驶标识和路面减速设施。 | 2 | 设施缺失不得分；有限速行驶标识得 1 分，有路面减速设施得 1 分。 |
| 16 |  |  | 实施楼幢单元前管线整理，预留加装电梯井道位置。 | 2 | 设施缺失不得分；管线整理得 1 分，预留加装电梯井道位置得 1 分。 |
| 17 | 基础类 （50分） | 设施功能（22分） | 采用高效低耗、性能稳定的节能型光源灯具或节水器具。 | 2 | 达成一类即可得 1 分，满分2分。 |
| 18 |  |  | 实施雨污分流。 | 2 | 符合要求得 2 分；因地下空间受限等客观原因，确实无法分流的，采取截流等措施的得1分，实施后未委托专业单位统一管理养护扣1分。 |
| 19 |  |  | 设置有晾晒场地，晾晒设施形式兼顾实用与景观。 | 1 | 符合要求即可得 1 分。 |
| 20 |  | 环境提升（12分） | 小区道路、公共空间、建筑周边等地无暴露垃圾，无环境卫生死角； 设置有垃圾房和“四分类”环保垃圾箱； | 2 | 有一处不符扣 0.1 分，扣完为止。 |
| 21 |  |  | 无违章搭建。 | 1 | 符合要求得 1 分；出现一处违章搭建不得分。 |
| 22 |  |  | 线路整理，无交叉，无废弃管线，实现同类线路高度和走向统一。 | 1 | 符合要求得 1 分；有一处不符扣 0.1 分，扣完为止。 |
| 23 |  |  | 公共绿地无侵占且不露裸土，植物配置合理；无砍伐、移植或“光杆式”、“砍头式”过度修剪绿化植物的现象，新栽植物树形美观、长势良好。 | 2 | 符合要求得2分；存在裸土现象，每处扣0.5分不得分，存在砍伐、移植或“光杆式”、“砍头式”过度修剪绿化植物的现象扣中每处扣0.5分，扣完为止。植物配置合理得0.5分，植物树形美观、长势良好得0.5分。 |
| 24 |  |  | 建筑构筑物外墙以及楼道内部上无乱贴乱画、乱写乱刻现象； 楼道内墙面和楼道窗、顶棚和楼梯踏面实施出新，首踏设置有醒目标识； 台阶、散水坡无破损、设置有无障碍通道、首层踏步坡道化； 统一整治单元楼道入口空间(含入口雨棚整修或增补），实施门禁整修，单元牌、门牌等设施完备。 | 2 | 设施缺失不得分；有一处设施不符合要求则扣 0.1 分，扣完为止。 |
| 25 |  |  | 按照生活垃圾“四分类”和定时定点投放、收集要求，设有垃圾分类投放设施，标识规格应符合环卫相关要求。 | 1 | 符合要求得 1 分，不符合要求不得分。 |
| 26 | 基础类 （50分） | 环境提升（12分） | 楼栋周边实施蚁害预防处理措施。 | 1 | 缺失或不符合要求均不得分。 |
| 27 |  |  | 屋面无渗漏，房屋外立面出新，沿街立面规整，破旧墙面出新。 | 2 | 符合要求可得 2 分；有一处设施不符合要求则扣 0.1分，扣完为止。 |
| 28 |  | 长效管理（4分） | 建有基本物业管理服务体系，开展居民自治，实现市场化物业服务，长效管理措施健全；小区环境干净整洁，维护管理建设到位。 | 2 | 符合要求即可得 2 分。 |
| 29 |  |  | 基建设施设备资料齐备率不小于80%（小区规划总平图、给排水、供电、消防、监控等）。 | 1 | 符合要求得 1 分；齐备率小于50%不得分。 |
| 30 |  |  | 符合文明城市建设常态化、长效化工作要求，配备公益性宣传标语。 | 1 | 符合要求得 1 分，不符合要求不得分。 |
| 31 | 完善类（30分） | 住区安全（6分） | 设有社区微型消防站，并配备必要的人员和器材装备；有预防和应对突发事件的机制，定期组织疏散演习、开展消防安全宣传等工作。 | 2 | 符合要求得2分；设施缺失或不满足消防要求不得分；人员缺失不得分。机制缺失不得分；不满足定期组织疏散演习、开展消防安全宣传等工作扣 0.5 分。 |
| 32 |  |  | 小区主入口部署有车牌、人像抓拍监控设备和安装支撑实体卡进出的门禁系统，感知数据接入公安感知网；小区内有齐全的技防监控设施；小区实施封闭化管理，建有完善的进出小区人员及车辆的管理措施。 | 2 | 无门禁系统不得分；符合要求均可得分；有一处不符合或缺一处均扣 0.5 分，扣完为止。 |
| 33 |  |  | 安装单元防盗门和门禁系统。 | 1 | 符合要求得 1 分；无单元防盗门或无门禁系统均扣 0.5 分。 |
| 34 |  |  | 设有或预留电动自行车充电桩位，且有防雨、防雷、防火等安全防护措施。 | 1 | 设施缺失不得分；设有或预留电动自行车充电桩位得 0.5 分；有防雨、防雷、防火等安全防护措施得 0.5 分。 |
| 35 | 完善类（30分） | 设施功能（4分） | 畸零地利用合理，打造小微活动场所，预留场地，布设临时便民设施。 | 1 | 符合要求得 1 分；不符合不得分。 |
| 36 |  |  | 既有资源空间利用合理，小区停车位(场)及充电设施供给充足，建有立体停车设施(改造费用由业主承担)。 | 2 | 符合要求得 2 分；停车位(场)及充电设施供给充足即可得 1 分，有立体停车设施得 1 分。 |
| 37 |  |  | 停车矛盾得到缓解；运用互联网技术建有停车设施共享机制。 | 1 | 符合要求得 1 分；停车矛盾得到缓解即可得 0.5 分，有停车设施共享机制得 0.5 分。 |
| 38 |  | 环境提升（12分） | 杆线布置合理，通过“清理立杆，预留管位，清除乱拉乱接”，实现多杆合一； “三线（电力线路 、网线 、电视线路）”下地。 | 2 | 设施缺失不得分；实现多杆合一得 1 分，实现“三线”下地得 1 分。 |
| 39 |  |  | 设有智能设备提高垃圾分类收运效率，实现小区垃圾分类智能化、数据化管理。 | 1 | 符合要求即可得 1 分。 |
| 40 |  |  | 设有规范的车辆行驶标示牌、标线，停车标识； 小区交通线路优化，实现小区交通“微循环”。 | 2 | 符合要求可得 2 分；有规范车辆标识得 1 分，实现小区交通“微循环”得 1 分。 |
| 41 |  |  | 露天活动场地设置合理，满足人性化、适老化、无障碍化、趣味化需求。 | 1 | 符合要求即可得 1 分。 |
| 42 |  |  | 结合文明城市建设常态化、长效化工作要求，提升围墙艺术性和功能性； 市政设施景观化处理，与周边环境相协调，体现出了一定的艺术性和趣味性。 | 2 | 符合要求即可得 2 分。景观设施达成其中一类景观设施要求即可得 0.5 分，满分 2 分。 |
| 43 |  |  | 设置亭、廊、花架、雕塑、休闲桌椅等景观设施，提升了居住区环境特色与文化氛围。 | 1 | 符合要求即可得 1 分。 |
| 44 |  |  | 发展垂直绿化，建设屋顶绿化，绿地率不低于25%。 | 1 | 符合要求即可得 1 分。 |
| 45 |  |  | 建有方便可寻的公厕(可采用集成箱体式公厕)，并满足无障碍需求。 | 1 | 符合要求即可得 1 分。 |
| 46 |  |  | 体育健身设施完备，满足小区居民健身锻炼需求。 | 1 | 符合要求即可得 1 分。 |
| 47 | 完善类（30分） | 长效管理（4分） | 建有党群服务(社区服务)中心，提供党建工作、活动的场所。 | 1 | 达成一类即可得 1 分。 |
| 48 |  |  | 实施市场化物业服务，落实物业服务单位和长效管理措施。 | 1 | 符合要求得 1 分；不符合不得分。 |
| 49 |  |  | 设有门卫室、社区警务室、社区治安报警点等小区服务用房（使用权归属地），以及智能信报箱等智能邮政快递末端综合服务站。 | 2 | 符合要求均可得分；有一处不符合或缺一处均扣 0.5 分，扣完为止。 |
| 50 |  | 适老改造（3分） | 小区步道系统完善，实现人车分流，人行道达到无障碍需求。 | 1 | 步道系统完善，实现人车分流即可得 0.5 分，人行道达到无障碍需求得 0.5 分。 |
| 51 |  |  | 按照“业主主导、政府引导、专业辅导、市场运作”原则，符合条件的单元、小区楼栋加装电梯。 | 2 | 加装 1 部即可得 1 分，满分为 2 分。 |
| 52 | 提升类（20分） | 住区安全（5分） | 实现光纤入户和多网融合，实现5G网络覆盖。 | 1 | 符合要求得分；不符合不得分。 |
| 53 |  |  | 建有智能安防设施和系统；小区停车场设有车牌抓拍监控设备；小区内部道路交叉口、门卫室、快递存放区等设有监控设备 | 1 | 符合要求得分；不符合不得分。有一处不符合要求或缺一处扣0.5 分，扣完为止。 |
| 54 |  |  | 疏散避难通道等避难设施完善。 | 2 | 设施缺失不得分；符合要求得 2 分；有一处指示或标识不清晰扣 0.5 分，扣完为止。 |
| 55 |  |  | 建有公共设备智能监控和家居安防应急联动系统。 | 1 | 符合要求即可得 1 分；不符合要求不得分。 |
| 56 |  | 设施功能（6分） | 成立志愿者服务队伍，且定期提供多样化服务（可联合、依托社区成立，如开展治安、医疗、生活服务、环境维护、社区文化活动服务等）。 | 1 | 成立志愿者队伍即可得 0.5 分；定期提供多样化服务可再得 0.5 分。 |
| 57 |  |  | 从小区主要出入口步行五分钟可达抵达城市慢行系统或十分钟达公交站点。 | 2 | 设施缺失不得分，有一个公交站点即可得 1 分。 |
| 58 | 提升类（20分） | 设施功能（6分） | 住区景观水体补水、绿化用水、洗车用水等采用再生水资源（中水和雨水），结合《园林式居住区绿地标准》进行绿地海绵化改造。 | 1 | 有一类符合要求即可得 1 分，不符合要求不加分。 |
| 59 |  |  | 建有连贯各类配套设施、公共活动空间与住宅的慢行系统。 | 1 | 符合要求即可得 1 分，不符合要求不得分。 |
| 60 |  |  | 对建筑屋顶及外墙、外窗、楼栋单元门实施绿色环保的保温改造。 | 1 | 符合要求即可得 1 分，不符合要求不得分。 |
| 61 |  | 环境提升（2分） | 建筑外立面附属构件进行了统一规划设计并实施(含空调室外机位防盗网窗、晾衣架等)。 | 2 | 符合要求得分；不符合不得分。 |
| 62 |  | 长效管理（5分） | 建有物业管理服务平台，实现物业服务企业线上线下社区服务，实现数字化、智能化、精细化管理和服务。 | 2 | 设有业主委员会或管理委员会即可得 2分。 |
| 63 |  |  | 引入专业化社区运营机构，因地制宜提供专业服务。 | 1 | 有一类符合要求即可得 1 分，不符合要求不加分。 |
| 64 |  |  | 广泛动员社会力量，创新社会资源参与机制。 | 1 | 有一类符合要求即可得 1 分，不符合要求不加分。 |
| 65 |  |  | 实现城市综合管理服务平台与物业管理服务平台相衔接。 | 1 | 符合要求即可得 1 分。 |
| 66 |  | 适老改造（2分） | 高效利用小区内部或周边闲置场地（建筑），配置相关社区公共服务设施（包括新建或改扩建老年助餐点或老年日间照料中心等养老设施、托育服务设施、社区卫生服务站等）和便民商业服务设施（包含50-100㎡的便利店）。 | 2 | 符合要求得分；不符合不得分。 |

附件4

扬州市城镇老旧小区宜居改造工作

各类资金保障政策

为确保扬州市各地旧改工作资金合理安排，积极申报争取国家、我省和我市各类相关补助资金，以及主动争取各类金融和社会资本，现将各类旧改资金保障政策条件和要求明确如下：

- 国家（中央财政）的“补助资金”

包括中央财政城镇保障性安居工程专项资金、中央预算内投资保障性安居工程专项资金两类补助资金。各地在申报和使用相关补助资金时，应严格按照各专项资金管理办法规定，做好两类资金的衔接，同一小区的相同改造内容不得同时申请使用两类中央补助资金。

（一）中央预算内投资保障性安居工程专项资金——由发改委牵头市财政、市住建局共同申报（简称“发改委”补助资金）。补助范围包括小区内和小区外的基础配套设施建设（不含与小区不直接相关的主干道、主管网、综合管廊、广场、城市公园等城镇基础设施项目），但不包括小区内的房屋本体改造。

该类申报项目要纳入住房城乡建设部本年度改造计划和国家重大建设项目三年滚动计划（需有项目代码）；同一项目一年中原则上只能申报一次；项目单位存在严重失信行为，被列入失信联合惩戒对象名单的不得申报；不得申报建设资金未落实的项目。由市财政根据资金下达要求，及时拨付各地财政。申报材料应当包含以下主要内容：

1、项目可行性研究报告批复文件；

2、规划部门意见（或行政主管部门出具无需办理的情况说明）；

3、在建项目提供现场施工照片，拟开工项目由行政主管部门出具符合申报条件的开工承诺；

4、项目建设资金准备情况及项目真实性说明（住房和城乡建设部门与项目单位联合盖章确认）；

5、统一社会信用代码证书和项目单位信用审查报告；

6、项目基本情况表、中央预算内投资计划申请表、绩效目标表等（发改委、住建部门和项目单位联合盖章确认）。

（二）中央预算内投资保障性安居工程专项资金——由市住建局会同市财政局共同申报（简称“住建部”补助资金）。补助范围包括“老旧小区红线内的‘水、电、路、气等配套基础设施和公共服务设施建设改造、小区内房屋公共区域修缮、建筑节能改造、支持有条件的加装电梯支出’（其中包含了小区内及房屋本体的所有改造内容，但不含小区红线以外的任何内容）”。

该类申报项目要纳入当年度国家和我省城镇老旧小区改造计划的项目，各地要出具当地财政承受能力承诺。应当本年度新开工，并于本年内完成竣工验收，按住建部制定的资金计算公式测算结果，拨付相关补助资金。由市财政根据资金下达要求，及时拨付各地财政。申报材料应当包含以下主要内容：

1.年度改造面积、改造小区个数、改造楼栋数、改造户数、投资额（住建部门、发改委和发改委联合盖章确认）；

2.上年度绩效评价结果。

该类资金计算公式——〔（该地区老旧小区改造面积×该地区财政困难程度系数）÷∑（各地区老旧小区改造面积×相应地区财政困难程度系数）×相应权重+（该地区老旧小区改造户数×该地区财政困难程度系数）÷∑（各地区老旧小区改造户数×相应地区财政困难程度系数） ×相应权重+（该地区老旧小区改造楼栋数×该地区财政困难程度系数）÷∑（各地区老旧小区改造楼栋数×相应地区财政困难程度系数）×相应权重+（该地区老旧小区改造个数×该地区财政困难程度系数）+ ∑（各地区老旧小区改造个数，相应地区财政困难程度系数）×相应权重+（该地区绩效评价结果÷∑经核定的各地区绩效评价结果）×相应权重〕×年度老旧小区改造资金总额

- 江苏省关于“省级老旧小区改造”的引导资金

由市住建局牵头申报，要求同“住建部”补助资金。由市财政根据资金下达要求，及时拨付各地财政。申报材料应当包含以下主要内容：

1.专项资金监管系统生成的项目申报表；

2.申报项目汇总表；

3.省级财政专项资金项目申报信用承诺书；

4.改造设计方案；

5.年度旧改计划证明。

三、扬州市级补助资金

补贴范围包括主城区（含广陵、邗江、经济技术开发区、生态科技新城、蜀冈-瘦西湖风景名胜区）纳入全市年度旧改计划的项目。补助标准：

（一）2021年度，按主城区老旧小区改造实际投资额的15%对各区给予市级补助，其中对获得“省级宜居示范住区”的项目，按实际投资额的30%给予补助，上述市级补助不重复计算。市级财政补助实行“先建后补”，项目竣工验收后，市财政根据各区老旧小区改造的审计结果拨付补助资金。

2022年至2025年，市级财政以2021年度主城区补助额为基数，根据每年度各区旧改规模和改造效果标准，制定相应补助标准。改造效果标准越高的项目，补助标准越高，其中纳入市级层面重点监管实施的“扬州市城镇老旧小区宜居改造示范工程”项目，尤其要加大补助力度。项目竣工验收后，市财政根据当年度补助标准，拨付补助资金。

（二）主城区的通信和广电基础设施旧改费用，按照《扬州市主城区老旧小区通信和广电基础设施改造实施方案》要求，市政府通过购买服务方式，由市旧改办牵头扬州通管办组织扬州铁塔和江苏有线扬州分公司分别承包实施。

全市旧改综合验收工作结束后，由市旧改办审核相关费用，市财政根据市旧改办的审核意见，代各区将资金拨付相关企业账户，相关费用在应付给各区的市级补助中扣除。

四、各地配套资金

各地政府（管委会）财政统筹安排配套资金，合理制定配套资金的适用范围、拨付原则和拨付程序，做好本级财政关于老旧小区宜居改造的年度专项资金安排。

五、各地政府专项债券融资

依据地方政府专项债政策要求，各地政府（管委会）可以采取市场化方式，运用公司信用类债券、项目收益票据等方式，积极争取地方政府专项债券融资。但不得承担政府融资职能，杜绝新增地方政府隐性债务。

六、银行（金融）信贷

根据国家开发银行、农业发展银行等政策性银行相关业务范围，按照市场化、法治化原则，在风险可控、商业可持续前提下，依法合规对实施老旧小区宜居改造的企业和项目争取信贷支持。

七、管线专业经营单位合理出资

既有地下管线需迁改的，按照“谁主张，谁出资“的原则确定出资主体；对采取“上改下”的，属地政府负责管沟沟体、楼道线槽的建设及相关费用，专业经营单位负责各自线缆设备的敷设安装、割接及相关费用，并完成各自原有线缆的拆除。对确无条件实施“上改下”的，由各管线专营单位负责完成各自架空线缆的序化规整、飞线及废线清理并承担相应费用。

八、居民出资

（一）对于房屋楼面、屋檐、墙体等建筑本体的改造维修，应当征求相关楼幢居民意见，若决定由政府全额出资统一进行改造的，业主委员会（物业管理委员会）应当组织相关楼幢居民按标准全额归集维修资金，统一缴至各地物业管理行政主管部门监管的维修资金账户，专项用于改造保修期满后相关楼幢公共部位、共用设施设备的维修和更新、改造，不得挪作他用；未成立业主委员会（物业管理委员会）的小区由所属社区负责。若维修资金归集不能达成一致意见，可以由各地旧改部门制定改造方案，进行相关费用评估，相关楼幢居民原则上按不超过50%的比例统筹改造资金，由属地政府统一组织进行改造。

（二）新增的路灯、改造的雨污水管网等公共基础设施，改造费用由各地或专业运营单位承担，但后期维护保养和运行费用由全体居民承担。（小区原有的公共基础设施维修改造，由政府或专业运营单位承担；改造后，按原有模式进行维护和管理。）

（三）对其他居民自有产权的改造内容，居民应当根据专有部分建筑面积等因素协商，按一定分摊比例共同出资。

（四）小区共有部位及共有设施设备征收补偿、小区共用土地使用权作资、经营收益等，依法经业主共同决定使用。

（五）鼓励居民个人捐资捐物、投工投劳等形式支持老旧小区宜居改造。鼓励居民直接出资同步进行门窗节能改造、户内绿色装修等建设行为。

附件5

扬州市主城区老旧小区宜居改造

通信和广电基础设施改造方案

为深入贯彻《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办〔2020〕23号），按照《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（苏旧改〔2020〕2号）、《加强城镇老旧小区管线改造整治工作的指导意见》（苏建房管〔2021〕68号）等文件精神，结合扬州工作实际，现就我市主城区（含广陵区、邗江区、开发区、生态科技新城、蜀冈-瘦西湖风景名胜区）范围内老旧小区通信和广电基础设施改造工作制定如下实施方案：

一、总体要求

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行新发展理念，坚持改革创新、开放合作、普惠共享、安全规范原则，努力把老旧小区打造成居住舒适、生活便利、整洁有序、环境优美、邻里和谐、守望相助的美丽家园，不断增强居民的获得感、幸福感和安全感。

（二）基本原则

1、统筹改造，有序推进。结合扬州市城镇老旧小区宜居改造（以下简称“旧改”）实际，通过市场购买服务方式，由市旧改办牵头扬州通管办组织扬州铁塔和江苏有线扬州分公司分别承包实施。各区政府（管委会）做好相关配合协调工作。

2、明确标准，共建共享。扬州通管办按照主城区年度改造计划和实施标准，加强与属地旧改部门对接，广泛征求意见，确定改造方案；加大双千兆示范建设，推动小区通信和广电基础设施改造与小区整体改造工程同步设计、同步实施、同步完工、同步交付。

同时，推动传统通信基础设施向5G新基建转型升级。统筹开展5G通信基站（含无线分布系统）、通信管道、设备安装、光纤入户、5G智慧电动车充电等规划、建设，通过共建共享、降低建设成本。

3、加强保护，安全运营。将通信和广电基础设施纳入公共基础设施进行建设管理和运行维护，其他专业基础设施改造过程中应当与通信、广电管线保持有效安全距离，做好物理防范和技术防范，确保通信和广电设备安全运行。

（三）工作目标

结合全市旧改计划同步实施主城区老旧小区通信和广电基础设施改造，做到管线入地、光缆入户、线缆入管槽、分纤箱进到单元内、光交集中到机房、有线千兆通达、无线5G覆盖，同时兼顾融合智慧设施，共享维护长效管理。

鼓励在实施老旧小区通信基础设施改造的同时，同步推进智能化改造项目（智能安防系统、智慧便民充电桩、智慧停车系统等），实现通信及弱电管网共建共享。

二、承包改造的标准及内容

（一）承包标准

按照小区建筑面积18元/平方米（其中通信行业9元/平方米，广电行业9元/平方米）标准进行补贴，统一由扬州通管办与扬州铁塔和江苏有线扬州分公司签订承包合同并组织实施。

（二）改造内容

按照《扬州市老旧小区通信和广电基础设施改造标准》，老旧小区通信和广电基础管线设施改造采取通信网络三网合一、广电网络同步建设方式，统一组织完成弱电线路的规整、迁改、敷设及光交箱、分纤箱等基础设施的安装、割接，并拆除原有线缆。

（三）实施程序

1、现场查勘。根据我市主城区年度旧改计划，扬州通管办组织扬州铁塔和江苏有线扬州分公司对各老旧小区通信和广电管线基础设施情况进行现场查勘。

2、方案编制。扬州通管办组织扬州铁塔和江苏有线扬州分公司分别制定通信和广电基础设施改造方案，并征求各区政府（管委会）相关部门意见。

3、合同签订。扬州通管办与扬州铁塔和广电签订施工承包合同，并明确后期运营维护主体责任，并报市旧改办审批。

4、现场监管。由扬州通管办根据施工承包合同约定，加强对各项目现场施工监管和协调。

5、综合验收。扬州通管办组织扬州铁塔和江苏有线扬州分公司进行竣工验收后，统一参与全市旧改综合验收。

6、资金拨付。全市旧改综合验收后，由市财政根据合同约定，将资金拨付各相关企业账户。

附件：

扬州市老旧小区通信和广电基础

设施改造标准

一、工程分工界面

属地政府应按照本文所列改造标准完成弱电管沟沟体、桥架、楼道线槽建设；各通信企业、江苏有线扬州公司负责通信线缆、光交箱、分纤箱等通信和广电基础设施安装、割接，完成原有线缆拆除。通信和广电基础设施改造应与其他基础改造有效对接、联动实施。

二、技术标准

（一）本标准的编制主要依据：

1.《住宅设计标准》（DB32/3920）

2.《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》（GB 50846）

3.《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》（GB 50847）

4.《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程建设标准》（DB32/T 3705）

5.《无线通信室内覆盖系统工程技术标准》（GB/T 51292）

6.《无线通信室内覆盖系统工程验收规范》（YD/T 5160）

7.《通信局（站）防雷与接地工程验收规范》（GB51120）

8.《电力工程电缆设计标准》 （GB 50217）

9.《通信管道与通道工程设计标准》（GB 50373）

10.《通信建筑工程设计规范》（YD 5003）

11.《住宅区和住宅建筑内通信设施工程验收规范》（GB50624）

12.《有线电视网络工程施工及验收规范》（GY5073—2005）

13.《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB 50311—2007）

14.《大楼通信综合布线系统》（YD/T926—2001）

（二）通信管道槽道部分

老旧小区改造，地下通信管道建设应符合《通信管道与通道工程设计标准》（GB 50373）的规定，小区地下通信管道与其他管线的安全间距应符合《通信管道与通道工程设计标准》（GB 50373）4.0.4的规定：通信管道、通道与其他地下管线及建筑物同侧建设时，通信管道、通道与其他地下管线及建筑物间的最小净距应符合如下表规定：

表通信管道、通道与其它地下管线及建筑物间的最小净距（单位：m）

| 其它地下管线及建筑物名称 |  | 平行净距 | 交叉净距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已有建筑物 |  | 2.0 |  |
| 规范建筑物红线 |  | 1.5 |  |
| - 给水管 | d≤300mm | 0.5 | 0.15 |
|  | 300mm＜d≤500mm | 1.0 |  |
|  | d＞500mm | 1.5 |  |
| 排水管 |  | 1.0注（1） | 0.15注（2） |
| 热力管 |  | 1.0 | 0.25 |
| 输油管道 |  | 1.0 | 0.5 |
| 煤气管 | 压力≤300Pa （压力≤3kg/㎝²） | 1.0 | 0.3注（3） |
|  | 300kPa＜压力≤800kPa （3kg/㎝²＜压力≤8kg/㎝²） | 2.0 |  |
| 电力电缆 | ＜35kV | 0.5 | 0.5注（4） |
|  | ≥35kV | 2.0 |  |
| 高压铁塔基础边 | ＞35kV | 2.50 |  |
| 通信电缆（通信管道） |  | 0.5 | 0.25 |
| 通信电杆、照明杆 |  | 0.5 |  |
| 绿化 | 乔木 | 1.5 |  |
|  | 灌木 | 1.0 |  |
| 道路边石边缘 |  | 1.0 |  |
| 铁路钢轨（或坡脚） |  | 2.0 |  |
| 沟渠（基础底） |  |  | 0.5 |
| 涵洞（基础底） |  |  | 0.25 |
| 电车轨底 |  |  | 1.0 |
| 铁路轨底 |  |  | 1.5 |

注：1.主干排水管后敷设时，排水管施工沟边与既有通信管道间的平行净距不得小于l.5m。

2.当管道在排水管下部穿越时，交叉净距不宜小于0.4m。

3.在燃气管有接合装置和附属设备的2m范围内，通信管道不得与燃气气管交叉。

4.电力电缆加保护管时，通信管道与电力电缆的交叉净距不得小于0.25m。

5.d为外部直径。

1.老旧小区已有通信管道，并且容量及质量可以满足改造需求的，应利旧或共享原有通信管道。

2.小区地下通信管道的容量及路由应综合考虑小区的总体通信需求，包含5G网络建设、智慧安防、应急防控、数字化提升等需求，宜与其他弱电管道统一规划，共同建设，统筹协调。要求敷设PVC实壁管或者波纹管，直径不低于110mm，主干管道内敷设数量不低于2根。

3.地下通信管道施工作业前，应探测路由经过的原有地下设施，避免作业时对其他原有地下设施造成破坏。

4.不具备地下管道建设条件的区域或位置，宜采用墙面金属槽道的方式进行改造，沿海地区或化工园区周边等特殊场景，亦可采用其他材质的槽道，槽道的接地应符合规范要求。槽道的选型应与小区整体风格一致，美观耐用。室外墙上敷设的槽道与其他管线的间距应符合《综合布线系统工程设计规范》（GB50311）的规定。

5.槽道的容量应综合考虑小区的总体通信需求，包含5G网络建设、智慧安防、应急防控、数字化提升等需求。

（三）配线管网部分

1.为避免重复建设，配线管网容量应按照远期容量配置。

2.在老旧小区建筑内配线管网中穿放线缆时，通信线缆使用的通道与其他弱电线缆的通道宜设置物理间隔，减少维护安全隐患。

3.宜采用敷设线管或线槽方式作为入户通道，线槽的选型应与小区建筑风格保持一致。

（四）光缆敷设部分

1.通信线缆的敷设可与其他弱电线缆统一规划，共同建设，统筹协调。

2.入户光缆容量宜为4芯，其中通信光缆2芯、广电网络光缆2芯。宜一次性布放并直熔到户。无法一次性布放入户的，应在适当位置预留。

3.老旧小区改造的光纤到户建设宜采用一级分光方式。

（五）配线设备部分

1.具备条件的小区应按照《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》（GB50846）和《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程建设标准》（DB32/T3705）的要求设置机房，机房净面积不低于20平方。不具备条件设置电信间、设备间的小区应选择合适的位置设置光交，光交的选型和选址应符合《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程建设标准》（DB32/T 3705）的规定。

2.光交设置时宜采取美化措施，不同的通信业务经营者在同一个小区设置的光交及光交内分光器的规格型号应保持一致。

3.光交内配线模块及分光器上的标识应符合《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程建设标准》（DB32/T 3705）。

（六）移动通信基础设施部分

1.建筑物屋面建设移动通信基础设施，相关要求和点位布置应符合《住宅设计标准》（DB32/3920）的规定。

2.移动通信基础设施的电力引入宜采用直供电方式，采用转供电方式的，应按需改造，引入容量按远期负荷考虑。电源设计应符合现行国家标准《通信电源设备安装工程设计规范》（GB 51194）的规定。

3.老旧小区的电梯和地下室宜同步进行室内分布系统建设，并预留信源设备安装位置，具备光缆接入和电力引入的条件，室内覆盖系统应满足共建共享的有关要求。

4.移动通信基础设施的设备安装与线缆布放应符合《住宅区和住宅建筑内通信设施工程验收规范》（GB50624）的要求。

5.地下室建设的室内分布系统，应满足《通信建筑工程设计规范》（YD5003）规定的消防要求。

6.具备条件的小区，宜选取合适位置增设智慧灯杆进行无线信号的覆盖，并提供电力和光缆的引入条件。

7.具备条件的小区，可在小区内公共绿地选取合适位置预留电力和光缆的引入，用于建设5G室外小型基站，作为5G智慧小区建设的补充。

8.移动通信基础设施的防雷、接地应符合《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB 50689）和《通信局（站）防雷与接地工程验收规范》（GB 51120）。

（七）设施拆除部分

1.原有通信设施拆除应符合《通信建设工程安全生产操作规范》及《通信设施拆除安全暂行规定》（YD 5221）的规定。

2.改造后的无用线缆，器材等应按要求拆除，因改造造成对原有建筑的破坏，应及时进行修复。

附件6

扬州市城镇老旧小区宜居改造工作

综合评分指标

为确保各地旧改工作规范有序推进，在各地年度工作考核中，将对各地旧改工作进行综合评分和先进评比。按照工作规范性、“十四五”规划任务完成率、“九项机制”创新开展、年度任务完成率，以及亮点工程打造等五方面因素，分权重进行综合评分。

1、工作规范性——考核权重占比10%

主要考核指标包括档案资料、安全管理、监理和施工规范等内容。其中，安全事故纳入“一票否决”制。

2、“十四五”规划任务完成率——考核权重占比15%

主要考核指标指各地年度改造任务在各地“十四五”规划项目库中的面积规模占比。

3、“九项机制”创新开展——考核权重占比15%

主要考核指标包括各地旧改工作落实国家“九项机制”要求，创新开展和推进属地旧改工作情况。

4、年度任务完成率——考核权重占比30%

主要考核指标指各地年度完成旧改的小区个数、面积在全市规模中的占比。其中，小区个数权重为10%，面积权重为20%。

5、示范点工程打造——考核权重占比30%

主要考核指标指各地年度旧改效果达到3星级的小区至少1个，且改造规模总数在全市该类规模中的占比。其中，改造效果3星级的小区个数权重为10%，面积权重为20%。（改造效果达到4星的项目和我市市级层面重点实施的“扬州市城镇老旧小区宜居改造示范工程建设”项目，可以酌情另行加分）。

附件7

扬州市城镇老旧小区宜居改造实施（施工）

单位满意度调查表

尊敬的业主您好！

为了更好地改善住区环境、提升旧改工程实施质量，我们诚挚邀请您参加本次旧改实施单位（施工）满意度调查。请您根据实际情况，就下列问题发表宝贵意见，您的答案对于我们不断改进各项工作具有非常重要的价值。

非常感谢您的配合！

您的年龄：_____ 岁，您的职业：______________。

1. 您对该工程的实施进度与计划的一致性满意程度如何？ [单选题] *

○很满意

○满意

○一般

○不满意 _________________

2. 您对该工程负责人的沟通模式及方法满意吗？ [单选题] *

○很满意

○满意

○一般

○不满意 _________________

3. 您对现场施工人员服务态度、礼仪礼貌的满意程度如何? [单选题] *

○很满意

○满意

○一般

○不满意 _________________

4. 您对现场施工人员的专业水平满意吗？ [单选题] *

○很满意

○满意

○一般

○不满意 _________________

5. 您对施工现场的质量管理及控制满意吗？ [单选题] *

○很满意

○满意

○一般

○不满意 _________________

6. 您对施工过程中安全及文明施工管理满意吗？ [单选题] *

○很满意

○满意

○一般

○不满意 _________________

7. 您对现场规定的施工时间安排是否满意？ [单选题] *

○很满意

○满意

○一般

○不满意 _________________

8. 施工现场对您是否对存在噪音困扰？ [单选题] *

○是

○否

9. 您对施工现场提出的问题整改与执行力满意吗？ [单选题] *

○很满意

○满意

○一般

○不满意 _________________

10. 您对工程竣工后的服务评价如何？ [单选题] *

○很满意

○满意

○一般

○不满意 _________________

11. 竣工后的现场您还有哪些问题需要解决？ [填空题]

12. 您最希望我们以后在哪些方面进行改进？ [填空题]

13. 非常感谢你的回答，如还有其它意见和建议，请您在下面留言，我们将尽快回复，再次感谢您的配合！ [填空题]