附件1

“促开工”流程图

赋码后工程规划许可批前公示（10个工作日 ）

施工图审查机构受理单

不动产首次登记

（1个工作日）

施工图设计

前期准备（包括地质勘探、工程方案设计编制等）

窗口申请

签订土地出让合同

（1个工作日）

核发建设工程施工许可证

（1个工作日）

核发建设工程规划许可证（1个工作日）

项目备案

（即办）

设计方案预审查

土地挂牌出让

签订成交确认书

（1个工作日）