山东省房屋市政工程施工项目安全生产

标准化考评实施指南（试行）

## 1　总  则

  - 为深入推进安全生产标准化建设，规范房屋市政工程施工项目安全生产标准化考评工作，依据《安全生产法》《山东省安全生产条例》和《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（建质〔2014〕111号）等法律法规和有关规定，结合我省实际，制定本指南。

  - 本指南所称房屋市政工程施工项目安全生产标准化，是指建筑施工企业在房屋市政工程施工活动中，贯彻执行建筑施工安全法律法规和标准规范，完善制度建设，规范施工作业，有效管控安全风险，排查治理事故隐患，使人机物环始终处于安全状态，形成过程控制、持续改进的安全管理机制。

本指南所称房屋市政工程施工，是指新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程等活动。

  - 本指南所称房屋市政工程施工项目安全生产标准化考评（以下简称“标准化考评”），是指房屋建筑工程以《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、市政基础设施工程以《市政工程施工安全检查标准》（CJJ/T275）为基础，结合工程项目实施阶段遵守法律法规、规范标准和落实上级政策要求情况，采用项目自评、企业检评、部门考评相结合的方式，对工程项目施工阶段安全生产标准化水平进行评价的活动。

  - 本指南适用于我省标准化考评的实施和管理。

  - 省住房城乡建设厅负责监督指导全省标准化考评工作。

设区市、县（市、区）住房城乡建设主管部门和负有市政基础设施施工安全监管职责的其他部门（以下统称住房城乡建设主管部门），依照分工负责监督指导本行政区域的标准化考评工作。

  - 标准化考评应当坚持客观、全面、公正、公开的原则，鼓励应用信息化手段开展。

## 2　项目自评

  - 施工单位应成立以项目负责人为第一责任人的标准化自评机构（以下简称“自评机构”），对施工项目安全生产标准化开展日常自评工作。

实行总承包的，由施工总承包单位项目负责人牵头成立包括专业承包等参建单位组成的自评机构，并对日常自评工作负总责。

  - 项目开工前，自评机构应确定安全生产标准化工作目标，制订实施方案和自评工作计划，有序开展项目自评工作。

  - 施工过程中，自评机构应按照实施方案和自评计划，每月对照施工安全检查标准和考评要求开展自评工作，填写《项目自评机构月自评表》（附表1），编写自评报告，留存相关影像资料。

  - 建设单位、监理单位应对工程项目安全生产标准化自评工作进行监督审核，并在《项目自评机构月自评表》（附表1）上签署意见。

  - 自评机构应于月自评工作完成后，3日内将电子档案报送企业安全生产管理机构。

## 3　企业检评

  - 施工企业应建立健全安全生产管理体系，依法履行安全生产主体责任，指导督促所承建项目开展安全生产标准化工作。

  - 施工企业安全生产管理机构应定期对项目安全生产标准化工作进行检评，检评情况纳入项目自评材料。

  - 企业检评频次，房屋建筑工程在基础施工阶段不少于1次，主体施工阶段不少于2次，装饰装修施工阶段不少于1次，且每个季度不少于1次；市政基础设施和装饰装修工程，根据施工进度重大节点划分阶段，每阶段不少于1次，且每个季度不少于1次。

每次检评后填写《施工企业阶段性项目检查考评表》（附表2），留存相关影像资料。

  - 项目完工后终止施工安全监督前，施工企业应向项目考评主体提交下列项目自评、企业检评材料，申请项目考评。

1.山东省房屋市政工程施工项目安全生产标准化考评申请书（附表3）；

2.项目自评和企业检评资料；

3.项目施工期间因安全生产、文明施工受到住房城乡建设主管部门奖惩情况（包括限期整改、停工整改、通报批评、行政处罚、通报表扬、表彰奖励、试点观摩等）；

4.项目发生生产安全事故情况；

5.住房城乡建设主管部门规定的其他材料。

## 4　部门考评

  - 对房屋市政工程项目实施建筑施工安全监督管理的县级及以上住房城乡建设主管部门或所属的建筑施工安全监督机构（以下简称“考评主体”）负责项目安全生产标准化考评工作。

  - 考评主体应将项目安全生产标准化考评纳入施工安全监督工作计划，在实施日常安全监督管理时同步开展。

  - 考评频次，房屋建筑工程在基础、主体、装饰装修施工阶段各不少于1次；市政基础设施和装饰装修工程，根据施工进度重大节点划分阶段，每阶段不少于1次。

  - 考评主体按照施工安全检查标准和《安全生产重点工作落实情况考评表》（见附表4）进行评分，填写《考评主体阶段性项目考评表》（见附表5）。

  - 考评主体收到施工企业提交的项目考评申请材料后，经查验符合要求的，结合项目自评和企业检评，汇总考评情况，填写《施工项目安全生产标准化考评表》（附表6），结合日常监督情况，确定考评结果。

  - 施工项目安全生产标准化考评结果分为“优良”、“合格”及“不合格”三个等级。

考评综合得分在90分及以上的考评结果为“优良”，70分及以上90分以下的为“合格”，70分以下或有下列情形之一的，为“不合格”。

1.未按要求开展项目自评、企业检评工作的；

2.发生生产安全责任事故的；

3.存在安全隐患，受县级及以上住房城乡建设主管部门以下处理处罚的：

（1）在12个月内被要求停工整改2次及以上的；

（2）受到经济处罚或通报批评2次及以上的；

（3）致使企业被暂扣或吊销安全生产许可证的；

4.被责令停止施工后，经整改仍达不到要求或拒不停工整改的；

5.施工企业未履行安全生产职责，被列入安全生产不良信用记录的；

6.项目终止安全监督前，未提交项目自评、企业检评材料或弄虚作假的；

7.考评主体认定的其他情形。

  - 项目考评主体应自受理企业项目考评申请后10个工作日内向施工企业发放《山东省房屋市政工程施工项目安全生产标准化考评结果告知书》（附表7），定期向社会公布标准化考评结果。

考评结果为不合格的，应说明原因。

  - 考评主体应将考评结果逐级上报至省住房城乡建设厅，同时抄送企业注册地同级主管部门。

入鲁施工企业项目考评结果，由省住房城乡建设厅转送企业注册地省级住房城乡建设主管部门。

## 5　结果运用

  - 房屋市政工程施工项目安全生产标准化考评结果作为政府相关部门进行绩效考核、信用评级、诚信评价、评先树优、投融资风险评估、保险费率浮动等参考依据。

  - 标准化建设成效突出的，优先推荐省安全文明标准化工地。

  - 住房城乡建设主管部门应将标准化考评情况纳入施工企业和项目负责人信用管理，对考评“不合格”的通报批评。

  - 考评结果达不到优良等次的，被公示为省安全文明标准化工地的，撤销确认。

  - 考评主体组织的考评专家要秉公办事，廉洁自律，有违反者，视情节轻重给予批评、警告、直至取消其考评工作资格。

## 6  附  则

  - 市政基础设施工程项目考评，可由考评主体结合实际调整有关内容、频次、节点控制和考评表格等。

  - 本指南自发布之日起施行。

附表：1.项目自评机构月自评表

2.施工企业阶段性项目检查考评表

3.山东省房屋市政工程施工项目安全生产标准化考评申请书

4.安全生产重点工作落实情况考评表

5.考评主体阶段性项目考评表

6.施工项目安全生产标准化考评表

7.山东省房屋市政工程施工项目安全生产标准化考评结果告知书

- 附表1

编号：

- 项目自评机构月自评表（    年  月）

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程规模 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 考核合格证号码 |  |  |  | 施工进度 |  |  |
| 专业承包单位（1） |  |  |  |  |  |  | 专业工程名称 |  |  |  |  |
| 专业承包单位（2） |  |  |  |  |  |  | 专业工程名称 |  |  |  |  |
| 项目名称及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （满分10分） 安全管理 | （满分15分） 文明施工 | （满分10分） 脚手架 |  | （满分10分） 基坑工程 | （满分10分） 模板支架 | （满分10分） 高处作业 | （满分10分） 施工用电 | （满分10分） 施工升降机 物料提升机与 | （满分10分） 起重吊装 塔式起重机与 | （满分5分） 施工机具 |  |
| 总计得分（满分100分） |  |  |  |  |  | 自评检查时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 项目自评 机构考评意见 |  |  | 项目月自评机构负责人（签章）： 单位： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 考评意见 |  |  | 总监理工程师（签章）： 单位： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 考评意见 |  |  | 建设单位项目负责人（签章）： 单位： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：房屋建筑工程按《建筑施工安全检查标准》JGJ59、市政基础设施工程按《市政工程施工安全检查标准》（CJJ/T275）考评，每月1次。

- 附表2

编号：

- 施工企业阶段性项目检查考评表

企业第（   ）次考评，考评阶段名称：

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 工程规模 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 考核合格证编号 |  |  |  | 施工进度 |  |  |  |
| 专业承包单位（1） |  |  | 专业工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 专业承包单位（2） |  |  | 专业工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 考评内容 | 扣分标准 |  | 应得 分数 | 扣减 分数 |  | 实得 分数 | 备 注 |  |  |
| 按施工安全检查 标准检查情况 | 所得分值（ ）乘以0.5，记入该分项实得分数 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 重点工作 推动落实情况 | 所得分值（ ）乘以0.25，记入该分项实得分数 |  | 25 |  |  |  | 参照附表4 |  |  |
| 项目月自评情况 | 未开展月自评或弄虚作假，每次扣10分；自评工作不规范，每项扣5分 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 总计得分 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 施工企业阶段性 检查考评意见 | 检查组负责人（签章）： 施工单位 （盖章 ） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位项目负责人： 专职安全员（1）： 专职安全员（2）： （3）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业承包（1）项目负责人 |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |
|  | 专业承包（2）项目负责人 |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 监理单位 意见 | 总监理工程师（签章）： 单位： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 意见 | 建设单位项目负责人（签章）： 单位： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.实行总承包的，由施工总承包单位负责考评；2.施工安全检查标准，房屋建筑按JGJ59、市政基础设施按CJJ/T275，应附检查评分表；3.重点工作推动落实情况，是指主管部门部署、要求的工作落实、执行情况，县级以上主管部门应定期公布考评内容及标准，下级的考核内容、标准应覆盖和严于上级的。

- 附表3

- 受理编号：        受理时间：    年  月  日

- 山东省房屋市政工程施工项目安全生产

- 标准化考评

- 申 请 书

项目名称：

单位名称：                    (盖章)

经 办 人：

联系电话：

山东省住房和城乡建设厅  监制

填 写 说 明

一、本申请在项目完工后终止施工安全监督前，由施工企业向项目考评主体提交；

二、本申请应打印填报，不得涂改；

三、受理编号、受理时间等由考评主体填写，本表第一至第五部分由相关企业填写；

四、应如实逐项填写，不应有空项，如没有填写的内容请填写“无”；

五、本申请一律用中文填写，数字均使用阿拉伯数字，加页一律使用A4纸。

法 人 承 诺 书 本人企业法定代表人 ，郑重承诺，本次填报的《山东省房屋市政工程施工项目安全生产标准化考评申请书》及附件材料的全部内容是真实的，无任何隐瞒和欺骗行为。如有隐瞒情况和提供虚假材料以及其他违法行为，本企业和本人愿意承担一切后果。 企业法定代表人： （签章）： 企业名称： （企业公章） 年 月 日

一、工程基本情况

| 工程项目名称 |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目详细地址 |  |  |  |  | 开工时间 |  |  |
| 工程规模 |  |  |  |  | 竣工时间 |  |  |
| 安全监督实施机构 |  |  |  |  | 施工许可证编号 |  |  |
| 办理安全监督手续（或施工许可证）时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业资质 |  |  | 安全许可证编号 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  | 考核合格证书编号 |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 考核合格证书编号 |  |  |  |
|  | 专职安全员1 |  |  | 考核合格证书编号 |  |  |  |
|  | 专职安全员2 |  |  | 考核合格证书编号 |  |  |  |
|  | 专职安全员3 |  |  | 考核合格证书编号 |  |  |  |

| 专业承包1 | 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 社会信用代码 |  |  |  |
|  | 企业资质 |  | 安全许可证编号 |  |
|  | 项目负责人 |  | 考核合格证书编号 |  |
| 专业承包2 | 企业名称 |  |  |  |
|  | 社会信用代码 |  |  |  |
|  | 企业资质 |  | 安全许可证编号 |  |
|  | 项目负责人 |  | 考核合格证书编号 |  |
| 专业承包3 | 企业名称 |  |  |  |
|  | 社会信用代码 |  |  |  |
|  | 企业资质 |  | 安全许可证编号 |  |
|  | 项目负责人 |  | 考核合格证书编号 |  |
| 监理单位 | 企业名称 |  |  |  |
|  | 社会信用代码 |  |  |  |
|  | 企业资质 |  | 法定代表人 |  |
|  | 总监理工程师 |  | 注册证书编号 |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 项目负责人 |  |
| 勘察单位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位 |  |  | 项目负责人 |  |

二、项目自评机构人员

| 序号 |  | 姓名 | 职称 | 职务 | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组 长 |  |  |  |  |
| 2 | 副组长1 |  |  |  |  |
| 3 | 副组长2 |  |  |  |  |
| 4 | 副组长3 |  |  |  |  |
| 5 | 成员 1 |  |  |  |  |
| 6 | 成员 2 |  |  |  |  |
| 7 | 成员 3 |  |  |  |  |
| 8 | 成员 4 |  |  |  |  |
| 9 | 成员 5 |  |  |  |  |
| 10 | 成员 6 |  |  |  |  |

三、项目自评机构月自评情况汇总表

| 序号 | 自评时间 （年月） | 月自评得分 （满分100分） | 项目月自评表编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 累计得分 |  |  |  |
| 项目自评机构应评次数 |  |  |  |
| 平均得分 |  |  |  |

注：1、项目自评机构月自评表应作为附件；2、平均得分按应评次数计算。

四、企业阶段性项目检查考评情况汇总表

| 序号 | 考评阶段名称 | 检评时间 （年月日） | 施工进度 | 检评得分 （满分100分） | 检查考评 表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计得分 |  |  |  |  |  |
| 企业阶段性项目检查考评应评次数 |  |  |  |  |  |
| 平均得分 |  |  |  |  |  |

注：1、建筑施工企业阶段性项目检查考评表应作为附件；2、平均得分按应评次数计算。

五、项目安全生产标准化自评结果

|  | 应评次数 | 累计得分 | 平均得分 | 权值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目月自评 |  |  |  | 0.4 |  |
| 企业阶段性自评 |  |  |  | 0.6 |  |
| 综合得分（满分100分） （项目月自评平均得分×0.4＋企业阶段性检评平均得分×0.6） |  |  |  |  |  |
| 自评等级 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目部意见 | 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 施工单位 意见 | 负责人（签章）： 单位： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 意见 | 总监理工程师（签章）： 单位： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 意见 | 项目负责人（签章）： 单位： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

注：本表一式两份，施工企业、项目考评机关各一份。

- 附表4

山东省房屋市政工程项目安全生产标准化考评

- 安全生产重点工作落实情况考评表

（2023版）

| 序号 | 考评项目 | 考评标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | 考评依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产 专项治理 三年行动 | 未建立主体责任清单、未明确企业法人、项目负责人、安全管理人员等关键岗位安全职责的，扣10分；未建立问题隐患整改台账，扣10分；无危大工程清单的，扣10分；无三年行动、大排查大整治、安全生产大检查行动文件资料的，扣5分，内容不充分的，扣2分；项目负责人、安全员对行动不熟悉的，每例扣2分；未建立有奖举报制度，扣10分 | 20 |  |  | 《关于扎实开展住建系统安全生产专项治理三年行动的通知》；《全省建筑施工安全生产大排查大整治行动实施方案》；《山东省住房和城乡建设厅安全生产委员会关于开展全省住建系统安全生产大检查工作的通知》；《山东省安全生产举报奖励办法》；《山东省安全生产举报奖励标准（2022版）》等 |
| 2 | 双重预防 体系建设 | 公司未建立制度，扣20分；未建立组织机构，扣10分；未进行专项培训，扣10分；项目未编制体系文件，扣10分；未实行分级管控，扣10分；未编制管控清单，扣10分；未按规定告知的，扣10分，告知不规范每例扣2分；未编制隐患排查清单、隐患排查治理台账，扣10分；未按组织级别和周期排查，每例扣2分；整改流程不规范的，每例扣2分；重大隐患整改后未验收，扣10分 | 20 |  |  | 《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37-T 3015－2017）；《建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37-T 3014－2017） |
| 3 | 危大工程管理 | 未编制专项方案，每例扣20分；未按规定论证，每例扣20分；未按方案组织施工，每处扣10分；验收不到位，每例扣10分 | 20 |  |  | 《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》（鲁建质安字〔2018〕15号） |
| 4 | 安全总监与安全员 委派制 | 未建立总监制度，扣10分；安全总监职权不清的，扣5分，职权不足的，扣5分，待遇未落实的，扣5分； 专职安全员配置不足，每名扣5分；未实行委派制的，扣10分；职权不足的，扣5分 | 10 |  |  | 《推行建筑施工企业安全总监制和项目专职安全生产管理人员委派制的通知》（建质安字〔2019〕21号）；《山东省房屋市政施工企业安全总监制度实施方案》（鲁建安字〔2021〕５号）；《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号） |

| 5 | 特种作业 人员管理 | 每发现1例未持证上岗，扣5分；未建立特种作业人员花名册，扣10分；技术交底、班前教育不到位，每例扣5分 | 10 |  |  | 《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质〔2008〕75号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 安全生产 责任险 | 未按规定落实的，扣10分 | 10 |  |  |  |
| 7 | 项目负责 人 带班制度 | 危大工程施工期间不在岗，每次扣5分；施工期间离开项目超过24小时，未办理手续的，每次扣3分；方案、验收、检查，由他人代签字的，每次扣3分 | 10 |  |  | 《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》（建质〔2011〕111号） |
| 8 | 智慧工地 | 未开展智慧工地建设的，扣10分；未达到星级标准的，扣5分 | 10 |  |  | 《智慧工地建设评价标准》(T/SDJSXH01-2021)《全省房屋建筑和市政工程智慧工地建设指导意见》（鲁建质安字〔2021〕7号）； |
| 9 | 起重机械 设备管理 | 未推行“一体化”管理的，扣10分；“一体化”管理不完善的扣2分；未落实“十必须”要求的，扣10分 | 10 |  |  | 《关于推行建筑起重机械“一体化”管理的指导意见》（鲁建质安字〔2020〕13号）；《建筑施工塔式起重机安装拆卸安全作业管理“十必须”规定（试行）》 |
| 10 | “三个一”安全教育 | 未经教育培训和考核合格上岗作业，每发现1例，扣5分；未建立“三个一”安全教育培训制度的，扣5分，每缺失1例次，扣1分；未建立开工“第一课”活动制度的，扣5分，每缺失1例次，扣2分 | 10 |  |  | 《关于进一步加强房屋建筑和市政工程施工安全生产工作的若干意见》（鲁建发〔2020〕3号）；《强化生产经营单位安全生产主体责任扎实开展开工“第一课”活动》（鲁安办发〔2021〕16号）；《山东省住房和城乡建设厅安全生产委员会关于印发全省住建系统2022年“开工第一课”活动实施方案的通知》（鲁建安字〔2022〕1号） |
| 11 | 信息化 应用 | 未按要求纳入省、市建筑施工安全管理信息平台的，扣10分；起重工机械、危大工程、标准化考评模块应用，缺少1个，扣2分 | 10 |  |  | 《建设部办公厅关于启用全国工程质量安全监管信息平台的通知》（建办质函〔2021〕159号） |
| 12 | 卫生防疫 | 现场防疫不到位，每违反1条，扣2分，发生感染病例的，扣10分； | 10 |  |  | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作指南》(建办质函〔2020〕489)《省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）关于印发<全省建筑工地疫情防控工作方案>的通知》（鲁指办发〔2022〕80号） |
| 13 | 施工扬尘 | 扬尘防治不到位，每一方面未达到100%，扣2分，被有关部门通报批评，扣10分 | 10 |  |  | 《山东省房屋建筑工地施工扬尘防治导则》（鲁建质安字〔2020〕8号）；《山东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程施工现场扬尘管控工作方案的通知》 |
| 14 | 预防高坠 专项整治百日行动 | 未组织开展预防高坠专项整治百日行动的，扣20分；未严格落实企业月检、项目周检、安全员日检、班组班检的扣10分；预防高坠整治不到位，被有关部门通报批评的，扣10分；无预防高坠文件资料的，扣10分，内容不充分的，扣5分；项目负责人、安全员对整治行动不熟悉的，每例扣10分；未落实《房屋市政工程施工预防高处坠落“四必须”“三严禁”“五不登”规定》的，扣20分。 | 20 |  |  | 《山东省住房和城乡建设厅安全生产委员会关于印发全省房屋市政工程施工预防高处坠落专项整治百日行动方案的通知》《山东省住房和城乡建设厅安全生产委员会关于印发<房屋市政工程高处坠落事故预防指南><施工现场预防高处坠落检查标准>的通知》《房屋市政工程施工预防高处坠落“四必须”“三严禁”“五不登”规定》（鲁建安办字〔2022〕1号） |
| 15 | 先进工艺推广应用 | 使用列入国家、省限制、淘汰目录的危及生产安全施工工艺、设备的，扣10分；未使用国家、省推荐的安全施工工艺、设备、做法的，扣5分 | 10 |  |  | 住房和城乡建设部公告2021年第214号《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》 |
| 16 | 安全工法创建 | 未创建市级安全工法的，扣10分 未创建省级安全工法的，扣2分 | 10 |  |  |  |
| 17 | 安全标准规程制定 | 未制定项目级施工安全技术标准规程的，扣10分；未制定企业级施工安全技术标准规程的，扣3分 | 10 |  |  |  |
| 18 | 建筑垃圾源头管理控制 | 未制定相应措施的，扣10分；未有效落实的，每例扣2分 | 10 |  |  |  |
| 累 计 |  |  | 220 |  |  |  |
| 得分=（累计实得分/220）×100 |  |  | 100 |  |  |  |

注：1.此表适用于省级标准化工地考评，市、县、企业可在此基础上补充完善地方考评标准；

2.此表根据工作推动情况适时公布新版本；

3.安全工法，该工程项目负责人管理的上一个项目获得的安全工法可以记入。

- 附表5

编号：

- 考评主体阶段性项目考评表

考评阶段名称：

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 工程规模 |  |  |
| 项目负责人 |  | 考核合格证编号 |  |  |  | 施工进度 |  |  |
| 专业承包单位（1） |  |  |  | 专业工程名称 |  |  |  |  |
| 专业承包单位（2） |  |  |  | 专业工程名称 |  |  |  |  |
| 考评内容 | 扣分标准 |  |  | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | 备 注 |  |
| 按施工安全检查 标准检查情况 | 所得分值（ ）乘以0.3，记入该分项实得分数 |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 重点工作 推动落实情况 | 所得分值（ ）乘以0.2，记入该分项实得分数 |  |  | 20 |  |  | 参照附表4 |  |
| 项目自评情况 | 项目未开展月自评或弄虚作假，每次扣10分；自评工作不规范，每项扣5分 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 企业检评情况 | 企业未开展检评或弄虚作假，每次扣25分；检评工作不规范，每项扣5分 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 总计得分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 考评主体考评人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目负责人签字确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位总监理工程师签字确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位项目负责人签字确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附考评主体打分表和检查记录

- 附表6

- 施工项目安全生产标准化考评表

| 工程项目名称 |  |  |  |  | 结构类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目详细地址 |  |  |  |  | 开工时间 |  |
| 工程规模 |  |  |  |  | 竣工时间 |  |
| 监督实施机构 |  |  | 施工许可证编号 |  |  |  |
| 安全备案（报监）通知书编号 |  |  | 办理施工安全监督手续时间 |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 分包单位1 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 分包单位2 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 分包单位3 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 工程监理单位 |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |
| 项目考评主体阶段性考评情况 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 考评阶段名称 |  |  |  | 考评得分 | 考评表编号 |
| 考评综合得分（平均分） |  |  |  |  |  |  |
| 存有的“一票”否定情形 |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目安全生产标准化考评等级 |  |  |  |  |  |  |
| 项目考评 主体考评 人员意见 | 考评承办人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 项目考评 主体部门 负责人意见 | 部门负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 考评机关意见 | 负责人签字： 考评机关： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 注：1.考评等级为不合格的，考评人员应在意见栏中写明原因；2.“一票”否定情形，指本指南4.6所列不合格情形。

- 附表7

- 山东省房屋市政工程施工项目安全生产

- 标准化考评结果告知书

编号：鲁  建安标考XX﹝20  ﹞XXXXX

：

你单位报送的项目标准化考评申请书（申请表受理编号      ）已收悉，项目基本信息，见下表。

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  | 开工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目详细地址 |  |  |  |  |  | 竣工时间 |  |
| 工程规模 |  |  |  |  | 施工许可证编号 |  |  |
| 施工 单位 | 企业名称 |  |  |  |  | 企业资质 |  |
|  | 社会信用代码 |  |  |  |  | 安许证编号 |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 安全合格证书编号 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  | 安全合格证书编号 |  |  |  |
|  | 专职安全员 |  |  | 安全合格证书编号 |  |  |  |
| 专业承包单位 | 1单位名称 |  |  |  |  | 安许证编号 |  |
|  | 社会信用代码 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  | 2单位名称 |  |  |  |  | 安许证编号 |  |
|  | 社会信用代码 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 监理 单位 | 企业名称 |  |  |  |  | 企业资质 |  |
|  | 社会信用代码 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
|  | 总监理工程师 |  |  | 注册证书编号 |  |  |  |
| 建设单位 |  | 单位名称 |  |  |  | 法定代表人 |  |
|  |  | 社会信用代码 |  |  |  | 项目负责人 |  |

考评主体在项目自评、企业检评的基础上，结合日常监督情况对其进行了考评。经考评，该项目的安全生产标准化考评结果为        ，现予以告知。

不合格理由：                            （可增附页）

对考评结果若有异议的，请在收到本告知书5个工作日内向我单位提出复核申请，并提交相关材料。

考评主体承办人（签章）：

考评主体负责人（签章）：

考评单位：               （公章）

年    月    日

注：编号规则：鲁AA建安标考BB〔20CC〕DDDDD，其中AA为设区市代码，济南01、青岛02、淄博03、枣庄04、东营05、烟台06、潍坊07、济宁08、泰安09、威海10、日照11、临沂13、德州14、聊城15、滨州16、菏泽17；BB为市直和县（市、区）代码，00代表市直，县（市、区）依次为01、02、03……，由各设区市自行确定，报省厅备案；CC为年度；DDDDD为年度流水号，由考评主体每年从00001开始依序编号。