附件1：

苏州市市级政府投资建设项目工程变更分类表

金额单位：万元

| 序号 | 工程合同金额 | 一般变更 |  | 重大变更 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单项变更金额 （正负净额） | 累计变更正负净额占 合同金额比例（%） | 单项变更金额 （正负净额） | 累计变更正负净额占 合同金额比例（%） |
| 1 | 400万以下 | 10及以上至20 | 10%及以上至20% | 20及以上 | 20%及以上 |
| 2 | 400及以上至3000 | 20及以上至50 | 10%及以上至20% | 50及以上 | 20%及以上 |
| 3 | 3000及以上至10000 | 50及以上至100 | 8%及以上至15% | 100及以上 | 15%及以上 |
| 4 | 10000及以上 | 100及以上至200 | 5%及以上至10% | 200及以上 | 10%及以上 |

注：1.单项变更金额以绝对值计算判定，累计变更金额以各项变更金额绝对值相加计算。

2.单项未达到一般变更金额起点且累计未达到比例的工程变更，无需归集。

3.首次累计达到一般变更比例时，应同时将之前发生的工程变更全部归集。

4.属于变更情形第5项及第6项的工程变更，达到单项及累计重大变更金额起点的，按一般变更归集。