附件3

荆门市推进公立医院高质量发展项目计划表

| 项目分类 | 项目名称 | 实施主体 | 序号 | 项目内容 |  | 项目预 算资金 （万元） | 年度实施计划（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 428176 | 137656 | 167532 | 122988 |
| 一、市县级公立医院人才引进培养项目 | 荆门市第一人民医院引进高层次医学人才及培养中青年拔尖医学人才 | 荆门市第一人民医院 | 1 | 引进骨科、儿科、重症医学科、呼吸与危重症医学科、心脑血管内科、妇产科、急诊急救医学科等近10名相关专业博士及学科带头人等高层次人才。培养20名中青年拔尖人才（含科研骨干和实用骨干），引领学科未来发展。 |  | 2500 | 800 | 800 | 900 |
|  | 荆门市第二人民医院引进高层次医学人才及培养中青年骨干医学人才 | 荆门市第二人民医院 | 2 | 引进精神卫生、核医学、医学影像、儿科学、呼吸与危重症医学、妇产科学、生殖医学、急诊医学、心胸外科学、心脑血管病学等近10名相关专业博士及学科带头人等高层次人才。培养15名中青年骨干人才，引领学科未来发展。 |  | 2000 | 650 | 650 | 700 |
|  | 荆门市中医医院引进和培养中医药优秀人才 | 荆门市中医医院 | 3 | 引进博士研究生3-5名及优秀的硕士研究生15名，同时通过带徒、进修等多种形式培养高层次中医专业技术人才。 |  | 1000 | 250 | 500 | 250 |
|  | 荆门市妇幼保健院引进妇科、儿科等专业紧缺型、实用型人才 | 荆门市妇幼保健院 | 4 | 重点从妇科、产科、儿科、儿童保健科等专业，引进3名博士、10名硕士；选派30名临床科室和保健科室的重点培养对象，到省级医院或高校进行人才培养。 |  | 280 | 80 | 100 | 100 |
|  | 荆门市皮肤病防治院引进高层次人才 | 荆门市皮肤病防治院 | 5 | 引进皮肤专业博士研究生1名、硕士研究生2名。 |  | 140 | 20 | 100 | 20 |
| 一、市县级公立医院人才引进培养项目 | 沙洋县公立医院引进医学专业高层次和实用人才 | 沙洋县人民医院、沙洋县中医医院、沙洋县妇幼保健院 | 6 | 县人民医院在3年内引进博士生5名、硕士生20名、本科生及规培生50名、选派100名医护人员培训；县中医医院3年内引进本科及以上专业技术人才30名，每年选派20名医务人员外出学习；县妇幼保健院3年内引进本科及以上专业技术人才10名，每年选派20名医务人员外出学习。 |  | 4500 | 1350 | 1350 | 1800 |
|  | 钟祥市公立医院引进和培养高层次人才和中青年拔尖人才 | 钟祥市人民医院、钟祥市中医院 | 7 | 钟祥市人民医院引进和培养硕士研究生10-20名，博士研究生2名，学科带头人4名。钟祥市中医院引进中医、中西医结合等10名相关专业研究生等高层次人才，培养30名中青年拔尖人才，师带徒模式培养传统中医5名。 |  | 4800 | 1550 | 1600 | 1650 |
|  | 京山市公立医院引进和培养高层次和专业技术带头人 | 京山市人民医院、京山市中医院、京山市精神病医院 | 8 | 京山市人民医院三年招聘卫生技术人员218人（研究生规培生为主）；京山市中医院引进本科人员15人，专业技术带头人5人；京山市精神病医院引进硕士1名、引进大学本科生5名。 |  | 4183 | 1628 | 1140 | 1415 |
|  | 东宝区公立医院引进和培养医学专业人才 | 东宝区人民医院、东宝区妇幼保健院 | 9 | 引进硕士研究生2名（妇科、儿科各1名）。 |  | 80 | 20 | 30 | 30 |
|  |  |  | 10 | 招聘中医学、康复医学、运动医学、针灸推拿学等专业的硕士及以上学历的专业技术人才40-50名；招聘在康复医学、乳腺外科、超声影像科、放射影像科、肾内科、口腔科、中医科、针灸科等领域有极强影响力的高层次技术人才30名；内部培养各专业领域学科带头人及技术骨干20-30名。 |  | 3000 | 1500 | 800 | 700 |
|  | 掇刀区公立医院引进和培养卫生专业人才 | 掇刀人民医院 | 11 | 引进博士研究生3名、硕士研究生15名、学科带头人6名、全日制本科生及规培生50名；每年选派60名专业技术人员到上级医院进行人才培养。 |  | 1870 | 555 | 615 | 700 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 24353 | 8403 | 7685 | 8265 |
| 二、市县级公立医院优势学科集群、重点专科和医疗救治能力提升项目 | 荆门市第一人民医院创建国家级和省级重点专科 | 荆门市第一人民医院 | 12 |  | 推进普外科、骨科等优势科室创建国家级临床重点专科，以MDT为引领，推动临床营养、减重、代谢性肥胖等专科建设，建设国家创伤中心联盟哨点医院、VTE(静脉血栓栓塞症)防治中心。引进骨科机器人导航系统，实现骨科智能微创手术新突破。 | 3000 | 500 | 1000 | 1500 |
|  |  |  | 13 |  | 推动重症医学科、呼吸与危重症医学科、儿科、骨科等科室创建省级区域专科医疗中心，全面推广ERAS(加速康复外科)、小儿呼吸内镜、内镜介入治疗、ECMO等高质量项目。 | 6000 | 1000 | 3000 | 2000 |
|  |  |  | 14 |  | 推动心血管内科、重症医学科、肿瘤科、耳鼻咽喉科、皮肤科、精神科、感染性疾病科、妇产科等科室创建省级临床重点专科，打造国家胸痛中心示范基地，国家脑卒中示范中心，打造脑卒中筛查与干预项目荆门模式并全国经验推广，创建国家级母婴安全示范医院、荆门市疑难危重症皮肤病救治中心。 | 5000 | 800 | 2500 | 1700 |
|  |  |  | 15 |  | 推进学科群建设，根据DRGs(疾病诊断相关分类)、CMI(病例组合指数)及权重分析，打造一批服务能力强、技术水平高、群众口碑好的优势学科群（如消化内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、普通外科专业、胸外科专业、神经外科专业、骨科专业、肿瘤科、肾病学专业、泌尿外科专业、运动医学科、呼吸内科专业等），培育一批发展学科群，如重症医学科、新生儿专业、急诊医学科、肠道传染病专业、口腔科、外科、结核病科等，全面带动医院走上快速发展新台阶。 | 8000 | 2000 | 4000 | 2000 |
|  |  |  | 16 |  | 加强癌症防治中心、儿童青少年近视防治中心、慢性呼吸系统防治中心，卒中中心、胸痛中心、急危重症救治中心、高危孕产妇救治中心、创伤救治中心等中心建设，城市癌症筛查、上消化道癌筛查项目做实、做细。 | 4000 | 800 | 1500 | 1700 |
| 二、市县级公立医院优势学科集群、重点专科和医疗救治能力提升项目 | 荆门市第二人民医院提升临床重点专科救治能力 | 荆门市第二人民医院 | 17 |  | 建设急危重症中心，大力推进肿瘤、生殖、精神、急诊、重症、心脑血管、普外、骨科等专科建设，大力扶持包括内镜和介入诊疗创新技术的革新，推广MDT、快速康复、中西医结合诊疗等新诊疗模式；围绕肿瘤、心脑血管、创伤、骨科等打造专科优势学科集群，创建国家重点专科1-2个，省级临床重点专科15个，创建国家卒中中心示范单位。 | 1500 | 500 | 600 | 400 |
|  |  |  | 18 |  | 建设医、教、研一体化荆门地区癌症防治中心，开展区域性癌症健康教育、健康咨询；承担院校医学教育、毕业后医学教育、继续医学教育、实习、规培等地区人才培养；成立医疗联合体、开展远程医疗服务等。 | 7000 | 6000 | 600 | 400 |
|  |  |  | 19 |  | 建设胸痛中心救治网络体系，开展网络体系内人员培训，加强卒中中心救治网络体系建设。 | 2000 | 2000 |  |  |
|  |  |  | 20 |  | 建设现代康复中心，进行荆门地区健康人群运动及运动损伤流行病的基线调查、数据统计；开展运动评估；创建运动营养科；推进运动康复工作；实施运动损伤的救治；建设全市关节镜培训基地及科普培训。 | 1500 | 1000 | 500 |  |
|  |  |  | 21 |  | 建设血栓防治中心，建立VTE(静脉血栓栓塞症)防治管理组，开展全院医护人员培训；普及肺栓塞、深静脉血栓形成的防治知识，提高全院医务人员对肺栓塞、深静脉血栓形成的防治意识和能力；购置防栓中央工作站和空气波压力防栓设备等。 | 1500 | 1500 |  |  |
|  | 荆门市中医医院加强心脑血管病、肿瘤、烧伤、骨伤等学科建设。 | 荆门市中医医院 | 22 |  | 加强心血管病科、脑病科、肿瘤血液病科、烧伤整形科、骨伤科等优势学科建设，提升相关专业诊疗技术水平，扩大专科服务区域和影响力，促进相关科室高质量发展。到2024年，力争成功创建1个国家级临床重点专科、3个国家级中医重点专科和1个省级重点专科。 | 5000 | 2000 | 2000 | 1000 |
| 二、市县级公立医院优势学科集群、重点专科和医疗救治能力提升项目 | 荆门市妇幼保健院建设妇儿危重症救治中心以及创建重点专科 | 荆门市妇幼保健院 | 23 |  | 危重孕产妇、危重儿童和新生儿救治中心建设：人才引进及培养、设备购置 | 1500 | 500 | 1000 |  |
|  |  |  | 24 |  | 创建产科、儿科两个市级临床重点专科，创建儿童保健科、乳腺科两个省级保健重点专科，提升医院规范化管理及整体服务能力。 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | 沙洋县公立医院加强重点学科建设，打造一批重点专科 | 沙洋县人民医院、沙洋县中医医院、沙洋县妇幼保健院 | 25 |  | 全县公立医院共18个科室打造成湖北省县级医院（含中医）临床重点专科，包括县人民医院精神卫生中心、重症医学科、心血管内科、神经内科、妇科、感染科、神经外科、老年病科、产科、肿瘤科、骨外科、呼吸内科，县中医医院肾病科、骨伤科、康复医学科、中医科，县妇幼保健院儿科、产科。 | 5200 | 1600 | 1800 | 1800 |
|  | 钟祥市公立医院建强区域临床服务和急诊急救中心，提升医院整体医疗服务能力水平 | 钟祥市人民医院、钟祥市中医医院、钟祥市妇幼保健院 | 26 |  | 建强市人民医院急诊急救五大中心，建设市中医院急诊科、康复中心、治未病中心，建设市妇幼保健院标准化新生儿病房，打造临床重点专科群,构建全生命周期健康服务链，提升医共体同质化服务水平，建设医共体内智慧药房，并向村级延伸。 | 24304 | 5000 | 15000 | 4304 |
|  | 京山市公立医院建设重点专科 | 京山市中医医院、京山市精神病医院、京山市妇幼保健院 | 27 |  | 推进京山市中医院针灸科省级重点专科建设、精神科市级重点专科建设、胸痛中心、卒中中心建设、肛肠科专科建设、京山市妇幼保健院儿保科建设，完成心理健康服务平台建设及配套相关设备。 | 1865 | 1265 | 300 | 300 |
|  | 东宝区公立医院创建重点专科 | 东宝区妇幼保健院 | 28 |  | 建设妇科、儿科等2个市级重点专科。 | 100 |  | 70 | 30 |
|  |  | 东宝区人民医院（荆门市康复医院） | 29 |  | 完善急诊、重症科室的建设，提高基层医院对于急诊、重症患者的收治及处理能力；创建儿科、心内科、神经内科、精神病专科等4个市级临床重点专科。 | 4000 | 2000 | 1000 | 1000 |
|  | 掇刀区公立医院创建省、市级重点专科，驱动医院高质量发展 | 掇刀人民医院 | 30 |  | 创建1-3个省级重点专科，建设6-8个市级重点专科，特别是急诊科、心脑血管疾病科、创伤骨科、检验科、疼痛康复科、老年病科等科室。强化区级急救网络建设，推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心救治网络体系建设。 | 1500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  | 31 |  | 创建二级甲等医院。 | 3000 | 1000 | 1400 | 600 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 88969 | 30965 | 37770 | 20234 |
| 三、市县公立医院智慧医院建设项目 | 荆门市第一人民医院运用“互联网+医疗健康”、人工智能、大数据等先进技术，推动信息互联互通和智慧医院建设 | 荆门市第一人民医院 | 32 |  | 推进电子病历应用水平及医院互联互通标准化成熟度建设，实现病案数字化、无纸化、移动签名、AI内涵病历质控、临床辅助决策、专科电子病历、现有业务改造和方案咨询等；加强数据中台建设及应用、包含数据治理、大数据检索、大数据科研平台、运营数据中心、专病数据中心，新技术5G、物联网、语音识别应用，医联体建设，基于DIP医保控费与分析，以及数据中心基础设施扩充，网络安全防护，云桌面应用等。 | 6565 | 745 | 3400 | 2420 |
|  |  |  | 33 |  | 推进智慧管理建设，建设临床思维训练，麻醉模拟训练，医学在线考试，考试智能管理平台等；AR实景，3D视图，织物管理，人员管理，报警管理，安消管理，巡检引擎为主的智慧平安医院建设。 | 555 | 225 | 265 | 65 |
|  |  |  | 34 |  | 推进智慧服务建设，完善诊疗预约、转诊服务、信息推送、标识与导航、患者便利保障服务、患者反馈、患者管理、药品调剂与配送、家庭服务、基层医生指导、费用支付、智能导医、健康宣教、远程医疗、安全管理等服务。 | 2140 | 460 | 770 | 910 |
|  |  |  | 35 |  | 推进5G+全景智慧病房建设，智慧病房交互平台、全闭环智能输液管理系统、智能床旁交互系统、生命体征智能采集系统、非接触式体征监测系统、全供应链耗材闭环智能管理系统。 | 5586 | 468 | 4340 | 778 |
|  |  |  | 36 |  | 推进五大中心建设，基于现有急诊、胸痛、卒中平台，持续推进创伤、危重孕产妇、危重儿童和新生儿的信息化建设。 | 300 | 0 | 150 | 150 |
| 三、市县公立医院智慧医院建设项目 | 荆门市第二人民医院加强医院内部运营管理体系建设，着力控制医疗费用不合理增长 | 荆门市第二人民医院 | 37 |  | 推进智慧管理系统建设，建立医院管理决策支持系统及培养运营管理人才，推动医院运营管理科学化、规范化、精细化，建立疾病严重程度与资源消耗量化治疗标准、药品标准和耗材标准，着力提高效率，节约费用，减轻患者就医负担；强化成本消耗关键环节的流程管理，降低万元收入能耗支出；推行全口径、全过程、全员性、全方位预算管理，促进资源有效分配和使用。 | 1000 | 300 | 400 | 300 |
|  |  |  | 38 |  | 推进智慧急救系统建设，发挥区域急危重症的辐射带动作用。加强急诊队伍人员培训和公众健康教育，含心肺复苏培训基地建设、创伤中心建设、EICU建设、人才梯队建设以及院前急救设备采购等 | 3500 | 1500 | 1000 | 1000 |
|  |  |  | 39 |  | 推进医疗质量控制平台建设，建立科研专病主题库、跨科会诊系统、专科化电子病历、危急值管理系统、大数据分析应用、医疗云平台、医保控费系统、智慧病房系统、智慧楼宇系统、教学管理系统、物联网应用服务、医联体信息化系统等。 | 6670 | 2270 | 2570 | 1830 |
|  | 荆门市中医医院建设智慧医院 | 荆门市中医医院 | 40 |  | 推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设，电子病历达到5级、互联互通达到四级、智慧医院三级标准在项目实施周期内，以《电子病历应用水平分级评价标准》《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》《医院智慧服务分级评估标准体系》等为指导，有序开展医院信息化建设。 | 5615 | 930 | 1725 | 2960 |
|  |  |  | 41 |  | 推进城市医联体医院信息系统建设，在医联体内实现数据共享，形成便捷、高效、一体化的医疗服务信息体系，提升医联体内的中医药服务能力，发挥中医药在治未病中的主导作用、在重大疾病治疗中的协同作用、在疾病康复中的核心作用，并打造湖北省内示范中医医联体。 | 2000 | 1000 | 700 | 300 |
| 三、市县公立医院智慧医院建设项目 | 荆门市妇幼保健院智慧医院建设 | 荆门市妇幼保健院 | 42 |  | 建设四级电子病历、微信智慧服务、互联网智慧医院、妇幼专科特色信息系统，互联互通达到四级甲等。 | 5000 | 1000 | 2000 | 2000 |
|  | 荆门市皮肤病防治院智慧医院建设和医院信息标准化建设 | 荆门市皮肤病防治院 | 43 |  | 建设一体化医院信息管理系统、检验检查系统、电子病历、医生护士工作站系统、医护移动服务系统。 | 545 | 280 | 60 | 205 |
|  | 沙洋县公立医院推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设 | 沙洋县人民医院、沙洋县中医医院、沙洋县妇幼保健院 | 44 |  | 县人民医院重点做好6级电子病历建设、互联网医院建设、区域医疗信息系统无纸化可信安全认证平台、“323”综合服务管理信息平台、沙洋县医共体HRP一体化平台建设等；县中医医院和县妇幼保健院重点做好医院信息标准化建设，包括4级电子病历、医院管理信息系统等。建立区域内检查检验结果互通共享信息化规范，减少患者在不同公立医院检查化验次数。 | 16500 | 7000 | 6100 | 3400 |
|  |  |  | 45 |  | 全县所有公立医院均建立促进提高公益服务水平为导向的绩效工资考评系统,设计或购买绩效工资核算分配软件系统，实行全口径、全过程、全方位预算绩效管理。 | 1000 | 600 | 300 | 100 |
|  | 钟祥市公立医院提升医院临床医疗、运营管理、患者服务、信息集成和决策分析的整体信息化能力 | 钟祥市人民医院、钟祥市中医院 | 46 |  | 市人民医院、市中医医院智慧医院建设达三级水平，互联互通标准化成熟度达四甲水平，电子病历分级水平应用达五级，为医院发展提供支撑。 | 7480 | 2500 | 2500 | 2480 |
|  | 京山市公立医院推进信息化管理系统、电子病历升级、智慧智能化系统、控费系统软件等信息化建设 | 京山市人民医院 | 47 |  | 升级改造医院信息化管理系统，提升电子病历水平；建设专科专业信息化软件及智慧智能化系统软件、控制费用系统软件等。 | 6574 | 1474 | 1160 | 3940 |
| 三、市县公立医院智慧医院建设项目 | 东宝区公立医院推进智慧医院建设 | 东宝区人民医院（荆门市康复医院） | 48 |  | 推进互联网医院建设，实现线上挂号结算、远程诊疗、咨询服务等功能，线上线下紧密结合，满足病人就医需求；建设分时预约系统，解决辅检科室检查排队问题，提升患者就诊效率；建设医院集成平台及数据中心，通过数据中心实现不同信息系统、组织机构间信息资源整合，实现业务数据实时更新，确保信息同步；建设DRGS系统，建立以病种付费，按服务单元付费等复合型付费方式；建设医院感染实时监控系统和合理用药系统。 | 1400 | 600 | 400 | 400 |
|  | 掇刀区公立医院推进智慧医院建设 | 掇刀人民医院 | 49 |  | 以掇刀人民医院为龙头单位，建设完善各乡镇卫生院、社区卫生服务中心HIS、LIS、PACS、电子病历、医卫融合系统等智慧医院建设项目。建设掇刀人民医院互联互通到达四级及电子病历分级水平应用达到五级（需更换现有HIS系统及电子病历系统）、建立医院集成平台及数据仓库、建设专业职业病体检系统、建设医院院感实时监控系统、建设重症监护系统、建设医院HRP一体化平台建设、建设医院绩效工资核算分配软件、建设手术麻醉系统、建设DIP医保控费与分析系统、完成三级等保2.0测评，建设病历网上预约申请复印系统、血液透析信息系统、数字化签名系统（CA），建设临床决策支持系统（知识库）、前置审方系统、智能分诊叫号系统、病案首页质控系统、供应室追溯系统、移动医护系统、人力资源管理系统、标准化信息机房等，购置相应的信息化设备。 | 3250 | 1250 | 1000 | 1000 |
|  | 漳河新区公立医院推进智慧医院建设 | 漳河新区中心医院 | 50 |  | 推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化设施设备建设。 | 2000 | 800 | 1200 | 0 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 77680 | 23402 | 30040 | 24238 |
| 四、市县公立医院基础建设项目 | 荆门市第一人民医院科研教学大楼建设项目 | 荆门市第一人民医院 | 51 | 总建筑面积约为53200m2（地上40680m2、地下12520m2）。其中，科研培训楼地上13层，学生宿舍楼地上12层，地下停车位258个。 |  | 33000 | 2000 | 13000 | 18000 |
|  |  |  | 52 | 临床科研和科技成果转化孵化基地项目（含业务用房、科研数据中心、人才培养及设备购置）。 |  | 3500 | 500 | 1500 | 1500 |
| 四、市县公立医院基础建设项目 | 荆门市第二人民医院建设精神康复大楼、手术室、实验室、保障设备更新维修等项目 | 荆门市第二人民医院 | 53 | 精神康复大楼项目：建成一栋12层、建筑面积18000 m2的精神康复大楼，及占地20亩的户外康复基地；精神康复楼设床位350张，直接用于患者康复训练的室内面积为6000 m2；设置各种用于患者社会功能康复、劳动技能训练的器械；搭建区域内的精神康复网络系统。 |  | 12000 | 2000 | 5000 | 5000 |
|  |  |  | 54 | 实验室改造项目：改造面积1000m2左右的实验室、业务用房，设备购置及人才培养。 |  | 2000 | 700 | 1000 | 300 |
|  |  |  | 55 | 推进手术室改造项目，新建4600m2层流手术室，包含配套设施设备购置与安装，净化装饰及建筑装饰，净化空调与自动控制系统、供电照明、弱电系统、通讯系统及计算机网络系统安装，共计20间手术室。 |  | 6600 | 2000 | 3600 | 1000 |
|  |  |  | 56 | 推进保障设备更新、维修项目，更换电热锅炉、蓄热水箱、风机盘管、新风机、管道保温等设备以及升级控制系统。 |  | 1800 | 800 | 1000 |  |
|  | 荆门市妇幼保健院建设特殊科室净化项目 | 荆门市妇幼保健院 | 57 | 特殊科室（手术室、产房、输血科）净化、装饰装修及设备采购安装服务，建筑面积约3800m2，其中手术室1800m2、产房1000m2、输血科1000m2。 |  | 1200 | 1200 |  |  |
|  | 沙洋县人民医院传染病大楼、精神卫生康复中心大楼建设项目 | 沙洋县人民医院 | 58 | 总建筑面积73091.8㎡，其中传染病大楼建筑面积18511.33㎡，总投资额15872万元；精神卫生康复中心建筑面积22580.47㎡，总投资额12230万元；3#住院大楼32000㎡，总投资额15003万元；配套建设污水处理站，室外道路、硬化场地、停车位、景观绿地、防护绿地以及室外管网设施等；购置病房设备1500套、医疗设施设备、传染病诊治设备、备用电源及污水处理设备等。 |  | 43105 | 25000 | 10000 | 8105 |
|  | 钟祥市人民医院传染病区后勤保障中心暨科研教学中心建设项目 | 钟祥市人民医院 | 59 | 按照平战结合的原则，拟在传染病区北侧建设传染病区后勤保障中心暨科研教学中心，项目总占地约18亩，规划建设面积约2.4万平方米，建设层高为10层（其中1-3层为教室、实训基地、图书室、自习室，4-10层为实习学生宿舍），平时作为医院科研教学基地，战时作为传染病区一线医务人员封闭隔离住宿场所。 |  | 10600 |  | 5600 | 5000 |
| 四、市县公立医院基础建设项目 | 京山市人民医院传染病大楼（新建）项目 | 京山市人民医院 | 60 | 建设面积31286.9m2，总投资2.38亿元。京山市人民医院温泉新区医院整体迁建项目总建筑面积13.33万m2，总投资约8.26亿元。 |  | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 |
|  | 掇刀人民医院门诊医技综合大楼建设项目 | 掇刀人民医院 | 61 | 拟建设一栋4层楼的健康管理中心，包括土建和配套设施设备添置。 |  | 2000 | 1000 | 1000 |  |
|  |  |  | 62 | 拟建设一栋15层的医技、内科住院综合大楼，含拆迁6000万元，配套建设污水处理站，室外道路、硬化场地、停车位、景观绿地及室外管网设施等，购置必要的医疗设备，补齐医院在内科诊疗和医技辅检方面的短板。 |  | 18000 | 6000 | 9000 | 3000 |
|  | 屈家岭管理区社区医院建设项目（荆门市中医医院屈家岭分院） | 屈家岭管理区社会事务局（卫生健康局） | 63 | 项目总建筑面积5676㎡，其中门诊楼建筑面积1365㎡，2层框架结构，其中普通门诊包括静脉输液集中配送中心及功能用房、妇科、儿科、内科、中医科、检验科、放射科、药房等；住院部建筑面积为4100㎡，4层框架结构，配床位120个；配套建设门房及水泵房83㎡、配电房128㎡、道路和停车场、绿化及围墙、排水等工程，并购置相关医疗设施设备。 |  | 4764 | 4287 | 477 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 158569 | 55487 | 56177 | 46905 |
| 五、市县公立医院医疗设备配置 | 荆门市第一人民医院采购医疗设备 | 荆门市第一人民医院 | 64 |  | 采购引进内窥镜手术控制系统、流式细胞仪、车载CT、介入科DSA、杂交手术室配套设备（DSA、移动CT、MR）、SPECT/CT、直线加速器、临床技能培训中心培训考核设备、医学模拟中心配套设备、临床科研与科技成果转化孵化基地仪器设备、分子实验室及区域医疗中心专科实验室设备、骨科手术导航机器人、大通道脊柱内镜、术中C臂、ECMO、PICCO、彩超、肺部电阻抗成像监测装置、ND-YAG激光、磁导航支气管镜、运动心肺功能监测仪、电磁手术导航系统、超声外科吸引系统、下肢康复训练机、盆底磁治疗仪、冲击波治疗系统、CT、超高清腹腔镜系统（4K）、超高清电子胃肠镜系统、胃肠动力设备、定量血流分数检测仪（QFR) 。 | 18880 | 4900 | 12582 | 1398 |
| 五、市县公立医院医疗设备配置 | 荆门市第二人民医院采购临床医学研究设备 | 荆门市第二人民医院 | 65 |  | 采购自动免疫分析仪、自动血凝分析仪、流式细胞仪、特种蛋白分析仪、自动细菌鉴定仪、分子生物学检测仪、自动血气分析仪等设备。 | 1000 | 400 | 600 |  |
|  | 荆门市中医医院采购医疗设备 | 荆门市中医医院 | 66 |  | 采购引进超高清腹腔镜系统、中央监护系统、彩超2台、纤维胃镜、全身高档彩超、介入超声、妇产高档彩超、聚焦超声肿瘤治疗系统、血细胞分离机、单侧双通道脊柱内镜、冲击波（UBE）、冠脉内血管超声、移动式C型臂X射线机、体适能与慢病运动管理系统、关节镜、胃肠镜及配套主机、超声内镜系统、4k荧光腹腔镜系统、全身双能X线骨密度仪等设备，达到三级中医院先进水平。 | 4064 | 2064 | 1000 | 1000 |
|  | 荆门市妇幼保健院采购核磁共振设备 | 荆门市妇幼保健院 | 67 |  | 采购核磁共振及其配套设施，包括机房装修，安全防护。 | 1000 |  | 1000 |  |
|  | 荆门市皮肤病防治院采购医疗设备 | 荆门市皮肤病防治院 | 68 |  | 采购皮肤三维CT项目1500型、彩色多普勒皮肤超声系统、红宝石激光治疗系统、离子束疤痕治疗系统、超声炮 | 780 | 240 | 310 | 230 |
|  | 沙洋县公立医院采购医疗设备 | 沙洋县人民医院、沙洋县中医医院、沙洋县妇幼保健院 | 69 |  | 县人民医院购置医用直线加速+大孔径定位CT、128排螺旋CT、4K腹腔、全自动微生物质谱检测系统、基因分析仪、高端心脏彩色多普勒超声仪、高档全身应用型彩色多普勒超声仪、高端四维妇产彩色多普勒超声仪、超声微探头系统、超清内镜系统、超声内镜系统等各一套以及16排螺旋CT共3台；县中医医院购置一台64排CT，并规范建设PCR实验室；县妇幼保健院购置一台64排CT，并规范建设PCR实验室及相关设施配备。 | 11300 | 3020 | 7250 | 1030 |
| 五、市县公立医院医疗设备配置 | 钟祥市公立医院采购医疗设备 | 钟祥市人民医院、钟祥市中医院 | 70 |  | 钟祥市人民医院采购高级心肺评测系统、平滑肌电刺激仪、盆底功能磁刺激仪、盆底生物反馈仪、经颅磁刺激仪、3D形体评估仪、红外辐照装置、冷疗加压治疗仪、体外反搏治疗仪、智能上下肢训练系统、彩超、电子胃肠镜及配套主机、冷冻治疗仪、电子支气管镜、结石成分分析仪、手术动力系统、肺功能检测仪、电抽搐治疗仪、眼科显微镜、移动式C型臂等设备。钟祥市中医院购置直线加速器，TPS计划软件模拟定位机，二维矩阵调强验证系统、剪切波组织定量超声诊断系统、血液透析机、宫腔镜冷刀系统、电子喉镜清洗系统、热玛吉、糖尿病治疗仪、肌骨探头、经食道心脏探头、睡眠治疗仪、显微镜、血液灌流机、产后康复训练系统、腹腔镜、彩超、高效辐射烧伤治疗机、四诊仪、手术动力系统、呼吸机、多功能激光治疗仪、阴道镜、制水机系统、多功能病床、FOTONA4D Pro2.0、经颅多普勒超声仪、皮肤检测仪、DR、CT、麻醉机、手术床、低温等离子消毒设备、干燥机等设备。 | 15715 | 6265 | 4650 | 4800 |
|  | 京山市公立医院采购医疗设备 | 京山市人民医院、京山市妇幼保健院 | 71 |  | 京山市人民医院拟定温泉新区医院整体迁建项目，为配合新院区建设及新科室开设，计划采购磁共振，直线加速器，ECT等一批新设备；京山市妇幼保健院采购B超1台、钼钯1台。 | 16866 | 760 | 6968 | 9138 |
| 五、市县公立医院医疗设备配置 | 东宝区公立医院采购医疗设备 | 东宝区妇幼保健院 | 72 |  | 采购电子计算机断层扫描系统（CT）、超高清宫/腹腔镜系统、四维彩超、肺功能检测仪、小儿无创呼吸机、儿有创长频呼吸机、遥测监护系统。 | 1000 | 250 | 500 | 250 |
|  | 掇刀区公立医院采购医疗设备 | 掇刀人民医院 | 73 |  | 采购核磁共振、DR、64排CT、DSA、术中CB、心脏彩超机、全身彩超机、全自动生化分析仪、化学发光免疫分析仪、全自动血凝分析仪、全自动血气分析仪、大便分析仪、全自动血球分析仪、全自动妇科干化学分析仪、胆道液电碎石机、术中超声系统、荧光腹腔镜、手术动力系统、高清摄像系统及输尿管软镜、麻醉机、多功能病床、麻醉监护仪、多功能抢救床、遥测监护仪、脑电图仪、超声乳化仪、数字胃肠机、十二指肠镜等设备。 | 8000 | 1500 | 1000 | 5500 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 78605 | 19399 | 35860 | 23346 |